바이브코딩 실전 교육교재

Spec Kit으로 기획부터 구현까지

— AI Code Learning Platform 개발 실습 사례로 배우는 명세 기반 개발(Spec-Driven Development) —

이 교재는 실제로 완주한 하나의 프로젝트 —
'완전 초보자를 위한 AI 코드 학습 플랫폼' 개발 과정 전체를
그대로 따라가며 구성되었습니다.

표지·목차·이 교재를 보는 법 - 바이브코딩과 Spec Kit 이해하기 - 프로젝트의 물리적 프레임워크 — 전체 폴더 구조, 파일별 역할 - Constitution → Specify → Clarify → Plan → Checklist → Tasks → Analyze → Implement 8단계 — 각 단계 실제 프롬프트 원문, 실행 내역, 생성 파일 - 52개 Task, 6개 User Story별 상세 수행 내역 — 실제 커밋 해시, SessionLocal 버그 같은 실전 트러블슈팅 포함 - 최종 산출물 구동 방법 (백엔드/프론트엔드 실행, quickstart 시나리오) - API 키 발급, .env 설정, AI 모델 선택 근거, 코드 품질 도구 세팅 - 이 프로젝트를 통해 배워야 할 것들 (TDD, 버티컬 슬라이스, AI와의 협업 원칙, 아직 풀지 않은 숙제 등) - 부록 A~D: 전체 커밋 이력(94개), 전체 Task 목록, 용어집, 참고 링크

작성일: 2026년 08월 22일

대상 독자: 바이브코딩을 처음 배우는 모든 사람 (프로그래밍 사전 지식 불필요)

목차

이 교재를 보는 법	8

1부. 바이브코딩과 Spec Kit 이해하기	9

1.1 바이브코딩(Vibe Coding)이란?	9

1.2 바이브코딩의 함정 — '만들어지긴 했는데, 뭘 만든 거지?'	9

1.3 Spec Kit이란? — 명세 기반 개발(Spec-Driven Development)	10

1.4 왜 이렇게까지 해야 하나요?	10

2부. 프로젝트의 물리적 프레임워크	12

2.1 전체 폴더 구조 한눈에 보기	12

2.2 .specify/ — Spec Kit 엔진의 설정 폴더	13

2.3 specs/ — 기능별 설계 문서 폴더	14

2.4 backend/ — FastAPI 백엔드(서버) 구조	15

2.5 webapp/ — React 프론트엔드(화면) 구조	16

2.6 docs/task-reports/ — 작업 보고서 폴더	17

2.7 루트에 있는 설정 파일들	18

3부. Constitution부터 Implementation까지 — 단계별 실습 기록	19

3.0 전체 파이프라인 한눈에 보기	19

3.1 ① /speckit.constitution — 헌장 정하기	20

실행 프롬프트	20

실행 내역	21

생성/변경된 파일	21

3.2 ② /speckit.specify — 무엇을 만들지 명세하기	22

실행 프롬프트	22

실행 내역	23

생성된 파일	23

3.3 ③ /speckit.clarify — 애매한 부분 확정하기	24

실행 프롬프트	24

실행 내역 — 실제로 오간 4개의 질문과 답	25

생성/변경된 파일	25

3.4 ④ /speckit.plan — 기술적으로 어떻게 만들지 설계하기	26

실행 프롬프트	26

실행 내역	26

Constitution Check — 계획이 헌장을 지키는지 스스로 채점한 표	27

생성된 파일	28

3.5 ⑤ /speckit.checklist — 품질 점검표 만들기	28

실행 프롬프트	28

실행 내역	29

생성된 파일	29

3.6 ⑥ /speckit.tasks — 실행 가능한 작업 목록으로 쪼개기	29

실행 프롬프트	30

실행 내역	30

생성된 파일	31

3.7 ⑦ /speckit.analyze — 마지막 모순 점검	31

실행 프롬프트	31

실행 내역	31

생성/변경된 파일	32

3.8 ⑧ /speckit.implement — 실제로 코드를 만들기 시작하다	33

실행 프롬프트	33

4부. 구현 Task별 수행 내역과 결과	34

4.1 TDD 사이클 복습 — RED, GREEN, REFACTOR	34

4.2 이 프로젝트의 작업 조직 방식 — 버티컬 슬라이스	35

4.3 Foundational — 모든 기능이 딛고 서는 기반 (T001~T006)	35

4.4 User Story 1 — Task 생성 및 코드 업로드 (T007~T013)	36

실전에서 만난 문제와 해결	37

4.5 User Story 2 — AI 학습 교재 자동 생성 (T014~T021)	37

실전 트러블슈팅 — 이 프로젝트에서 가장 중요했던 버그	38

실제 라이브 검증 (진짜 Anthropic API로 확인)	39

4.6 User Story 3 — 학습 교재 열람 (T022~T024)	39

구현 중 발견한 명세의 빈틈 — FR-014 계약 보강	40

4.7 User Story 4 — 실습 문제 풀기 (T025~T032)	40

설계에서 중요했던 결정 — 교재와 실습을 '동시에' 미리 만들기	41

실제 라이브 검증	41

4.8 User Story 5 — 질문하고 답변받기 Q&A (T033~T039)	41

실제 라이브 검증	42

4.9 User Story 6 — Task 삭제 및 복구(휴지통) (T040~T045)	42

'지연 평가(Lazy Expiry)'라는 실용적 설계	43

실제 라이브 검증	43

4.10 Polish — 마무리 점검 (T046~T050)	43

4.11 전체 결과 요약	44

5부. 최종 산출물 구동 방법	46

5.1 사전 준비물	46

5.2 프로젝트 내려받기	46

5.3 백엔드(서버) 실행하기	46

① Python 라이브러리 설치	46

② .env 파일에 API 키 넣기 (6부에서 발급 방법 상세 설명)	47

③ 서버 실행	47

5.4 프론트엔드(화면) 실행하기	47

5.5 브라우저에서 실제로 사용해보기 — quickstart 시나리오 따라 하기	47

5.6 자동화된 테스트 실행하기	48

6부. API 및 기타 세팅	50

6.1 Anthropic API 키 발급 방법	50

6.2 .env 파일 설정	50

6.3 어떤 AI 모델을 왜 골랐나 — 품질과 비용의 균형	51

6.4 데이터베이스 설정	52

6.5 코드 품질 도구 세팅	52

7부. 이 프로젝트를 통해 배워야 할 것들	55

7.1 Spec-Driven Development가 주는 진짜 가치	55

7.2 TDD 규율이 실제로 지켜지는 모습	55

7.3 버티컬 슬라이스 vs 수평 레이어 — 이 프로젝트가 겪은 실제 트레이드오프	56

7.4 AI 에이전트와 협업하는 법 — 사람은 결정, AI는 실행	56

7.5 실전 트러블슈팅에서 배우는 교훈 — 모음	57

7.6 보안·개인정보·비용 — 아직 풀리지 않은 숙제	58

7.7 Git 커밋 컨벤션과 이력 추적의 힘	59

7.8 이 교재를 마치며 — 다음 단계 제안	59

부록 A. 전체 Git 커밋 이력	60

부록 B. 전체 Task 목록 (52개)	66

Phase 1: Setup	66

Phase 2: Foundational	66

Phase 3: US1 Task 생성/업로드	66

Phase 4: US2 AI 교재 자동 생성	67

Phase 5: US3 학습 교재 열람	67

Phase 6: US4 실습 문제 풀기	67

Phase 7: US5 Q&A	68

Phase 8: US6 삭제/복구 휴지통	68

Phase 9: Polish	69

부록 C. 용어집	70

부록 D. 참고 링크 및 자료	72

이 교재를 보는 법

이 교재는 '이론서'가 아니라 '동행 기록'입니다. 실제로 AI 에이전트(Claude Code)와 함께 하나의 서비스 아이디어를 기획서 한 장에서 시작해, 헌장(Constitution)을 세우고, 요구사항을 정의하고, 설계하고, 테스트를 먼저 쓰고, 코드를 구현하고, 마지막에 브라우저에서 실제로 돌려보기까지 전 과정을 그대로 기록했습니다. 그래서 이 교재에 나오는 모든 폴더 이름, 파일 이름, 명령어, 커밋 메시지, 에러 메시지는 전부 실제로 이 프로젝트에서 일어난 것입니다.

[TIP] 이 교재의 예제 프로젝트

'AI Code Learning Platform' — 완전 초보자가 AI(바이브코딩)로 만든 코드를 업로드하면, AI가 그 코드를 프로그래밍 교재처럼 7개 장으로 나누어 설명해주고, 5단계 실습 문제를 내주고, 궁금한 걸 물어보면 답해주는 학습 서비스입니다. 이 서비스 자체도 바이브코딩(AI와의 협업)으로 만들었습니다 — 즉 '바이브코딩으로, 바이브코딩을 가르치는 서비스'를 만든 것입니다.

이 교재는 아래와 같은 순서로 구성되어 있습니다.

1부. 바이브코딩과 Spec Kit — 왜 이런 방식이 필요한지에 대한 배경 설명

2부. 프로젝트의 물리적 프레임워크 — 폴더 구조와 파일들의 역할

3부. Constitution부터 Implementation까지 — Spec Kit 8단계를 프롬프트·실행결과·생성물까지 그대로 기록

4부. 구현 Task별 수행 내역과 결과 — 52개 Task, 6개 User Story가 어떻게 하나씩 완성되었는지

5부. 최종 산출물을 내 컴퓨터에서 실행하는 방법

6부. API 키 발급과 각종 설정 방법

7부. 이 프로젝트를 통해 배워야 할 것들 — 이 교재의 핵심 결론

부록 — 전체 커밋 이력, 전체 Task 목록, 용어집, 참고 링크

프로그래밍을 전혀 몰라도 괜찮습니다. 코드가 나올 때마다 '이게 무슨 뜻인지'를 함께 풀어 설명했습니다. 오히려 이 교재에서 가장 중요한 것은 코드 그 자체가 아니라, 'AI에게 무엇을, 어떤 순서로, 어떻게 요청했는가'입니다. 그것이 바로 바이브코딩의 핵심 기술입니다.

1부. 바이브코딩과 Spec Kit 이해하기

1.1 바이브코딩(Vibe Coding)이란?

바이브코딩이란 개발자가 코드를 한 줄 한 줄 직접 타이핑하는 대신, AI에게 '무엇을 만들고 싶은지'를 자연어(우리가 평소에 쓰는 말)로 설명하면 AI가 실제 코드를 작성해주는 개발 방식을 말합니다. '분위기(vibe)에 따라 코딩한다'는 뜻으로, 정확한 문법을 몰라도 원하는 결과물의 '느낌'만 전달하면 AI가 알아서 구현해주는 것이 특징입니다.

이 방식 덕분에 프로그래밍을 전혀 배우지 않은 사람도 웹사이트, 앱, 간단한 서비스를 만들어볼 수 있게 되었습니다. 하지만 여기에는 함정이 있습니다.

1.2 바이브코딩의 함정 — '만들어지긴 했는데, 뭘 만든 거지?'

[비유] 이 교재 예제 프로젝트의 기획서(plan_specify.md)에 나온 비유

요리를 생각해보세요. 지금의 바이브코딩 상황은 셰프(AI)가 요리를 다 만들어줘서 맛있게 먹었지만, 나중에 간이 안 맞으면 어디를 고쳐야 할지 모르는 상황과 같습니다. 이 서비스(예제 프로젝트)를 쓰면, 셰프가 요리하면서 '이 재료는 이래서 넣었고, 이 순서로 해야 이 맛이 나요'라고 설명해주는 것과 같아서, 나중에 내 입맛대로 수정할 수 있게 됩니다.

바이브코딩의 가장 큰 문제는 다음 세 가지로 요약할 수 있습니다.

무엇을 만들지 애매하게 요청하면 → AI도 애매하게 만든다 (요구사항이 명확하지 않으면 결과물도 예측 불가능)

완성된 결과물이 제대로 동작하는지 확인할 방법이 없다 (테스트 없이 '되는 것 같으니 끝'으로 넘어가기 쉽다)

왜 이렇게 만들어졌는지 기록이 남지 않는다 (몇 주 뒤에 다시 보면 '이게 왜 이렇게 되어 있지?' 상태가 된다)

이 문제들을 해결하기 위해 등장한 것이 바로 이 교재의 핵심 도구인 GitHub의 'Spec Kit'입니다.

1.3 Spec Kit이란? — 명세 기반 개발(Spec-Driven Development)

Spec Kit은 AI에게 '일단 만들어줘'라고 말하는 대신, 아래와 같은 단계를 거치도록 강제하는 작업 절차(워크플로우)와 도구 모음입니다.

| 단계 | 이 단계에서 하는 일 | 한 줄 비유 |
| --- | --- | --- |
| ① Constitution (헌장) | 이 프로젝트에서 절대 어기면 안 되는 규칙을 정한다 | 회사의 사규(社規)를 만드는 것 |
| ② Specify (명세) | 무엇을 만들 것인지 사람이 읽을 수 있는 말로 명확히 적는다 | 설계도 이전의 '요구사항 정의서' |
| ③ Clarify (명확화) | 명세에서 애매한 부분을 AI가 질문하고, 사람이 답하며 채운다 | 계약서 초안을 놓고 서로 확인하는 것 |
| ④ Plan (계획) | 무엇으로, 어떻게 만들지 기술적으로 설계한다 | 설계도를 그리는 것 |
| ⑤ Tasks (작업 분해) | 설계를 실제로 실행 가능한 작은 작업 단위로 쪼갠다 | 설계도를 시공 순서표로 바꾸는 것 |
| ⑥ Analyze (분석) | 명세·계획·작업 목록 사이에 모순이나 빠진 부분이 없는지 점검한다 | 공사 시작 전 마지막 도면 검토 |
| ⑦ Implement (구현) | 테스트를 먼저 쓰고(RED) → 코드를 작성하고(GREEN) → 정리한다(REFACTOR) | 실제 시공, 매 공정마다 검수 |

이 교재의 3부에서는 실제 프로젝트가 이 7단계(+체크리스트 단계 포함 8단계)를 어떻게 하나씩 실제로 통과했는지, 사용한 프롬프트 원문과 그 결과로 만들어진 파일까지 전부 보여드립니다.

** Spec Kit 설치 방법: 부록 참조

1.4 왜 이렇게까지 해야 하나요?

'그냥 AI한테 만들어달라고 하면 되지, 왜 이렇게 복잡한 절차를 거치나요?'라는 의문이 들 수 있습니다. 이 질문에 대한 답은 이 교재 전체를 통해 계속 드러나지만, 미리 핵심만 요약하면 다음과 같습니다.

규모가 커질수록 '한 번에 다 만들어줘'는 실패한다 — 이 예제 프로젝트도 6개의 큰 기능(User Story)과 52개의 작은 작업(Task)으로 쪼개서 진행했습니다.

AI도 사람처럼 맥락을 잃어버립니다 — 명세서·계획서·작업 목록이라는 '기록'이 있어야 AI가 몇 시간, 며칠이 지나도 같은 기준으로 판단할 수 있습니다.

테스트가 없으면 '고쳤다고 착각'하기 쉽습니다 — 이 프로젝트에서도 실제로 테스트 덕분에 심각한 버그(배경 작업이 실제 운영 데이터베이스를 건드리는 문제, 4부에서 상세히 다룸)를 구현 중간에 발견해 고칠 수 있었습니다.

나중에 사람이 코드를 이어받거나 검토할 때, 왜 이렇게 만들어졌는지 명세서와 커밋 이력만 봐도 알 수 있습니다.

[TIP] 핵심 요약

Spec Kit은 AI의 창의성과 속도는 그대로 활용하면서, '무엇을 만들지'와 '어떻게 검증할지'를 사람이 계속 통제할 수 있게 해주는 절차입니다. 바이브코딩을 '즉흥 연주'라고 한다면, Spec Kit을 쓴 바이브코딩은 '악보를 보며 하는 즉흥 연주'에 가깝습니다.

2부. 프로젝트의 물리적 프레임워크

이 장에서는 실제 프로젝트 폴더(C:\Users\USER\AI_Code_Study)를 열었을 때 보이는 모든 폴더와 파일이 각각 무슨 역할을 하는지 지도를 그리듯 설명합니다. 처음 이 구조를 볼 때는 복잡해 보이지만, 크게 나누면 '① Spec Kit 자체의 설정', '② 기능별 설계 문서', '③ 실제 동작하는 프로그램(백엔드+프론트엔드)', '④ 작업 기록 문서' 이 네 덩어리뿐입니다.

2.1 전체 폴더 구조 한눈에 보기

AI_Code_Study/                      ← 프로젝트 루트 폴더

│

├── .specify/                       ← [Spec Kit 엔진] 설정과 템플릿

│   ├── memory/

│   │   └── constitution.md         ← 이 프로젝트의 '헌장' (개발 규칙)

│   ├── templates/                  ← spec/plan/tasks 문서를 만들 때 쓰는 틀(양식)

│   └── scripts/                    ← 각 speckit 명령이 내부적으로 쓰는 보조 스크립트

│

├── .claude/                        ← Claude Code 세션 설정

│   ├── skills/                     ← /speckit.* 명령어(스킬)들의 실제 정의

│   └── launch.json                 ← 프론트엔드 개발 서버 실행 설정

│

├── specs/                          ← [기능별 설계 문서 보관함]

│   ├── 001-todo-management/        ← (초기 연습용 기능, 이후 방향 전환으로 보존만 함)

│   ├── 002-user-auth/              ← 기능2: 회원가입/로그인

│   ├── 003-project-management/     ← 기능3: 프로젝트 생성/관리

│   └── 004-task-learning-content/  ← 기능4: 이 교재의 핵심 사례 (교재/실습/Q&A/휴지통)

│       ├── spec.md                 ← 무엇을 만들지 (요구사항 명세)

│       ├── plan.md                 ← 어떻게 만들지 (기술 설계)

│       ├── research.md             ← 설계 중 조사·결정한 근거

│       ├── data-model.md           ← 데이터베이스 표 구조 설계

│       ├── quickstart.md           ← 완성 후 직접 검증할 시나리오

│       ├── contracts/

│       │   └── content-api.md      ← 프론트-백엔드가 주고받는 통신 규격

│       ├── checklists/

│       │   ├── requirements.md     ← 명세 품질 자체 점검표

│       │   └── ai-content-quality.md  ← AI 생성 콘텐츠 품질 점검표(23개 항목)

│       └── tasks.md                ← 실행 가능한 작업 목록 (52개 Task)

│

├── backend/                        ← [실제 서버 프로그램] FastAPI(Python)

│   ├── src/

│   │   ├── main.py                 ← 서버의 시작점, 모든 라우터를 등록

│   │   ├── database.py             ← 데이터베이스 연결 설정

│   │   ├── api/                    ← 요청을 받는 창구 (URL별 처리)

│   │   ├── models/                 ← 데이터베이스 표(테이블) 정의

│   │   ├── services/               ← 실제 비즈니스 로직(업무 규칙)

│   │   └── utils/                  ← 공용 도구(보안 등)

│   └── tests/

│       └── integration/            ← 자동화된 테스트 코드 (45개)

│

├── webapp/                         ← [실제 화면 프로그램] React(TypeScript)

│   └── src/

│       ├── main.tsx, App.tsx       ← 화면 프로그램의 시작점

│       ├── pages/                  ← 사용자가 보는 화면 단위

│       └── api/                    ← 백엔드에 요청을 보내는 함수 모음

│

├── docs/

│   └── task-reports/               ← [작업 보고서] 기능 완료마다 작성하는 결과 기록

│

├── .env                            ← (git에 올리지 않음) 실제 API 키가 담긴 비밀 설정 파일

├── .env.example                    ← .env가 어떤 항목을 가져야 하는지 보여주는 빈 견본

├── requirements.txt                ← 백엔드가 필요로 하는 Python 라이브러리 목록

├── pyproject.toml                  ← 백엔드 코드 검사 도구(Ruff/Black/MyPy) 설정

└── plan_specify.md, my_constitution.md

← 이 프로젝트를 시작할 때 사람이 직접 준비한 입력 문서

[TIP] 왜 이렇게 나누나요?

이 구조는 '설계 문서(specs/)'와 '실제 코드(backend/, webapp/)'를 물리적으로 분리합니다. 이렇게 하면 나중에 어떤 기능이 왜 이렇게 만들어졌는지 알고 싶을 때, 코드를 뒤지지 않고도 specs/004-task-learning-content/ 폴더 하나만 보면 그 기능의 요구사항·설계·작업 이력을 전부 확인할 수 있습니다.

2.2 .specify/ — Spec Kit 엔진의 설정 폴더

이 폴더는 Spec Kit이라는 도구 자체를 설치하면 자동으로 생성됩니다. 프로젝트를 시작할 때 터미널에서 Spec Kit 초기화 명령을 실행하면 이 폴더 구조가 만들어지고, 이후 /speckit.constitution, /speckit.specify 같은 명령이 이 폴더 안의 스크립트와 템플릿을 참고해서 동작합니다.

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| .specify/memory/constitution.md | 이 프로젝트의 헌장(개발 규칙) 원본. 모든 speckit 명령이 이 파일을 참조한다. |
| .specify/templates/*.md | spec.md, plan.md, tasks.md, checklist.md를 새로 만들 때 채워 넣는 빈 양식. |
| .specify/scripts/powershell/*.ps1 | check-prerequisites, setup-plan 등 각 speckit 명령이 내부적으로 호출하는 보조 스크립트(파일 경로 확인, 브랜치 확인 등). |

2.3 specs/ — 기능별 설계 문서 폴더

이 프로젝트는 총 4개의 '기능(feature)'으로 나뉘어 순서대로 개발되었습니다. 각 기능은 specs/ 아래에 3자리 번호 접두어를 가진 자기만의 폴더를 가집니다.

| 폴더명 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 001-todo-management | 가장 처음 연습 삼아 만든 '할 일 관리 앱' | 이후 프로젝트 주제를 AI 학습 플랫폼으로 전환하면서 실제 서비스에는 쓰이지 않음. 삭제하지 않고 git 이력에 그대로 보존(첫 Spec Kit 연습 기록으로서 가치가 있음) |
| 002-user-auth | 회원가입 · 로그인 · 내 정보 조회 | JWT 토큰 기반 인증. 이 교재 예제의 첫 실제 기능 |
| 003-project-management | 프로젝트(책 한 권에 해당) 생성 · 목록 · 수정 · 삭제 | 002 위에 얹는 기능 |
| 004-task-learning-content | Task 업로드 → AI 교재 생성 → 열람 → 실습 → Q&A → 휴지통 | 이 교재 3~4부에서 가장 상세히 다루는 핵심 사례 |

004-task-learning-content 폴더 안의 파일들이 이 교재에서 가장 중요하므로 각각의 역할을 자세히 표로 정리합니다.

| 파일/폴더 | 이 문서를 만드는 명령 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| spec.md | /speckit.specify (+ /speckit.clarify로 보강) | '무엇을' 만들지 정의. 사용자 스토리 6개, 기능 요구사항(FR) 26개, 성공 기준(SC) 6개 |
| plan.md | /speckit.plan | '무엇으로' 만들지 정의. 기술 스택, 헌장 준수 점검표, 폴더 구조 설계 |
| research.md | /speckit.plan | 설계 중 내린 기술적 결정과 그 이유(예: 왜 Celery 대신 BackgroundTasks를 쓰는지) |
| data-model.md | /speckit.plan | 데이터베이스 표(엔티티) 구조 설계 — 필드, 타입, 검증 규칙 |
| quickstart.md | /speckit.plan | 구현 완료 후 사람이 직접 실행해 확인할 검증 시나리오 7개 |
| contracts/content-api.md | /speckit.plan | 프론트엔드와 백엔드가 주고받는 API의 정확한 규격(URL, 요청/응답 형식) |
| checklists/requirements.md | /speckit.specify, /speckit.clarify가 자동 관리 | spec.md 자체의 품질(모호한 표현은 없는지 등)을 점검하는 체크리스트 |
| checklists/ai-content-quality.md | /speckit.checklist | AI가 생성하는 콘텐츠(교재/실습/답변)의 요구사항 품질을 점검하는 23개 항목 체크리스트 |
| tasks.md | /speckit.tasks | 구현을 위한 실행 가능한 작업 목록. 52개 Task, RED/GREEN/REFACTOR 단위로 분해 |

2.4 backend/ — FastAPI 백엔드(서버) 구조

'백엔드'란 사용자에게는 보이지 않지만, 데이터를 저장하고 계산하고 AI를 호출하는 실제 '일하는 프로그램'입니다. 이 프로젝트의 백엔드는 Python 언어의 FastAPI라는 프레임워크로 만들었습니다. 아래는 헌장(Constitution)에서 정한 '모듈러 모놀리스(Modular Monolith)' 구조를 그대로 따릅니다 — 하나의 서버 프로그램(모놀리스)이지만 내부는 역할별로 뚜렷하게 나뉘어(모듈러) 있다는 뜻입니다.

backend/src/

├── main.py                 ← 서버 시작점. FastAPI 앱을 만들고 모든 라우터를 등록

├── database.py             ← SQLite 데이터베이스 연결, 세션(session) 관리

│

├── api/                   ← [창구 담당] "어떤 URL로 요청이 오면 무슨 함수를 부를지"만 결정

│   ├── auth.py                  회원가입/로그인 URL

│   ├── projects.py              프로젝트 URL

│   ├── tasks.py                 Task 생성/목록/삭제/복구 URL

│   ├── documents.py             학습 교재 조회/재시도 URL

│   ├── practice.py              실습 문제 목록/제출/힌트 URL

│   └── qa.py                    질문/답변 URL

│

├── models/                  ← [데이터베이스 설계도] 표(테이블) 하나당 파일 하나

│   ├── user.py                  User 표 (사용자)

│   ├── project.py                Project 표 (프로젝트)

│   ├── task.py                  Task, UploadedCode, CodeFile 표

│   ├── learning_document.py     LearningDocument 표 (7장 교재)

│   ├── practice_problem.py      PracticeProblem, PracticeSubmission 표

│   └── question.py              Question 표 (질문/답변 기록)

│

├── services/                ← [실제 업무 규칙] api/가 직접 하지 않고 여기에 위임

│   ├── auth/                     비밀번호 암호화, 토큰 발급/검증

│   ├── projects/                 프로젝트 소유권 검증 등

│   ├── tasks/                    업로드 검증, 휴지통/복구 로직

│   └── ai/                       Claude API를 실제로 호출하는 모든 코드

│       ├── claude_client.py         AI 호출 공용 함수

│       ├── document_generator.py    7장 교재 생성

│       ├── practice_generator.py    5단계 실습 문제 생성

│       ├── grading_service.py       실습 답안 채점(패턴/AI)

│       └── qa_service.py            질문 답변 생성

│

└── utils/

└── security.py           ← 로그인한 사용자가 누구인지 확인하는 공용 도구

[TIP] 계층 구조 규칙 (헌장 III)

이 프로젝트는 'api → services → models'라는 한 방향 흐름을 엄격히 지킵니다. api(창구)는 절대로 데이터베이스를 직접 만지지 않고 반드시 services(업무 규칙)를 거쳐야 합니다. 이렇게 하면 '어디에 무슨 코드가 있을지'가 항상 예측 가능해집니다 — URL 처리 코드를 보고 싶으면 api/, 실제 규칙을 보고 싶으면 services/, 데이터 구조를 보고 싶으면 models/만 보면 됩니다.

2.5 webapp/ — React 프론트엔드(화면) 구조

'프론트엔드'는 사용자가 브라우저에서 실제로 보고 클릭하는 화면 프로그램입니다. 이 프로젝트는 React 19 + TypeScript + Vite 조합으로 만들었습니다.

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/main.tsx | 화면 프로그램이 브라우저에서 처음 실행되는 지점 |
| src/App.tsx | 로그인 여부에 따라 로그인 화면 또는 프로젝트 목록 화면을 보여주는 최상위 컴포넌트 |
| src/pages/LoginPage.tsx / SignupPage.tsx | 로그인 / 회원가입 화면 |
| src/pages/ProjectsPage.tsx | 내 프로젝트 목록 화면 |
| src/pages/TaskListPage.tsx | 프로젝트 안 Task 목록 + 휴지통 화면 |
| src/pages/TaskUploadPage.tsx | 새 Task 만들기(코드 업로드) 화면 |
| src/pages/TaskDetailPage.tsx | 교재 열람 + 실습 문제 + Q&A를 한 화면에서 보여주는 핵심 화면 |
| src/api/*.ts | 백엔드 서버에 실제로 HTTP 요청을 보내는 함수들 (auth.ts, tasks.ts, documents.ts, practice.ts, qa.ts) |

이 프로젝트는 화면 전환에 별도의 '라우팅 라이브러리'를 쓰지 않고, App.tsx 안에서 '지금 어떤 화면을 보여줄지'를 상태(state)값으로 직접 관리합니다. 초보자가 이해하기에 더 직관적인 방식을 의도적으로 선택한 것입니다.

2.6 docs/task-reports/ — 작업 보고서 폴더

헌장 II(Context Engineering)는 '기능 하나가 끝날 때마다 작업 보고서를 반드시 작성해야 한다'고 규정합니다. 이 보고서는 나중에 사람이(또는 AI가) 몇 주 뒤에 돌아와서 '이 기능이 어떻게 만들어졌더라?'를 다시 파악할 때 참고하는 요약 문서입니다.

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| TASK-001-user-auth.md | 회원가입/로그인 기능 완료 보고서 — 커버리지 96%, TDD 커밋 해시, 기술 결정 |
| TASK-003-task-learning-content.md | 이 교재의 핵심 사례 기능 완료 보고서 — 커버리지 95%, 6개 User Story별 RED/GREEN/REFACTOR 커밋, quickstart 7개 시나리오 검증 결과 |

2.7 루트에 있는 설정 파일들

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| .env | 실제 Anthropic API 키가 들어있는 파일. 절대 git에 커밋하지 않는다 (.gitignore로 제외) |
| .env.example | .env가 어떤 항목(키 이름)을 가져야 하는지 보여주는 빈 견본. 이 파일은 git에 커밋해도 안전하다 |
| requirements.txt | 백엔드가 필요로 하는 Python 라이브러리 목록 (fastapi, sqlalchemy, anthropic 등 16개) |
| pyproject.toml | Python 코드 검사 도구(Ruff, Black, MyPy)와 테스트 도구(pytest)의 세부 설정 |
| webapp/package.json | 프론트엔드가 필요로 하는 라이브러리 목록과 실행 명령(dev, build, lint, test) |
| .claude/launch.json | Claude Code가 프론트엔드 개발 서버(vite)를 대신 실행해줄 때 쓰는 설정 |
| plan_specify.md | 이 프로젝트를 시작하기 전 사람이 직접 작성한 서비스 기획서 원본 (/speckit.specify의 입력값) |
| my_constitution.md | 사람이 미리 준비한 헌장 초안 (/speckit.constitution의 입력값) |

3부. Constitution부터 Implementation까지 — 단계별 실습 기록

이 장이 이 교재의 심장부입니다. 실제로 이 프로젝트를 진행하며 입력했던 프롬프트 원문, AI가 실제로 수행한 작업, 그리고 그 결과로 만들어진 파일까지 순서대로 그대로 기록했습니다. Claude Code에서는 이 각 단계가 /speckit.constitution, /speckit.specify처럼 슬래시(/)로 시작하는 '스킬(Skill)' 명령으로 호출됩니다.

3.0 전체 파이프라인 한눈에 보기

[사람이 미리 준비]                 [Spec Kit 8단계 파이프라인]

my_constitution.md  ──────────▶ ① /speckit.constitution   (헌장 확정)

plan_specify.md     ──────────▶ ② /speckit.specify        (spec.md 생성)

│

▼

③ /speckit.clarify        (모호한 부분 질문·확답)

│  (spec.md에 Clarifications 절 추가)

▼

④ /speckit.plan           (plan.md/research.md/

│                    data-model.md/contracts/

│                    quickstart.md 생성)

▼

⑤ /speckit.checklist      (품질 점검표 생성)

│  ※ plan.md가 있어야 실행 가능

▼

⑥ /speckit.tasks          (tasks.md 생성, 52개 Task)

│

▼

⑦ /speckit.analyze        (spec/plan/tasks 모순 점검,

│                    읽기 전용 보고서)

▼

⑧ /speckit.implement      (RED→GREEN→REFACTOR로

실제 코드 작성, 4부에서 상세히)

[TIP] 실전 팁 — 순서가 꼬였던 실제 사례

이 프로젝트에서 처음 /speckit.checklist를 실행했을 때는 아직 plan.md가 없어서 실행이 막혔습니다(⑤번을 ④번보다 먼저 시도). Spec Kit의 checklist 스킬은 plan.md를 전제로 동작하기 때문입니다. 그래서 plan.md를 먼저 완성한 뒤 checklist를 다시 실행해 성공했습니다. 이 경험 자체가 좋은 교훈입니다 — 순서를 지키지 않아도 도구가 친절하게 막아주고, 무엇이 먼저 필요한지 알려줍니다.

아래 각 절은 이 프로젝트의 4번째 기능(004-task-learning-content, 이 교재의 핵심 사례)을 기준으로 서술합니다. 다만 ①번 Constitution 단계는 프로젝트 전체에 한 번만 적용되는 '사규' 같은 것이라, 이 프로젝트가 처음 방향을 잡을 때(그리고 중간에 방향을 크게 바꿀 때)의 실제 기록을 함께 보여드립니다.

3.1 ① /speckit.constitution — 헌장 정하기

Constitution(헌장)은 이 프로젝트에서 '무슨 일이 있어도 지켜야 할 규칙'을 정하는 문서입니다. 예를 들어 '테스트를 먼저 쓴다', '민감 정보는 절대 커밋하지 않는다' 같은 규칙이 여기 담깁니다. 이 문서는 이후 모든 speckit 명령이 참조하는 최상위 기준이 되며, 심지어 /speckit.analyze 단계에서는 '헌장을 어기는 것은 무조건 심각한 문제(CRITICAL)'로 자동 분류될 만큼 강한 권위를 가집니다.

실행 프롬프트

프로젝트 시작 시점에 사용자가 입력한 프롬프트(발췌, 시간 순):

"내 환경에 speckit가 설치되었는지 확인해줘.(https://github.com/github/spec-kit)"

"이 폴더에서 프로젝트를 설계, 구현하려면 어떤 방식이 나을까?"

"나는 프로그램을 잘 모른다. 어떤 것이 나은지 너가 판단해서 진행해줘."

(1차 연습: /speckit.constitution 실행 → '할일 관리 학습 앱' 헌장 v1.0.0 확정,

001-todo-management 기능으로 연습 진행)

--- 이후 서비스 방향을 크게 전환하며 다시 입력한 프롬프트 ---

"본 프로젝트는 '할일 관리 학습 앱'이 아니라 'AI 코드 학습지원 서비스'이다.

'할일 관리 학습 앱'으로 셋팅한 파일은 지우고 새로 speckit를 정의할 수 있게

해줘. 단계별로 내가 세팅하겠다. 우선 C:\Users\USER\AI_Code_Study 폴더

안의 my_constitution.md를 이용해서 C:\Users\USER\AI_Code_Study\.specify\

memory 폴더 안의 constitution.md를 수정해줘."

이때 AI는 my_constitution.md(사람이 미리 준비해둔 새 헌장 초안)와 기존 constitution.md의 차이를 분석한 뒤, 두 가지를 사용자에게 직접 확인(AskUserQuestion)했습니다.

| AI의 질문 | 선택지 | 사용자의 선택 |
| --- | --- | --- |
| 기존 헌장을 어떻게 반영할까요? | 그대로 전체 교체 / 일부만 병합 | 그대로 전체 교체 |
| 기존 001-todo-management 작업은 어떻게 할까요? | 할일 앱 중단하고 AI 학습 플랫폼으로 전환(권장) / 두 프로젝트 병행 | 할일 앱은 중단, AI 학습 플랫폼으로 전환 (Recommended) |

실행 내역

- AI가 my_constitution.md 전문을 읽고, 기존 v1.0.0 헌장과 항목별로 비교했다.

- 사용자 확인(AskUserQuestion) 후, .specify/memory/constitution.md를 my_constitution.md 내용으로 완전히 교체했다.

- 버전을 1.0.0 → 2.0.0으로 올리고(MAJOR 변경 — 프로젝트 성격 자체가 바뀌었으므로), 파일 맨 위에 'Sync Impact Report'라는 주석으로 무엇이 왜 바뀌었는지 스스로 기록했다.

- 기존 001-todo-management 관련 파일들은 삭제하지 않고 git 이력에 그대로 남겨두기로 결정했다 (나중에 '이 프로젝트가 원래 무엇이었는지' 추적할 수 있도록).

- 변경 사항을 커밋했다: docs: pivot constitution to AI Code Learning Platform (v2.0.0)

생성/변경된 파일

| 파일 | 역할 | 핵심 세팅 내용 |
| --- | --- | --- |
| .specify/memory/constitution.md | 이 프로젝트의 최종 헌장 (v2.0.0) | 총 11개 원칙(I~XI). 아래 표에 요약 |

헌장 v2.0.0의 11개 핵심 원칙:

| 원칙 | 핵심 내용 |
| --- | --- |
| I. TDD (양보 불가) | RED(테스트 작성·실패 확인) → GREEN(최소 구현·통과) → REFACTOR(정리·재통과), 각 단계 반드시 별도 커밋. 커버리지 80% 이상 |
| II. Context Engineering | 기능 완료마다 docs/task-reports/TASK-{번호}-{제목}.md 작업보고서 필수 작성 |
| III. Modular Monolith Architecture | backend/src/{api,models,services,utils} 계층 분리, api→services→model 단방향 의존 |
| IV. MCP Tool Usage Policy | Context7/Serena/Playwright 등 보조 도구 사용 지침(이 세션에는 미연결, 대체 수단 사용) |
| V. Code Quality Standards | Ruff/Black(백엔드), ESLint/Prettier(프론트엔드), MyPy/TypeScript strict |
| VI. Git Workflow Strategy | 기능 브랜치 {번호}-{기능명}, 커밋 메시지 {type}: {제목} - {TDD단계} ({작업ID}) 형식 |
| VII. Agent Roles | AI가 Architect/Implementer/Tester/Reviewer/Writer 역할을 상황에 따라 전환 |
| VIII. Development Workflow | 분석→TDD구현→리뷰/문서화→배포의 4단계 전체 흐름 |
| IX. Execution Checklists | 프로젝트/Task 시작 전·중·후에 확인해야 할 체크리스트 |
| X. Forbidden Practices | 테스트 없는 구현, TDD 생략, main 직접 커밋 등 12가지 절대 금지 행위 |
| XI. Success Criteria | 커버리지·API 응답속도·프로세스 준수 등 최종 성공 기준 |

[TIP] 교육 포인트

헌장은 '한 번 정하면 끝'이 아닙니다. 이 프로젝트에서도 서비스 방향이 완전히 바뀌자 헌장을 처음부터 다시 세웠습니다. 중요한 것은 '바뀌었다는 사실과 이유를 기록에 남기는 것'입니다 — Sync Impact Report라는 형태로 파일 맨 위에 남긴 것이 바로 그 역할을 합니다.

3.2 ② /speckit.specify — 무엇을 만들지 명세하기

Specify(명세) 단계는 '어떻게 만들지'가 아니라 '무엇을 만들지'만 순수하게 정의하는 단계입니다. 이 단계의 산출물인 spec.md에는 프로그래밍 언어나 데이터베이스 종류 같은 기술적인 이야기가 전혀 등장하지 않습니다. 오직 '사용자가 무엇을 할 수 있어야 하는가'만 다룹니다.

실행 프롬프트

/speckit.specify @plan_specify.md

이 한 줄이 전부입니다. 사용자는 사전에 plan_specify.md라는 A4 10페이지 분량의 상세 서비스 기획서(2부에서 소개한 문서, '요리 비유'와 화면 예시가 담긴 문서)를 미리 준비해두었고, @ 기호로 그 파일을 명세 작성의 입력값(Input)으로 그대로 지정했습니다.

[TIP] 왜 기획서를 미리 준비했나요?

AI에게 '학습 서비스 만들어줘'라고만 하면 AI가 임의로 세부 사항을 추측해야 합니다. 반대로 이미 구체적인 기획서(화면 예시, 데이터 구조 예시까지 포함)를 미리 써서 입력값으로 주면, AI는 '추측'이 아니라 '정리'만 하면 됩니다. 바이브코딩에서 결과물의 품질은 '프롬프트 한 줄의 정교함'보다 '얼마나 좋은 입력 자료를 미리 준비했는가'에 더 크게 좌우됩니다.

실행 내역

- AI가 plan_specify.md 전문을 읽고 핵심 시나리오를 6개의 '사용자 스토리(User Story)'로 나누었다 — Task 생성/업로드, AI 교재 생성, 교재 열람, 실습 문제, Q&A, 삭제/복구.

- 각 사용자 스토리에 우선순위(P1/P2/P3)를 매겼다 — 교재를 만드는 핵심 3가지(P1)를 먼저, 실습·Q&A(P2)를 다음, 휴지통(P3)을 마지막으로.

- '주어진(Given) - 할 때(When) - 그러면(Then)' 형식의 인수 시나리오(Acceptance Scenario)를 스토리마다 여러 개 작성했다 — 이는 나중에 자동화된 테스트로 그대로 옮겨진다.

- 26개의 '기능 요구사항(FR-001~FR-026)'을 문장으로 명확히 적었다.

- 6개의 '성공 기준(SC-001~SC-006)'을 숫자로 측정 가능하게 적었다 (예: SC-001 '업로드 후 5분 이내에 완성된 교재를 확인할 수 있다').

- '가정(Assumptions)' 절에 이번 범위에서 제외한 것들을 명시했다 — 예: 사용자가 업로드한 코드를 실제로 실행하는 기능은 만들지 않는다(AI가 시뮬레이션만 한다).

생성된 파일

| 파일 | 역할 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| specs/004-task-learning-content/spec.md | 무엇을 만들지 정의 | 6개 User Story, 26개 FR, 6개 SC, Key Entities 7종, Assumptions 5개 |
| specs/004-task-learning-content/checklists/requirements.md | spec.md 자체 품질 점검표 | /speckit.specify가 자동 생성·자동 채점 (모호한 표현, 누락된 시나리오 등을 스스로 점검) |

실제 작성된 26개 기능 요구사항 중 대표적인 것들을 발췌하면 다음과 같습니다.

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| FR-002 | 시스템은 Task 이름이 5자 미만이면 생성을 거부해야 한다. |
| FR-006a | 시스템은 이미 코드가 업로드된 Task에 대한 재업로드 요청을 거부해야 한다. |
| FR-009 | 생성된 교재는 7개 장(이 코드가 하는 일 ~ 자주 하는 실수)을 모두 포함해야 한다. |
| FR-011 | 한 번 생성된 교재 내용은 이후 수정되지 않아야 한다(불변). |
| FR-017a | 1~2단계는 정확한 패턴 매칭으로, 3~5단계는 AI가 판단해 채점해야 한다. |
| FR-025 | 휴지통에 30일 넘게 있는 Task를 자동으로 영구 삭제해야 한다. |
| FR-026 | 본인 소유가 아닌 요청은 모두 거부해야 한다(접근 제어). |

3.3 ③ /speckit.clarify — 애매한 부분 확정하기

아무리 꼼꼼하게 명세를 써도, AI(또는 사람)가 읽었을 때 '이 경우는 어떻게 되는 거지?'라는 질문이 생기는 지점이 반드시 있습니다. Clarify 단계는 AI가 spec.md를 다시 읽으며 이런 애매한 지점을 스스로 찾아내고, 최대 5개까지 객관식(또는 단답형) 질문을 던져 사람의 확답을 받아 spec.md에 즉시 반영하는 단계입니다.

실행 프롬프트

/speckit.clarify

이 단계는 특별한 추가 지시 없이 명령만 실행하면, AI가 알아서 spec.md를 스캔해 질문을 생성합니다. 각 질문에는 AI가 스스로 추천하는 답(Recommended)이 함께 제시되며, 사용자는 'A', 'B' 같은 보기 문자를 고르거나 '예'라고 답해 추천안을 그대로 수락할 수 있습니다.

실행 내역 — 실제로 오간 4개의 질문과 답

| # | AI의 질문 | 사용자의 답 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Task에 이미 학습 교재가 생성된 뒤, 사용자가 같은 Task에 코드를 다시 업로드(재업로드)할 수 있나요? | 재업로드 불가 — Task 생성 시 코드는 고정되며, 코드를 바꾸려면 새 Task를 만들어야 한다. |
| 2 | 실습 문제의 정답 채점은 어떤 방식으로 이루어지나요? | 레벨별 혼합 — 1~2단계(따라 치기, 빈칸 채우기)는 정확한 패턴 매칭, 3~5단계(코드 수정, 버그 찾기, 새로 만들기)는 AI가 제출 코드를 판단. |
| 3 | 5장(실행 흐름 따라가기)의 실행 과정 추적은 코드를 실제로 실행해서 얻나요, AI가 시뮬레이션하나요? | AI 시뮬레이션 — 업로드된 코드를 실제로 실행하지 않으며, 사용자 코드를 실행하는 별도 샌드박스 인프라는 이번 범위에 포함되지 않는다. |
| 4 | 5단계 실습 문제는 언제 생성되나요? | 교재 생성과 동시에 5개(레벨별 1개씩) 모두 미리 생성해둔다 — 실습 탭 진입 시 추가 대기 없음. |

이 4개의 답은 곧바로 spec.md의 'Clarifications' 절에 질문/답 형태로 기록되고, 동시에 관련된 다른 절(Functional Requirements, Edge Cases)에도 즉시 반영되었습니다. 예를 들어 3번 답변은 FR-009a라는 새 요구사항으로, 4번 답변은 FR-016a로 각각 명세에 추가되었습니다.

생성/변경된 파일

| 파일 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| specs/004-task-learning-content/spec.md | '## Clarifications' 절 신설, FR-006a/FR-009a/FR-016a/FR-017a 4개 요구사항 추가 |

[TIP] 교육 포인트 — 왜 구현 전에 물어봐야 하나요?

이 4가지 질문 중 어느 하나라도 구현 도중(또는 구현 이후)에 발견되었다면, 이미 만든 코드를 되돌리거나 다시 만들어야 했을 것입니다. 특히 4번(실습 문제를 언제 생성하는가)은 백그라운드 작업 구조 자체를 좌우하는 질문이라, 늦게 발견될수록 수정 비용이 커집니다. Clarify 단계는 '가장 저렴할 때 미리 결정하는' 단계입니다.

3.4 ④ /speckit.plan — 기술적으로 어떻게 만들지 설계하기

Plan(계획) 단계에서 처음으로 '무엇으로 만들 것인가'라는 기술적인 이야기가 등장합니다. 프로그래밍 언어, 데이터베이스, 외부 서비스(AI API) 선택, 폴더 구조, 그리고 헌장을 제대로 지키고 있는지 스스로 점검하는 표(Constitution Check)까지 이 단계에서 만들어집니다.

실행 프롬프트

이 단계 진행 중에는 AI가 먼저 질문을 던진 지점이 있었습니다(AI 서비스 제공사/키 발급 방식).

/speckit-plan을 실행

--- AI가 "AI 문서 생성에 어떤 API를 쓸까요?"라고 되물었을 때 ---

(AI 추천: "지금 API 키를 발급받아 .env에 넣어줘 (Recommended)")

→ 사용자 확인 후, ".env 파일 위치는?" 재질문에 대해:

"너가 루트에 .env파일을 만들고 내가 API키를 넣을 수 있게 해줘."

→ 이어서 "어떤 AI 제공사를 쓸까요?" 질문에:

"Anthropic (Claude)"

[보안] 여기서 매우 중요한 원칙 — API 키는 AI에게 맡기지 않는다

사용자는 'AI가 API 키를 대신 발급받거나 값을 채워 넣게' 하지 않았습니다. 대신 '빈 틀(.env 파일)만 만들어 달라'고 명확히 지시했고, 실제 키 값은 본인이 Anthropic 콘솔에서 직접 발급받아 손으로 채워 넣었습니다. 이는 이 교재에서 가장 중요하게 지켜야 할 보안 원칙 중 하나입니다 — 6부에서 다시 자세히 다룹니다.

실행 내역

- AI가 spec.md와 헌장을 함께 읽고, '기술적으로 확정되지 않은 부분'을 스스로 찾아냈다 — 특히 원래 헌장은 PostgreSQL + Celery + Redis + Docker를 요구했지만, 로컬 개발 환경에는 이 중 어느 것도 설치되어 있지 않았다.

- 이 간극을 'Complexity Tracking'이라는 표로 정직하게 기록했다 — 무엇을 대체했는지, 왜 대체했는지, 나중에 원래대로 되돌리려면 무엇을 바꾸면 되는지까지 명시했다.

- AI 모델 선택: 품질이 중요한 '7장 교재 생성'에는 claude-opus-5, 빈도가 높고 비용 효율이 중요한 '실습 채점/Q&A'에는 claude-sonnet-5를 쓰기로 research.md에 근거와 함께 기록했다.

- data-model.md에 7개 데이터 표(Task, UploadedCode, CodeFile, LearningDocument, PracticeProblem, PracticeSubmission, Question)의 필드와 검증 규칙을 설계했다.

- contracts/content-api.md에 프론트엔드-백엔드 통신 규격(각 URL의 요청/응답 형식)을 정의했다.

- quickstart.md에 구현 완료 후 사람이 직접 확인할 7개 시나리오를 미리 적어두었다 (이 시나리오는 나중에 5부 실행 방법의 기초가 된다).

- 마지막으로 'Constitution Check' 표를 다시 채워, 이 계획이 헌장을 지키는지/못 지키는지 PASS·DEVIATION으로 스스로 표시했다.

Constitution Check — 계획이 헌장을 지키는지 스스로 채점한 표

| 원칙/항목 | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| I. TDD | PASS | tasks.md에서 RED→GREEN→REFACTOR 3단계 커밋으로 분리 |
| III. Modular Monolith | PASS | api/services/models 계층 분리 유지 |
| IV. MCP 도구 정책 | DEVIATION | Context7/Serena/Playwright 미연결 — 표준 도구·수동 브라우저로 대체 |
| Storage: PostgreSQL 지정 | DEVIATION | 로컬에 미설치 — SQLite로 대체(002/003과 동일 사유) |
| 비동기: Celery+Redis 지정 | DEVIATION | 로컬에 미설치 — FastAPI BackgroundTasks로 대체 |
| AI: 특정 모델 미지정 | N/A | spec.md가 의도적으로 plan 단계에 위임, 이 세션은 Anthropic 연결됨 |

[TIP] 'DEVIATION(이탈)'이 나쁜 게 아닙니다

헌장을 100% 지키지 못했다고 실패한 게 아닙니다. 중요한 건 '무엇을 못 지켰는지, 왜 못 지켰는지, 대신 무엇으로 같은 목적을 달성했는지'를 숨기지 않고 기록하는 것입니다. 이 프로젝트는 Celery+Redis 대신 FastAPI의 BackgroundTasks라는 더 가벼운 기능으로 '업로드 응답은 즉시, AI 생성은 뒤에서'라는 같은 목표를 달성했습니다.

생성된 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| plan.md | 기술 스택, Constitution Check, 프로젝트 구조, Complexity Tracking |
| research.md | 5개 기술 결정과 각각의 근거·기각된 대안 (AI 모델, 비동기 방식, 채점 방식, 구조화 출력 방식, 업로드 검증, 휴지통 만료 방식) |
| data-model.md | 7개 엔티티(표) 설계, 각 필드의 타입과 검증 규칙, 접근 제어 규칙 |
| contracts/content-api.md | REST API 12개 엔드포인트의 요청/응답 규격 |
| quickstart.md | 구현 완료 후 검증할 7개 시나리오 |
| .env / .env.example | 실제 키 파일(빈 틀만 AI가 생성) / 커밋 가능한 견본 |

3.5 ⑤ /speckit.checklist — 품질 점검표 만들기

Checklist 단계는 조금 독특합니다. 이 단계가 만드는 것은 '코드를 검사하는 체크리스트'가 아니라, spec.md에 적힌 요구사항 문장 자체의 품질을 점검하는 체크리스트입니다. 쉽게 말해 '요구사항을 위한 단위 테스트(Unit Tests for Requirements Writing)'입니다. 예를 들어 '완전 초보자가 이해할 수 있는 수준'이라는 표현이 애매하지 않은지, 누락된 예외 상황은 없는지를 점검하는 질문 목록을 만듭니다.

실행 프롬프트

/speckit.checklist

(1차 시도 — plan.md가 아직 없어 실행 중단됨)

... /speckit-plan 완료 후 ...

/speckit.checklist

(2차 시도 — AI가 초점을 좁히기 위한 확인 질문)

Q1. 어떤 영역에 집중할까요?

→ "AI 생성/콘텐츠 품질 요구사항 (Recommended)"

Q2. 어느 수준으로(가볍게 vs 엄격하게) 점검할까요?

→ "표준 — /speckit-tasks 진행 전 게이트 (Recommended)"

실행 내역

- AI가 spec.md 중 'AI가 생성하는 콘텐츠(교재/실습/Q&A)'와 관련된 요구사항만 골라 초점을 잡았다.

- 완결성(Completeness)·명확성(Clarity)·일관성(Consistency)·측정가능성(Measurability)·경계조건(Edge Case) 5가지 기준으로 23개의 점검 질문(CHK001~CHK023)을 만들었다.

- 예: 'CHK006 완전한 프로그래밍 초보자가 이해할 수 있는 수준(FR-010)이 SC-002의 정성적 결과 외에 객관적으로 측정 가능한 기준으로 정의되어 있는가?'

- AI 비용(CHK019)과 사용자 코드를 외부 AI에 보내는 것에 대한 개인정보 처리(CHK020)처럼 '지금 당장 답하기 어려운' 질문도 정직하게 포함시켰다 — 이 두 항목은 이후에도 의도적으로 체크(완료 표시)하지 않고 남겨두었다(4부·7부에서 다시 다룸).

- 이 체크리스트는 '검토자(사람)가 직접 체크해야 하는' 소유물이라, AI 자신은 절대 항목에 체크 표시를 하지 않는다는 규칙을 지켰다.

생성된 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| checklists/ai-content-quality.md | AI 생성 콘텐츠 품질 요구사항 점검표 — 23개 항목(CHK001~CHK023), 전부 미체크 상태로 시작 |

[TIP] 교육 포인트 — 체크리스트는 '구현 확인'이 아니다

많은 사람이 착각하는 부분입니다. 이 체크리스트의 항목은 'Q&A가 잘 동작하는지 테스트했나?' 같은 검증 항목이 아니라 'Q&A 요구사항이 애매하지 않게 잘 적혀 있는가?'를 묻는 항목입니다. 즉 코드가 아니라 '글'을 검사하는 도구입니다. 그래서 명세 단계에서 만들고, 검토자가 나중에(구현이 끝난 뒤에도) 언제든 다시 펼쳐볼 수 있습니다.

3.6 ⑥ /speckit.tasks — 실행 가능한 작업 목록으로 쪼개기

Tasks(작업 분해) 단계는 지금까지의 모든 문서(spec.md, plan.md, data-model.md, contracts/)를 종합해, 실제로 한 걸음씩 실행할 수 있는 작업 목록(tasks.md)을 만드는 단계입니다. 이 프로젝트에서는 이 단계에서 사용자가 매우 구체적인 조직 방식을 직접 지정했다는 점이 특별합니다.

실행 프롬프트

/speckit.tasks "Task를 verticla slice방식으로 구성해. 각 기능(회원 시스템,

프로젝트 생성, 코드 업로드, AI 문서 생성 등)을 'Backend모델 -> API ->

Frontend 화면 -> 테스트'까지 완전히 끝낸 후 다음 기능으로 넘어가도록 해"

--- AI가 헌장의 TDD 원칙(테스트 먼저)과 충돌 가능성을 짚어내며 되물음 ---

AI 추천: "헌장대로 TDD 유지 — 모델/API 구현 직전에 테스트 먼저 (Recommended)"

→ 사용자: "헌장대로 TDD 유지 — 모델/API 구현 직전에 테스트 먼저 (Recommended)"

[TIP] 여기서 일어난 중요한 충돌과 해결

사용자의 원래 요청은 '모델 → API → 화면 → 테스트' 순서였지만, 이는 헌장 I(TDD, 양보 불가 — '테스트를 반드시 구현보다 먼저 쓴다')과 정면으로 부딪힙니다. AI는 이 충돌을 그냥 넘기지 않고 명확히 알려준 뒤 절충안을 제시했습니다 — '슬라이스(기능) 단위로 세로로 자르는 것'은 그대로 따르되, 슬라이스 안에서는 반드시 'RED(테스트)→GREEN(모델→API→화면)→REFACTOR' 순서를 지키자는 것입니다. 사용자는 이 추천안을 그대로 수락했습니다. 이것이 바로 이 프로젝트가 채택한 '버티컬 슬라이스(Vertical Slice) + TDD' 방식입니다.

실행 내역

- 6개 사용자 스토리(US1~US6)를 각각 하나의 '슬라이스'로 삼아, 슬라이스 안을 다시 Setup → Foundational → RED → GREEN(백엔드 모델) → GREEN(API) → GREEN(프론트엔드) → REFACTOR 순서로 세분화했다.

- 모든 슬라이스가 공통으로 의존하는 기반 작업(Task/UploadedCode/CodeFile 모델, Claude 클라이언트, 라우터 뼈대)을 'Phase 2: Foundational'로 앞에 따로 뺐다 — 이 부분이 끝나기 전엔 어떤 슬라이스도 시작할 수 없다는 규칙을 명시했다.

- 각 Task에 커밋 메시지 형식까지 미리 정해두었다 — 예: 'test: task-upload - RED (T007)', 'feat: task-upload - GREEN backend (T009)'.

- [P] 표시로 병렬 진행 가능한 작업(서로 다른 파일, 의존성 없음)을 구분했다 — 예: 프런트엔드 API 호출 함수 작성은 백엔드 GREEN 작업과 동시에 진행 가능.

- 결과적으로 총 52개의 Task(T001~T050, 그리고 세부적으로 추가된 T014a/T018a)가 만들어졌다.

생성된 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| tasks.md | 52개 작업 목록. Phase 1(Setup) → Phase 2(Foundational) → Phase 3~8(US1~US6, 각각 RED/GREEN/REFACTOR) → Phase 9(Polish) |

이 tasks.md는 4부에서 실제로 어떻게 하나씩 완료되었는지 가장 상세히 다룹니다.

3.7 ⑦ /speckit.analyze — 마지막 모순 점검

Analyze(분석) 단계는 구현을 시작하기 직전, spec.md·plan.md·tasks.md 세 문서를 교차 검증해서 서로 모순되거나, 애매하거나, 빠진 부분이 없는지 점검하는 마지막 관문입니다. 이 단계는 철저히 '읽기 전용(Read-Only)'입니다 — 문제를 발견해도 파일을 스스로 고치지 않고, 먼저 보고서만 제시한 뒤 사람의 승인을 받아야만 수정에 들어갑니다.

실행 프롬프트

/speckit-analyze

--- 분석 보고서 제시 후 ---

"예. 그리고 수정안 대로 수정해줘."

실행 내역

AI가 발견해 심각도(CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW) 순으로 정리한 상위 4개 문제:

| ID | 문제 | 무엇을 고쳤나 |
| --- | --- | --- |
| C1 | FR-011(교재는 생성 후 불변)이 명세에는 있지만, 이를 검증하는 테스트/구현 가드가 계획에 없었다. | '완료된 문서 재생성 시도 시 내용이 바뀌지 않는지' 검증하는 RED 테스트 케이스와, 생성 함수 안에 '이미 completed 상태면 예외를 던지는' GREEN 가드를 추가. |
| C2 | FR-012(교재 생성 실패 시 재시도 가능)가 명세에는 있지만, 애초에 재시도할 수 있는 API 엔드포인트 자체가 계획에 없어 구현이 불가능한 상태였다. | POST /api/tasks/{id}/document/retry 엔드포인트를 계약(contract) 문서와 작업 목록에 새로 추가(T014a, T018a). |
| C3 | '다른 사용자 소유 Task 접근 시 404'라는 접근 제어 요구(FR-026)가, Task 삭제·복구 기능에는 테스트로 명시되어 있었지만 교재·실습·Q&A 기능에는 빠져 있었다. | 문서/실습/Q&A 각 슬라이스의 RED 테스트에 '타 사용자 소유 Task 접근 시 404' 케이스를 동일한 패턴으로 추가. |
| I4 | plan.md는 'progress'라는 별도 데이터 표를 만든다고 했지만, tasks.md의 메모에는 '별도 표 없이 계산으로 처리한다'고 적혀 있어 두 문서가 서로 모순되었다. | 'Progress 표는 만들지 않고, 실습 제출 기록을 집계해서 계산한다'로 plan.md와 data-model.md를 통일. |

생성/변경된 파일

| 파일 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| contracts/content-api.md | 재시도 엔드포인트(POST .../document/retry) 규격 추가 |
| data-model.md, plan.md | Progress 표 관련 서술을 '별도 표 없음'으로 통일 |
| tasks.md | T014a, T018a 신설, T014/T025/T033에 접근 제어 테스트 케이스 명시 추가 |

[TIP] 교육 포인트 — '분석'과 '수정'은 다른 단계입니다

/speckit.analyze는 문제를 찾아 보고서만 냅니다. 실제로 파일을 고치는 것은 사람이 '예, 그 수정안대로 진행해줘'라고 명시적으로 승인한 뒤에야 이루어졌습니다. 이렇게 '분석'과 '실행'을 분리하면, AI가 스스로 판단해 조용히 문서를 바꿔버리는 일을 막을 수 있습니다.

3.8 ⑧ /speckit.implement — 실제로 코드를 만들기 시작하다

드디어 마지막 단계입니다. Implement(구현) 단계는 지금까지 만든 모든 설계 문서를 기준으로, 실제 소스 코드를 tasks.md에 적힌 순서 그대로 하나씩 만들어가는 단계입니다. 이 단계의 상세한 진행 과정(52개 Task가 실제로 어떻게 완료되었는지, 각 슬라이스마다 무슨 버그를 만났고 어떻게 고쳤는지)은 분량이 매우 많아 별도로 4부 전체에서 다룹니다.

실행 프롬프트

/speckit-implement

--- 시작 전, 품질 체크리스트(ai-content-quality.md)가 아직 전부 미체크

상태임을 AI가 발견하고 진행 여부를 확인 ---

"예. 하지만 미체크 항목과 speckit-analyze에서 발견된 나머지 23개 항목

(특히 CHK019/CHK020의 AI 비용·개인정보 관련)은 나중에 검토할 수 있게 해줘."

[TIP] 구현 시작 전 마지막 관문 — 체크리스트 게이트(Gate)

/speckit.implement는 시작 직전에 checklists/ 폴더를 자동으로 스캔해, 체크되지 않은 항목이 있으면 '이대로 진행해도 되겠습니까?'라고 반드시 되묻습니다. 이 프로젝트에서는 사용자가 '지금은 구현을 진행하되, AI 비용·개인정보 항목은 나중에 반드시 다시 검토한다'는 조건부 승인을 내렸습니다. 이 결정은 tasks.md의 Phase 9(Polish)에 T050이라는 항목으로 그대로 추적 가능하게 남겨두었습니다 — '나중에 하겠다'는 말이 허공으로 사라지지 않도록 문서에 박아 넣은 것입니다.

이제부터 이어지는 4부에서, tasks.md에 적힌 52개 작업이 실제로 어떻게 하나씩 '테스트 작성 → 실패 확인 → 최소 구현 → 통과 확인 → 정리' 순서로 완성되었는지 빠짐없이 살펴보겠습니다.

4부. 구현 Task별 수행 내역과 결과

이 장에서는 tasks.md에 적힌 52개 작업이 실제로 어떤 순서로, 어떤 결과로 완료되었는지 빠짐없이 기록합니다. 각 User Story(사용자 스토리)마다 '무엇을 만들었는가', 'RED/GREEN/REFACTOR 커밋은 무엇인가', 그리고 실제로 만나서 해결한 실전 버그가 있다면 그 내용까지 함께 담았습니다.

4.1 TDD 사이클 복습 — RED, GREEN, REFACTOR

본격적으로 들어가기 전에, 이 프로젝트 전체를 관통하는 개발 방식인 TDD(Test-Driven Development, 테스트 주도 개발)를 짧게 복습합니다. TDD는 다음 세 단계를 계속 반복하는 개발 방식입니다.

| 단계 | 무엇을 하나 | 이 단계가 끝나는 조건 | 커밋 메시지 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 RED | 아직 존재하지 않는 기능에 대한 테스트 코드를 먼저 작성한다 | 테스트를 실행했을 때 반드시 '실패'해야 한다 (아직 기능이 없으니 당연히 실패) | test: task-upload - RED (T007) |
| 🟢 GREEN | 테스트를 통과시키는 최소한의 실제 코드를 작성한다 | 테스트를 실행했을 때 '통과'해야 한다 | feat: task-upload - GREEN backend (T009) |
| 🔵 REFACTOR | 동작은 그대로 둔 채 코드를 깔끔하게 정리한다(린트, 포맷팅) | 정리 후에도 테스트가 여전히 '통과'해야 한다 | refactor: task-upload - REFACTOR (T013) |

이 세 단계는 각각 반드시 별도의 git 커밋으로 남깁니다. 그래서 나중에 커밋 이력만 봐도 '이 기능이 어떤 순서로 만들어졌는지'가 그대로 드러납니다. 왜 이렇게까지 하는지 궁금할 수 있는데, 이 장의 4.4절(User Story 2)에서 실제로 테스트 덕분에 심각한 버그를 미리 잡아낸 사례를 보면 그 이유가 분명해집니다.

[TIP] 왜 RED(실패)를 먼저 확인하나요?

테스트를 작성한 뒤 '통과하는지'가 아니라 먼저 '실패하는지'를 확인하는 이유는, 테스트 코드 자체가 잘못 쓰여서 '무엇을 넣어도 항상 통과'하는 무의미한 테스트가 되는 것을 막기 위해서입니다. 제대로 실패하는 걸 본 다음에 통과시켜야, 그 통과가 '진짜로 기능이 동작해서'라고 믿을 수 있습니다.

4.2 이 프로젝트의 작업 조직 방식 — 버티컬 슬라이스

3.6절에서 설명한 대로, 이 프로젝트는 52개 작업을 '버티컬 슬라이스(Vertical Slice)' 방식으로 묶었습니다. 아래 표로 전체 흐름을 한눈에 보여드립니다.

| Phase | 이름 | Task 번호 | 핵심 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup | T001~T002 | 폴더 위치 확인, 의존성 패키지 확인 |
| 2 | Foundational | T003~T006 | 모든 슬라이스가 공유하는 기반(모델, AI 클라이언트, 라우터 뼈대) |
| 3 | US1 Task 생성/업로드 | T007~T013 | 코드를 올리는 기능 (MVP 핵심) |
| 4 | US2 AI 교재 자동 생성 | T014~T021 (+T014a,T018a) | 7장 교재를 AI가 만드는 기능 |
| 5 | US3 교재 열람 | T022~T024 | 코드와 교재를 나란히 읽는 화면 |
| 6 | US4 실습 문제 풀기 | T025~T032 | 5단계 실습과 채점 |
| 7 | US5 Q&A | T033~T039 | 질문하고 답변받기 |
| 8 | US6 삭제/복구 휴지통 | T040~T045 | Task 삭제와 30일 보관·복구 |
| 9 | Polish | T046~T050 | 커버리지·린트 최종 점검, 보고서 작성 |

4.3 Foundational — 모든 기능이 딛고 서는 기반 (T001~T006)

본격적인 기능 개발에 앞서, 6개 User Story 전체가 공통으로 필요로 하는 것들을 먼저 만들었습니다. 이 단계가 끝나기 전에는 어떤 슬라이스도 시작할 수 없다는 규칙(tasks.md 'CRITICAL' 표시)을 지켰습니다.

| Task | 내용 | 커밋 |
| --- | --- | --- |
| T001~T002 | services/tasks/, services/ai/ 폴더와 신규 테스트 파일 위치 확인 | 1b1a9de |
| T003 | Task, UploadedCode, CodeFile 3개 SQLAlchemy 모델 정의 | be068d2 |
| T004 | database.py의 init_db()에 위 3개 모델 import 추가 | be068d2 |
| T005 | claude_client.py 작성 — anthropic 클라이언트 래퍼, .env에서 API 키 로드, DOCUMENT_MODEL/GRADING_QA_MODEL 상수 정의 | be068d2 |
| T006 | tasks.py, documents.py, practice.py, qa.py 라우터 뼈대 생성 후 main.py에 등록 | be068d2 |

[TIP] 왜 Claude 클라이언트를 한 곳에 모았나요?

claude_client.py 하나에만 실제 AI 호출 코드(anthropic.Anthropic())가 있고, 나머지 모든 서비스(교재 생성, 실습 생성, 채점, Q&A)는 이 파일이 제공하는 request_json()이라는 공용 함수만 사용합니다. 이렇게 하면 나중에 AI 모델을 바꾸거나, 재시도 로직을 추가하거나, 사용량을 기록하고 싶을 때 이 파일 하나만 고치면 됩니다 — 이것이 2부에서 설명한 '계층 구조 규칙'이 실제로 지켜지는 모습입니다.

4.4 User Story 1 — Task 생성 및 코드 업로드 (T007~T013)

이 슬라이스가 이 프로젝트의 MVP(최소 기능 제품)입니다. 이게 없으면 AI가 설명할 코드 자체가 없으므로, 다른 어떤 기능도 시작될 수 없습니다.

| 단계 | Task | 내용 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| RED | T007 | POST /api/projects/{id}/tasks 테스트 작성 — 정상 생성(201), 이름 5자 미만(422), 21개 파일/10MB 초과(422), 재업로드 거부, 미인증(401) | 702ecde |
| GREEN 백엔드 | T008~T009 | upload_service.create_task() 구현(이름/설명 검증, 바이너리·.git/node_modules 제외, 파일 수·용량 제한), POST/GET 엔드포인트 구현 | 37a42eb |
| GREEN 프론트 | T010~T012 | createTask()/listTasks() API 함수, TaskUploadPage(업로드 폼), TaskListPage(목록) | 2cded78 |
| REFACTOR | T013 | Ruff/Black/ESLint/Prettier 정리, 재통과 확인 | 9e5d746 |

실전에서 만난 문제와 해결

python-multipart 누락: 파일 업로드(multipart/form-data)를 받는 FastAPI 엔드포인트를 테스트하자 'python-multipart가 필요합니다'라는 오류가 발생했다. requirements.txt에 추가해 해결.

선택적 파일 목록의 기본값 문제: files: list[UploadFile] | None = None 형태로는 멀티파트 요청에서 파일이 정상적으로 인식되지 않았다 → files: list[UploadFile] = File(default=[])로 명시적으로 바꿔 해결.

[TIP] 이 슬라이스가 보여주는 핵심 규칙

upload_service.create_task()라는 서비스 함수가 이름 길이 검증, 바이너리 파일 거르기, 파일 개수/용량 제한을 모두 담당하고, api/tasks.py의 라우터 함수는 '요청을 받아 서비스에 넘기고 결과를 돌려주는 것'만 합니다. 비즈니스 규칙을 API 계층에 직접 쓰지 않는다는 헌장 III의 규칙이 실제로 지켜진 첫 사례입니다.

4.5 User Story 2 — AI 학습 교재 자동 생성 (T014~T021)

이 서비스의 핵심 가치를 실제로 만들어내는 슬라이스입니다. 업로드된 코드를 Claude (claude-opus-5)에게 보내 7개 장으로 구성된 JSON을 받아오고, 이를 데이터베이스에 저장합니다.

| 단계 | Task | 내용 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| RED | T014 | GET /api/tasks/{id}/document 테스트 — generating/completed(7장)/failed 상태, 불변성(재생성해도 안 바뀜), 타 사용자 접근 시 404 | a51f1d0 |
| RED | T014a | POST .../document/retry 테스트 — failed일 때만 202, 아니면 409 | (같은 커밋 a51f1d0) |
| GREEN 백엔드 | T015~T018,T018a | LearningDocument 모델, document_generator.py(claude-opus-5 호출, 7장 JSON 생성, 불변성 가드), BackgroundTasks 연결, GET/retry 엔드포인트 | 2c9d6f5 |
| GREEN 프론트 | T019~T020 | getDocument()(폴링용)/retryDocument(), TaskDetailPage 뼈대(생성중/완료/실패 화면) | 64478be |
| REFACTOR | T021 | 코드 정리, 재통과 확인 | 23707ac |

실전 트러블슈팅 — 이 프로젝트에서 가장 중요했던 버그

이 슬라이스에서 이 프로젝트 전체를 통틀어 가장 교육적으로 중요한 사건이 발생했습니다. 전체 테스트를 다시 돌리던 중 예상치 못한 오류(document already completed; cannot regenerate)가 나왔는데, 원인을 추적해보니 심각한 구조적 문제가 있었습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 무엇이 문제였나 | document_generator.py가 데이터베이스 세션을 만들 때 'from backend.src.database import SessionLocal'처럼 직접 가져오는 방식을 썼다. 이렇게 하면 이 값이 파이썬 모듈을 처음 불러오는 시점에 '고정'되어 버린다. |
| 왜 위험한가 | FastAPI의 BackgroundTasks(백그라운드 작업)는 테스트용 가짜 데이터베이스로 바꿔치기(monkeypatch)하는 일반적인 방법을 우회해버린다. 그 결과 테스트를 실행할 때마다 실제 운영 데이터베이스(backend/auth.db)에 진짜 데이터가 쓰였고, 예전 테스트가 남긴 '이미 완료 처리된' 가짜 데이터와 충돌해 이번 테스트가 실패했다. |
| 어떻게 고쳤나 | 'from backend.src import database'처럼 모듈 자체를 가져온 뒤, 코드 안에서는 항상 'database.SessionLocal()'로 접근하도록 바꿨다. 이렇게 하면 테스트에서 'database.SessionLocal 속성 자체를 바꿔치기'할 수 있어, 백그라운드 작업도 테스트용 가짜 데이터베이스를 정확히 사용하게 된다. |
| 왜 교육적으로 중요한가 | 만약 테스트가 없었다면 이 버그는 절대 발견되지 못했을 것이다. 겉보기에는 '교재가 잘 만들어진다'며 정상 동작하는 것처럼 보이지만, 사실은 테스트를 실행할 때마다 실제 API 요금이 청구되고 실제 데이터가 오염되고 있었을 것이다. 테스트가 '통과했는지'만이 아니라 '올바른 것을 테스트하고 있는지'까지 살펴야 한다는 교훈을 남긴 사례다. |

이 수정 이후에는 모든 AI 관련 테스트 파일(test_documents.py, test_practice.py, test_qa.py, test_tasks.py)이 동일한 패턴을 씁니다 — monkeypatch.setattr(database, 'SessionLocal', TestingSessionLocal)로 데이터베이스를 바꿔치기하고, monkeypatch.setattr(claude_client, 'request_json', 가짜함수)로 실제 AI 호출도 가짜로 대체해 테스트가 진짜 API 비용을 쓰지 않게 했습니다.

실제 라이브 검증 (진짜 Anthropic API로 확인)

자동화된 테스트는 전부 가짜(mock) AI 응답을 쓰지만, 그것만으로는 '실제로 Claude API가 제대로 동작하는지'는 확인할 수 없습니다. 그래서 브라우저에서 실제 API 키로 직접 코드를 업로드해 확인했습니다.

업로드 직후 화면에 '교재를 생성하는 중입니다...'라는 문구가 즉시 표시됨 (업로드 응답이 지연되지 않고 즉시 돌아옴을 확인).

약 60초 후 상태가 자동으로 'completed'로 바뀌며 7개 장이 모두 채워진 실제 교재 내용이 표시됨 — SC-001(5분 이내)을 여유 있게 충족.

생성된 실제 설명 예시: 'const x = 1; console.log(x);'라는 두 줄짜리 코드에 대해, AI가 'x는 값을 저장해두기 위해 만든 변수예요... const는 한번 정하면 바뀌지 않는 값을 의미하는 키워드예요'처럼 완전 초보자도 이해할 수 있는 설명을 실제로 생성함을 확인.

4.6 User Story 3 — 학습 교재 열람 (T022~T024)

이 슬라이스는 특별합니다 — tasks.md에 새로운 백엔드 엔드포인트가 필요 없다고 이미 명시되어 있었습니다. User Story 2에서 만든 GET /document를 그대로 재사용하고, 프론트엔드 화면만 새로 만들면 되기 때문에 RED(테스트) 단계 없이 바로 GREEN(프론트엔드)부터 시작했습니다.

| 단계 | Task | 내용 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| GREEN 프론트 | T022~T023 | TaskDetailPage에 코드 패널(왼쪽)+설명 패널(오른쪽) 2단 레이아웃, 7장 탭 네비게이션, 4장에서 코드 줄 클릭 시 해당 설명이 강조되는 연동 기능 | 2f4fb5f |
| REFACTOR | T024 | 코드 정리, 브라우저에서 직접 확인 | efba171 |

구현 중 발견한 명세의 빈틈 — FR-014 계약 보강

이 화면을 만들다가 예상치 못한 문제를 만났습니다. spec.md의 FR-014는 '업로드된 코드와 교재 설명을 나란히 볼 수 있게 해야 한다'고 요구하지만, 정작 GET /document 응답에는 원본 코드가 전혀 들어있지 않았습니다 — plan 단계에서 이 부분이 누락된 것입니다.

이때 두 가지 선택지가 있었습니다 — ① 코드 조회용 엔드포인트를 새로 만든다, ② 기존 GET /document 응답에 code_files 필드를 추가한다. 화면 하나에서 코드와 설명을 '동시에' 보여줘야 하는데 두 번 요청하면 타이밍이 어긋날 수 있어, ②번을 선택해 계약 문서(contracts/content-api.md)와 코드를 함께 현장에서 보강했습니다.

[TIP] 교육 포인트 — 설계는 구현을 만나면 늘 어딘가 부족하다

아무리 꼼꼼히 계획해도 실제로 화면을 만들다 보면 '어, 이 데이터가 없네?' 하는 순간이 반드시 옵니다. 중요한 것은 이런 순간에 조용히 코드만 고치고 넘어가지 않고, 계약 문서 (contracts/content-api.md)에도 '이 발견을 여기서 보강했다'고 함께 기록해, 나중에 이 문서만 봐도 API의 진짜 모습을 알 수 있게 하는 것입니다.

4.7 User Story 4 — 실습 문제 풀기 (T025~T032)

교재를 읽는 것만으로는 체득되지 않는다는 문제의식에서 만들어진 슬라이스입니다. 3.3절 Clarify 단계에서 확정한 대로, 1~2단계는 정확한 패턴 비교로, 3~5단계는 AI가 판단해서 채점합니다.

| 단계 | Task | 내용 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| RED | T025 | GET .../practice, POST .../submit, GET .../hint 테스트 — 목록 5개, 1~2단계 패턴 채점, 3~5단계 AI 채점(mock), 힌트, 타 사용자 404 | 83ee2db |
| GREEN 백엔드 | T026~T029 | PracticeProblem/PracticeSubmission 모델, practice_generator.py(5단계 문제 생성), grading_service.py(패턴+AI 채점, 힌트), 3개 엔드포인트 | fd00c2c |
| GREEN 프론트 | T030~T031 | practice.ts, TaskDetailPage에 실습 탭(문제 표시·제출·힌트·진행률) | ed653bf |
| REFACTOR | T032 | 코드 정리, 재통과 확인 | f29e15a |

설계에서 중요했던 결정 — 교재와 실습을 '동시에' 미리 만들기

3.3절 Clarify에서 결정한 대로, 실습 문제는 사용자가 실습 탭을 열 때가 아니라 코드 업로드 직후 교재 생성과 '동시에' 만들어집니다. Task 생성 엔드포인트가 background_tasks.add_task()를 두 번 호출합니다 — 한 번은 generate_document(교재), 또 한 번은 generate_practice_problems(실습 문제). 두 작업은 서로 독립적으로 실행되므로, 실습 문제 생성이 실패해도 교재 생성에는 영향을 주지 않습니다.

실제 라이브 검증

브라우저에서 실제 Claude API로 아래를 모두 확인했습니다.

1단계(따라 치기) 문제에 정확히 같은 코드를 입력 → '정확합니다!'라는 즉시 피드백과 함께 진행률이 1/5로 바뀜.

같은 문제에 틀린 코드를 입력 → '정답 패턴과 일치하지 않습니다' 피드백 (패턴 채점 확인).

3단계(코드 수정) 문제에 정답에 가까운 코드를 제출 → claude-sonnet-5가 실제로 코드를 읽고 'multiply 함수가 올바르게 정의되었고... 모든 채점 기준을 충족합니다'처럼 구체적인 서술형 피드백을 생성함을 확인 (AI 채점 확인).

힌트 버튼 클릭 → 정답을 그대로 알려주지 않으면서도 방향을 알려주는 실제 힌트 문장을 받음 (예: '+ 대신 곱셈 연산자를 사용해보세요').

[TIP] 채점 방식을 왜 나눴나요? — 비용과 신뢰성의 균형

1~2단계처럼 정답이 하나로 고정된 문제까지 굳이 AI에게 판단을 맡기면, 매번 API 비용이 들고 응답도 느려집니다. 반면 3~5단계처럼 정답이 여러 형태로 존재할 수 있는 문제는 패턴 비교로는 정확한 채점이 불가능합니다. '단순하고 빠른 것은 규칙으로, 복잡하고 판단이 필요한 것만 AI로' — 이 원칙은 실제 서비스를 만들 때 비용을 관리하는 핵심 전략입니다.

4.8 User Story 5 — 질문하고 답변받기 Q&A (T033~T039)

교재를 읽다가 모르는 부분이 생기면 자유롭게 질문할 수 있는 기능입니다. 이전 4개 슬라이스에서 이미 다져진 패턴(모델 → 서비스 → API → 프론트엔드)을 그대로 반복하기 때문에, 이 슬라이스는 상대적으로 순조롭게 진행되었습니다 — Spec Kit과 TDD로 다진 기반이 뒤로 갈수록 개발 속도를 높여준다는 것을 보여주는 사례입니다.

| 단계 | Task | 내용 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| RED | T033 | POST/GET .../questions 테스트(mock), 타 사용자 접근 시 404 | 8bf531c |
| GREEN 백엔드 | T034~T036 | Question 모델, qa_service.answer_question()(claude-sonnet-5), POST/GET 엔드포인트 | fcc43eb |
| GREEN 프론트 | T037~T038 | qa.ts, TaskDetailPage에 Q&A 탭(질문 입력·답변·이전 기록) | d6c5821 |
| REFACTOR | T039 | 코드 정리, 재통과 확인(이미 린트 클린이라 추가 커밋 없음) | — |

실제 라이브 검증

'const x = 1; console.log(x);' 코드를 올려둔 Task에서 'x라는 이름의 변수는 왜 만든건가요?'라고 실제로 질문한 결과, 다음과 같은 실제 답변을 받았습니다(발췌).

"여기서 x는 값을 저장해두기 위해 만든 '변수'예요. const x = 1;이라는 코드는 '1이라는 값을 x라는 이름의 상자에 담아두겠다'는 뜻이에요... 참고로 const는 '한번 정하면 바뀌지 않는 값'을 의미하는 키워드예요."

질문/답변 목록 화면에도 이 기록이 즉시 나타나 이전 대화를 다시 확인할 수 있음을 확인했습니다 (FR-022 충족).

4.9 User Story 6 — Task 삭제 및 복구(휴지통) (T040~T045)

실수로 지운 Task를 되살릴 수 있게 하는 안전장치 기능입니다. 우선순위가 가장 낮은(P3) 기능이지만, '삭제'라는 되돌리기 어려운 행동을 다루는 만큼 꼼꼼한 테스트가 필요했습니다.

| 단계 | Task | 내용 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| RED | T040 | DELETE .../tasks/{id}, POST .../restore, GET .../trash 테스트 — 정상 삭제/복구, 30일 초과 시 영구 삭제, 타 사용자 접근 시 404 | 1afdace |
| GREEN 백엔드 | T041~T042 | task_service.py에 soft_delete_task/restore_task/list_trash 구현(30일 지연 평가 방식 포함), 관련 엔드포인트 3개 | b548c99 |
| GREEN 프론트 | T043~T044 | tasks.ts에 deleteTask/restoreTask/listTrash 추가, TaskListPage에 삭제 버튼과 휴지통 화면(복구 버튼) | 747ed63 |
| REFACTOR | T045 | 코드 정리, 재통과 확인(린트 이미 클린) | — |

'지연 평가(Lazy Expiry)'라는 실용적 설계

'30일이 지나면 자동으로 영구 삭제한다(FR-025)'는 요구사항을 구현하는 정석적인 방법은 매일 정해진 시각에 실행되는 배치 작업(스케줄러)을 두는 것입니다. 하지만 이 환경에는 그런 스케줄러 인프라(Celery beat 등)가 없었습니다. 그래서 대신 '휴지통 목록을 조회할 때마다, 그 순간에 30일이 지난 항목이 있으면 그 자리에서 영구 삭제한다'는 훨씬 단순한 방식(지연 평가)을 선택했습니다 — research.md에 이 결정과 근거가 기록되어 있습니다.

이 설계가 옳은지 확인하기 위해, 테스트에서는 실제로 30일을 기다리는 대신 삭제 시각을 '31일 전'으로 직접 조작한 뒤 휴지통을 다시 조회해, 정말로 그 항목이 사라지는지 확인했습니다.

실제 라이브 검증

Task 삭제 → 활성 목록에서 즉시 사라짐, 같은 순간 '휴지통' 화면에는 나타남을 확인.

휴지통에서 '복구' 클릭 → 휴지통에서 사라지고, Task 목록 화면으로 돌아가면 다시 나타남을 확인.

[TIP] 교육 포인트 — 완벽한 인프라가 없어도 요구사항은 지킬 수 있다

Celery beat라는 '정석'이 없다고 해서 30일 자동 삭제 기능을 포기하지 않았습니다. 요구사항이 진짜로 원하는 것(30일 지난 항목이 언젠가는 사라진다)에 집중하면, 더 단순한 방법으로도 같은 효과를 낼 수 있는 경우가 많습니다. 다만 이런 대체 설계는 반드시 그 이유와 함께 문서에 남겨야 나중에 오해가 생기지 않습니다.

4.10 Polish — 마무리 점검 (T046~T050)

6개 User Story가 모두 완성된 뒤, 기능을 '완료'로 표시하기 전 마지막으로 전체를 점검하는 단계입니다.

| Task | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| T046 | pytest --cov=backend/src 실행, 커버리지 80% 이상 확인 | 45개 테스트 전부 통과, 전체 커버리지 95% (헌장 요구치 80% 초과 달성) |
| T047 | Ruff/Black(백엔드), ESLint/Prettier(프론트엔드) 전체 재확인 | 모두 통과, 추가로 손볼 것 없음 |
| T048 | docs/task-reports/TASK-003-task-learning-content.md 작성 | 6개 슬라이스별 RED/GREEN/REFACTOR 커밋 해시, 기술 결정, 검증 결과를 담은 완료 보고서 작성 |
| T049 | quickstart.md의 7개 검증 시나리오를 직접 실행하고 기록 | 7개 시나리오 전부 통과 (5부에서 상세 소개) |
| T050 | checklists/ai-content-quality.md 23개 항목 재검토 | 의도적으로 미완료 상태로 남김 — 7부에서 그 이유를 설명 |

[중요] T050을 왜 체크하지 않고 남겨두었나요?

checklists/ai-content-quality.md는 '검토자(사람) 소유'의 문서입니다. 특히 AI 비용 한도와 '사용자가 올린 코드를 외부 AI 회사(Anthropic)로 보내는 것에 대한 개인정보 처리 방침' 항목(CHK019, CHK020)은 실제 운영 정책을 결정할 사람이 정할 문제이지, 구현을 담당한 AI가 임의로 '완료'라고 체크할 수 있는 성격이 아닙니다. 그래서 이 항목들은 의도적으로 미완료 상태로 남기고, tasks.md에 '나중에 검토'로 명시해두었습니다. 이는 7부에서 다시 자세히 다룹니다.

4.11 전체 결과 요약

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| 총 Task 수 | 52개 (T001~T050, 세부적으로 T014a·T018a 포함) |
| 완료된 Task | 51개 (T050 체크리스트 재검토만 검토자 몫으로 남김) |
| User Story 수 | 6개 (전부 완성) |
| 백엔드 자동화 테스트 | 45개, 전부 통과 |
| 백엔드 테스트 커버리지 | 95% (backend/src 기준, pytest-cov) |
| 프론트엔드 검증 | ESLint 통과, Prettier 포맷 적용, TypeScript strict 타입 오류 0건 |
| 실제 AI API 라이브 검증 | 교재 생성, 실습 채점(패턴+AI), 힌트, Q&A, 삭제/복구까지 브라우저에서 실제 Anthropic API로 전부 확인 |
| 작업 보고서 | docs/task-reports/TASK-003-task-learning-content.md 작성 완료 |

5부. 최종 산출물 구동 방법

이 장은 여러분이 직접 이 프로젝트를 내려받아 자신의 컴퓨터에서 실행해볼 수 있도록 처음부터 끝까지 순서대로 안내합니다. 백엔드(서버)와 프론트엔드(화면)는 서로 다른 프로그램이라 각각 따로 실행해야 합니다.

5.1 사전 준비물

| 준비물 | 버전(이 프로젝트 기준) | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11 이상 (실제 사용: 3.14) | python --version |
| Node.js | 18 이상 (프론트엔드 라이브러리 기준 최신 권장) | node --version |
| Git | 아무 버전 | git --version |
| Anthropic API 키 | 필수 — 6부에서 발급 방법 설명 | console.anthropic.com에서 발급 |

5.2 프로젝트 내려받기

git clone <이 저장소 주소>

cd AI_Code_Study

5.3 백엔드(서버) 실행하기

① Python 라이브러리 설치

# 프로젝트 루트(AI_Code_Study)에서 실행

python -m pip install -r requirements.txt

requirements.txt에는 fastapi(웹 서버 프레임워크), sqlalchemy(데이터베이스 도구), anthropic(Claude API 호출용), python-dotenv(.env 파일 읽기) 등 16개 라이브러리가 적혀 있습니다. 이 명령 한 줄로 전부 한꺼번에 설치됩니다.

② .env 파일에 API 키 넣기 (6부에서 발급 방법 상세 설명)

# .env.example을 복사해 .env 파일을 만든 뒤

# ANTHROPIC_API_KEY= 뒤에 발급받은 키 값을 붙여넣습니다

ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-여기에-발급받은-실제키-입력

③ 서버 실행

python -m uvicorn backend.src.main:app --port 8000

이 명령을 실행하면 콘솔에 'Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000'라는 문구가 뜨면서 서버가 켜집니다. 이 창은 서버가 켜져 있는 동안 계속 열어두어야 합니다 (Ctrl+C를 누르면 서버가 꺼집니다). 서버가 켜지면 http://127.0.0.1:8000/docs 주소로 접속해 FastAPI가 자동으로 만들어주는 API 문서(모든 URL 목록과 시험 실행 화면)를 바로 확인할 수 있습니다.

5.4 프론트엔드(화면) 실행하기

새 터미널 창을 하나 더 열어서 진행합니다(백엔드 창은 그대로 켜둔 채로).

cd AI_Code_Study/webapp

npm install

npm run dev

npm run dev를 실행하면 콘솔에 'Local: http://localhost:5173/'라는 주소가 뜹니다. 이 주소를 브라우저(Chrome 등)에서 열면 화면이 나타납니다. 프론트엔드는 화면에서 /api로 시작하는 모든 요청을 자동으로 백엔드(8000번 포트)에 전달하도록 설정되어 있습니다(webapp/vite.config.ts의 proxy 설정).

- 백엔드: http://127.0.0.1:8000 (API 문서는 http://127.0.0.1:8000/docs) - 프론트엔드: http://localhost:5173

5.5 브라우저에서 실제로 사용해보기 — quickstart 시나리오 따라 하기

3부·4부에서 만든 quickstart.md의 7개 시나리오를 그대로 따라 해보면, 이 서비스가 실제로 무엇을 할 수 있는지 가장 빠르게 체감할 수 있습니다.

- http://localhost:5173 접속 → 회원가입(이메일/비밀번호 8자 이상) → 로그인

- '내 프로젝트' 화면에서 새 프로젝트 이름 입력(예: '쇼핑몰 만들기') → 만들기

- 프로젝트를 열고 '+ 새 Task 추가' 클릭 → Task 이름(5자 이상) 입력, 업로드 방식(붙여넣기 추천) 선택 후 AI가 만들어준 코드를 붙여넣고 언어 선택 → '교재 만들기' 클릭

- Task를 열면 '교재를 생성하는 중입니다...'가 표시됨 → 최대 5분 이내(보통 1분 내외)에 자동으로 7개 장이 채워진 교재가 나타남 (새로고침 불필요)

- 왼쪽 코드 패널과 오른쪽 설명 패널을 보며 1~7장 탭을 눌러 이동, 4장에서는 코드 줄을 클릭하면 해당 설명이 강조됨

- 아래로 스크롤하면 '실습 문제' 영역에 1~5단계 문제가 나타남 → 문제를 골라 답을 입력 후 '제출' → 정답 여부와 설명 확인, '힌트 보기'로 힌트도 확인 가능

- 더 아래 '질문하기' 영역에 궁금한 점을 입력 → '질문 보내기' → AI 답변을 확인, 이전 질문 목록도 계속 남아있음을 확인

- Task 목록으로 돌아가 '삭제' 클릭 → 목록에서 사라짐 → '휴지통' 클릭 → 삭제된 Task가 보임 → '복구' 클릭 → 다시 Task 목록에 나타남

AI 코드 학습 서비스 — 구동 매뉴얼 (요약) 1. 서버 켜기 (터미널 2개 필요) PowerShell에서 서버 켜는 순서 PowerShell 창을 2개 열어야 합니다 (하나는 백엔드용, 하나는 프론트엔드용). 터미널 ① — 백엔드 cd C:\Users\USER\AI_Code_Study backend\.venv\Scripts\Activate.ps1 python -m uvicorn backend.src.main:app --port 8000 - 1번째 줄: 프로젝트 폴더로 이동 - 2번째 줄: 가상환경 활성화 (프롬프트 앞에 (.venv)가 붙으면 성공) - 3번째 줄: 서버 실행 → Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 문구가 뜨면 완료. 이 창은 계속 열어두세요. 활성화를 건너뛰고 한 줄로 실행하고 싶다면: C:\Users\USER\AI_Code_Study\backend\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn backend.src.main:app --port 8000 터미널 ② — 프론트엔드 (새 PowerShell 창) cd C:\Users\USER\AI_Code_Study\webapp npm run dev - Local: http://localhost:5173/ 문구가 뜨면 완료. 접속 브라우저에서 http://localhost:5173 열면 됩니다.. (두 서버를 올리는 Batch 파일) 사용법: 프로젝트 루트(C:\Users\USER\AI_Code_Study)의 start-servers.bat을 탐색기에서 더블클릭하거나, PowerShell에서 .\start-servers.bat 입력하면 됩니다. 새 창 2개(Backend, Frontend)가 뜨고, 잠시 후 http://localhost:5173 으로 접속하면 됩니다. 종료할 때는 각 창을 닫거나 Ctrl+C.. 2. 사용 순서 단계; 화면/동작. ① 회원가입/로그인; 이메일 + 비밀번호(8자 이상) 입력. ② 프로젝트 생성; "내 프로젝트"에서 이름 입력 (예: "쇼핑몰 만들기"). ③ Task 추가; 프로젝트 열기 → "+ 새 Task 추가" → 이름(5자 이상)/설명 입력 → 코드 업로드(파일·폴더·붙여넣기 중 택1). ④ 교재 자동 생성 대기; 업로드 직후 "생성 중..." 표시 → 보통 1분 내외, 최대 5분 내 완성(자동 새로고침). ⑤ 교재 열람; 왼쪽 코드 / 오른쪽 설명 2단 화면, 1~7장 탭 이동, 4장에서 코드 줄 클릭 시 설명 강조. ⑥ 실습 풀기; 화면 아래 "실습 문제" 1~5단계 → 답 입력 → 제출(정답/오답 즉시 표시), 필요하면 "힌트 보기". ⑦ 질문하기; "질문하기" 영역에 궁금한 점 입력 → AI 답변, 이전 기록도 계속 남음. ⑧ 삭제/복구; Task 목록에서 "삭제" → 휴지통으로 이동, "휴지통"에서 "복구" 가능(30일 이내). 3. 종료할 때 각 터미널 창에서 Ctrl+C → 서버 종료.

5.6 자동화된 테스트 실행하기

직접 화면을 클릭하지 않고도, 이 프로젝트에 이미 작성된 45개의 백엔드 테스트를 한 번에 실행해 전체가 정상 동작하는지 확인할 수 있습니다. 이 테스트들은 실제 API 키가 없어도(가짜 응답으로 대체되어) 실행됩니다.

# 프로젝트 루트에서

python -m pytest backend/tests -v

# 테스트 커버리지(코드 중 몇 %가 테스트되었는지)까지 함께 보려면

python -m pytest backend/tests --cov=backend/src -v

프론트엔드 코드 검사(문법 오류, 타입 오류 확인)는 아래와 같이 실행합니다.

cd webapp

npx eslint .          # 코드 스타일/버그 패턴 검사

npx tsc -b --noEmit    # TypeScript 타입 오류 검사

[TIP] 주의 — 포트가 이미 사용 중이라는 오류가 나올 때

이 프로젝트를 진행하며 실제로 여러 번 겪은 문제입니다 — 이전에 실행해둔 백엔드 서버가 꺼지지 않은 채 남아있으면 8000번 포트를 다른 프로세스가 차지하고 있어 새 서버가 켜지지 않습니다. 이럴 때는 8000번 포트를 쓰고 있는 프로세스를 찾아 종료한 뒤 다시 실행하면 됩니다(Windows에서는 netstat -ano로 포트를 점유한 프로세스 번호(PID)를 확인하고, taskkill /PID 번호 /F로 종료). 코드를 새로 고쳤는데 결과가 그대로라면, 십중팔구 '예전 서버가 여전히 옛날 코드로 켜져 있는 것'이 원인입니다.

6부. API 및 기타 세팅

6.1 Anthropic API 키 발급 방법

이 서비스의 핵심(교재 생성, 실습 채점, Q&A)은 모두 Anthropic의 Claude 모델이 담당합니다. 이를 쓰려면 Anthropic 콘솔에서 직접 API 키를 발급받아야 합니다.

https://console.anthropic.com 에 접속해 계정을 만들거나 로그인합니다.

결제 정보를 등록하고 사용할 만큼 크레딧을 충전합니다 (API 사용은 종량제입니다 — 6.3절에서 비용 감각을 더 자세히 설명합니다).

왼쪽 메뉴에서 'API Keys'로 들어가 'Create Key'를 눌러 새 키를 발급합니다.

발급된 키(sk-ant-로 시작하는 긴 문자열)는 이 화면을 벗어나면 다시 볼 수 없으니 즉시 안전한 곳에 복사해둡니다.

[보안 원칙] 이 교재가 강조하는 원칙 — API 키는 절대 AI에게 직접 입력하지 않는다

3.4절에서도 설명했듯, 이 프로젝트에서는 처음부터 끝까지 '실제 키 값을 AI가 보거나 다루지 않는다'는 원칙을 지켰습니다. AI에게 시킨 일은 오직 '.env라는 빈 틀을 만들어달라'는 것뿐이었고, 실제 키 값은 사람이 직접 발급받아 직접 파일에 붙여넣었습니다. AI 에이전트에게 비밀번호나 API 키 같은 민감 정보를 직접 입력시키는 것은 이 교재 전체에서 가장 중요하게 지켜야 할 보안 수칙입니다.

6.2 .env 파일 설정

프로젝트 루트(AI_Code_Study/)에 .env라는 이름의 파일을 만듭니다. 이 파일은 .gitignore에 등록되어 있어 git에 절대 커밋되지 않습니다(민감 정보 보호). 대신 .env.example이라는 '빈 견본 파일'만 git에 올라가 있어, 다른 사람이 이 프로젝트를 받았을 때 '.env에 어떤 항목이 필요한지'를 알 수 있게 해줍니다.

| 파일 | git에 커밋되나? | 내용 |
| --- | --- | --- |
| .env | 아니오 (.gitignore로 제외) | ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-실제키값 |
| .env.example | 예 | ANTHROPIC_API_KEY= (값은 비워둠, 항목 이름만 보여주는 견본) |

백엔드 코드(backend/src/services/ai/claude_client.py)는 python-dotenv 라이브러리의 load_dotenv() 함수로 서버가 시작될 때 이 .env 파일을 자동으로 읽어들이고, anthropic.Anthropic() 클라이언트가 이 환경변수를 자동으로 찾아 사용합니다 — 코드 안 어디에도 실제 키 문자열이 하드코딩되어 있지 않습니다.

6.3 어떤 AI 모델을 왜 골랐나 — 품질과 비용의 균형

3.4절 research.md에서 이미 소개했듯, 이 프로젝트는 작업의 성격에 따라 서로 다른 두 개의 모델을 구분해서 씁니다.

| 작업 | 사용 모델 | 왜 이 모델인가 |
| --- | --- | --- |
| 7장 학습 교재 생성 | claude-opus-5 | 한 번 생성하면 그 Task에서는 다시 안 만드는(불변) 긴 구조화 콘텐츠라, 빈도보다 품질이 훨씬 중요하다 |
| 5단계 실습 문제 생성 | claude-opus-5 | 교재와 마찬가지로 Task당 한 번만 생성되는 품질 중심 콘텐츠 |
| 실습 3~5단계 AI 채점 | claude-sonnet-5 | 사용자가 여러 번 반복 제출할 수 있어 호출 빈도가 높다 — 비용 효율이 더 중요 |
| Q&A 답변 | claude-sonnet-5 | 자유롭게 여러 번 물어볼 수 있는 기능이라 마찬가지로 비용 효율 우선 |
| 실습 힌트 | claude-sonnet-5 | 빈번하게 호출될 수 있는 보조 기능 |

[TIP] 비용 감각을 잡는 법

AI API는 '사용한 만큼' 요금이 청구되는 종량제입니다. 자동화된 테스트(45개)는 전부 가짜(mock) 응답을 쓰기 때문에 비용이 전혀 들지 않습니다. 실제 비용은 4~5부에서 소개한 '브라우저에서 직접 확인하기' 같은 라이브 검증을 할 때만 발생합니다. 개발 단계에서는 가짜 응답으로 대부분을 검증하고, 실제 키를 쓰는 확인은 필요한 최소 횟수로만 하는 것이 이 프로젝트가 실제로 취한 전략입니다. 이 주제는 7부(CHK019)에서 다시 다룹니다.

6.4 데이터베이스 설정

이 프로젝트는 SQLite라는, 별도 설치 없이 파일 하나로 동작하는 가벼운 데이터베이스를 씁니다. backend/auth.db라는 파일 하나가 사용자·프로젝트·Task·교재·실습·질문 데이터를 전부 담고 있습니다. 서버를 처음 실행하면 database.py의 init_db() 함수가 필요한 표를 자동으로 만들어주므로, 별도의 설치나 설정 명령이 필요 없습니다.

# backend/src/database.py 발췌

DATABASE_URL = os.environ.get(

"DATABASE_URL", "sqlite:///" + os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "auth.db")

)

환경변수 DATABASE_URL을 지정하면 이 경로 대신 다른 데이터베이스를 쓸 수도 있습니다 — plan.md의 Complexity Tracking에도 적혀 있듯, 나중에 PostgreSQL 같은 더 견고한 데이터베이스로 옮길 때도 연결 문자열 하나만 바꾸면 되도록 미리 설계되어 있습니다.

6.5 코드 품질 도구 세팅

헌장 V(Code Quality Standards)에 따라, 이 프로젝트는 백엔드와 프론트엔드 각각 코드 스타일을 자동으로 검사·정리해주는 도구를 씁니다. 이 도구들은 4부의 모든 REFACTOR 단계에서 실행되었습니다.

| 영역 | 도구 | 역할 | 설정 파일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 백엔드 (Python) | Ruff | 문법 오류, 위험한 코드 패턴 검사 | pyproject.toml [tool.ruff] |
| 백엔드 (Python) | Black | 코드 형식(들여쓰기, 줄바꿈)을 자동으로 통일 | pyproject.toml [tool.black] |
| 백엔드 (Python) | MyPy | 타입 힌트가 실제 코드와 맞는지 엄격 검사(strict) | pyproject.toml [tool.mypy] |
| 백엔드 (Python) | pytest + pytest-cov | 자동화 테스트 실행 및 커버리지 측정 | pyproject.toml [tool.pytest.ini_options] |
| 프론트엔드 (TS) | ESLint | 문법 오류, React 사용 패턴 오류 검사 | webapp/eslint.config.js |
| 프론트엔드 (TS) | Prettier | 코드 형식 자동 정리 | webapp/.prettierrc.json |
| 프론트엔드 (TS) | TypeScript (tsc) | 타입 오류 검사(strict 모드) | webapp/tsconfig*.json |

실제 pyproject.toml의 핵심 설정은 다음과 같습니다.

[tool.ruff]

line-length = 100

target-version = "py311"

[tool.black]

line-length = 100

target-version = ["py311"]

[tool.mypy]

python_version = "3.11"

strict = true

ignore_missing_imports = true

[tool.pytest.ini_options]

asyncio_mode = "auto"

이 프로젝트의 requirements.txt(백엔드 필요 라이브러리 16개)와 webapp/package.json(프론트엔드 필요 라이브러리 목록)에는 실제로 아래와 같은 핵심 라이브러리가 담겨 있습니다.

| 라이브러리 | 용도 |
| --- | --- |
| fastapi, uvicorn | 웹 서버 프레임워크와 실행기 |
| sqlalchemy | 데이터베이스 ORM(표 구조를 파이썬 코드로 다루게 해주는 도구) |
| bcrypt, python-jose[cryptography] | 비밀번호 암호화, JWT 로그인 토큰 발급·검증 |
| anthropic | Claude API 공식 SDK |
| python-dotenv | .env 파일 읽기 |
| python-multipart | 파일 업로드(멀티파트) 요청 처리에 필수 |
| pytest, pytest-asyncio, pytest-cov | 테스트 실행과 커버리지 측정 |
| react, react-dom (^19.2.8) | 화면을 구성하는 프론트엔드 핵심 라이브러리 |
| vite | 프론트엔드 개발 서버·빌드 도구 |
| typescript-eslint, eslint-plugin-react-hooks | React 특화 코드 검사 규칙 |

7부. 이 프로젝트를 통해 배워야 할 것들

지금까지 이 교재는 '무엇을 어떻게 만들었는지'를 사실 그대로 기록했습니다. 이 마지막 장에서는 한 걸음 물러나 '이 과정 전체에서 무엇을 배워야 하는지'를 정리합니다. 바이브코딩을 처음 시작하는 분이라면 이 장이 가장 오래 기억해야 할 내용입니다.

7.1 Spec-Driven Development가 주는 진짜 가치

1부에서 '바이브코딩의 함정'을 이야기했습니다. 이 프로젝트를 끝까지 진행하며 확인한 Spec Kit의 진짜 가치는 '더 좋은 코드를 만들어준다'가 아니라, '나중에 무엇을 왜 그렇게 만들었는지 언제든 되짚어볼 수 있게 해준다'는 것입니다.

spec.md만 보면 이 기능이 '무엇을' 하기로 되어 있는지 코드를 한 줄도 안 보고 알 수 있다.

plan.md와 research.md만 보면 '왜 PostgreSQL 대신 SQLite를, 왜 Celery 대신 BackgroundTasks를 썼는지' 근거까지 알 수 있다.

tasks.md와 git 커밋 이력만 보면 '어떤 순서로 만들어졌는지'를 재구성할 수 있다.

docs/task-reports/만 보면 '완료된 기능이 어떤 상태였는지' 요약을 바로 확인할 수 있다.

이 네 가지 문서 계층은 사람 개발자 여러 명이 협업할 때는 물론, '한 사람이 AI와 함께 작업할 때'도 똑같이 중요합니다. AI는 대화가 길어지면(또는 새 세션이 시작되면) 맥락을 잃어버릴 수 있는데, 이 문서들이 남아있으면 언제든 같은 기준으로 작업을 이어갈 수 있습니다.

7.2 TDD 규율이 실제로 지켜지는 모습

이 프로젝트의 git 커밋 이력을 보면(부록 A 참고) test: → feat: → refactor: 순서가 6개 슬라이스 모두에서 예외 없이 반복됩니다. 이것이 우연이 아니라 헌장에 '양보 불가(NON-NEGOTIABLE)'로 못 박혀 있었기 때문에 가능했습니다.

4.5절에서 소개한 SessionLocal 버그 사례가 TDD의 가치를 가장 잘 보여줍니다. 만약 '일단 되는 것 같으니 테스트는 나중에'라는 태도로 진행했다면, 그 버그는 서비스가 실제로 배포된 뒤 사용자 데이터가 뒤섞이고 나서야 발견되었을 가능성이 높습니다. 테스트를 먼저, 그리고 항상 전체 테스트를 다시 돌려보는 습관이 이 문제를 개발 단계에서 미리 잡아냈습니다.

[TIP] 바이브코딩 초보자를 위한 실전 조언

'테스트를 어떻게 짜야 할지 모르겠다'는 이유로 테스트를 건너뛰고 싶은 유혹이 항상 있습니다. 하지만 이 프로젝트처럼 AI에게 '먼저 실패하는 테스트를 써줘'라고 요청하는 것 자체는 여러분이 테스트 코드를 직접 짤 줄 몰라도 할 수 있는 요청입니다. 중요한 것은 문법을 아는 것이 아니라 '테스트 없이 다음 단계로 넘어가지 않는다'는 습관, 그리고 AI에게 그 습관을 명시적으로 요구하는 것입니다.

7.3 버티컬 슬라이스 vs 수평 레이어 — 이 프로젝트가 겪은 실제 트레이드오프

3.6절에서 소개했듯, 사용자는 처음에 '모델 → API → 화면 → 테스트' 순서(수평 레이어, layer-by-layer)로 진행하고 싶어 했지만, 헌장의 TDD 원칙과 충돌해 절충안(버티컬 슬라이스 + 각 슬라이스 안에서 TDD)으로 조정되었습니다. 두 접근의 장단점을 정리하면 다음과 같습니다.

| 방식 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- |
| 수평 레이어 (모델 전부 → API 전부 → 화면 전부) | 같은 종류 작업을 몰아서 하니 타이핑 속도는 빠르다 | 기능 하나가 '끝까지' 동작하는 걸 확인하려면 전체가 다 끝나야 한다 — 중간에 검증할 수 없다 |
| 버티컬 슬라이스 (기능 하나를 모델~화면까지 완결) | 기능 하나가 끝날 때마다 실제로 동작하는 걸 눈으로 확인할 수 있다. 우선순위 낮은 기능은 나중으로 미뤄도 앞의 기능은 이미 완성되어 있다 | 비슷한 코드를 기능마다 조금씩 반복해서 작성하게 될 수 있다 |

이 프로젝트가 버티컬 슬라이스를 택한 덕분에, User Story 1(업로드)만 끝난 시점에도 이미 '동작하는 최소 제품(MVP)'을 브라우저에서 확인할 수 있었습니다. 만약 수평 레이어 방식이었다면 6개 기능의 화면이 전부 완성될 때까지 아무것도 눈으로 볼 수 없었을 것입니다.

7.4 AI 에이전트와 협업하는 법 — 사람은 결정, AI는 실행

이 프로젝트 전체에서 반복적으로 나타나는 패턴이 있습니다. AI가 스스로 판단하기 애매한 지점(방향 전환, AI 제공사 선택, 체크리스트 항목 완료 여부, 위험한 삭제 작업 등)에서는 항상 멈추고 사람에게 명시적으로 물었고, 사람은 짧고 분명하게 답했습니다.

| AI가 스스로 판단해도 되는 것 | 반드시 사람에게 물어야 하는 것 |
| --- | --- |
| 코드 스타일 정리(Ruff/Black 적용) | 프로젝트의 방향(무엇을 만들 것인가) 자체를 바꾸는 것 |
| 테스트가 실패하는 걸 확인한 뒤 최소 구현 작성 | 실제 비밀번호·API 키 값을 입력하는 것 |
| 명세의 모순을 찾아 보고서로 정리 | 그 모순을 '어떻게' 고칠지 최종 승인하는 것 |
| 체크리스트 항목을 만드는 것 | 체크리스트 항목에 '완료'로 체크하는 것(검토자 몫) |
| 질문에 대한 추천 답을 제시하는 것 | 그 추천을 최종 수락할지 결정하는 것 |

[TIP] '예'라고 답하는 것도 중요한 결정입니다

이 교재 곳곳에서 사용자의 답변이 '예', '예. 그리고 수정안대로 수정해줘'처럼 짧습니다. 이것이 '아무 생각 없이 승낙'한 것이 아니라는 점이 중요합니다 — AI가 먼저 상황을 정리하고 추천안과 그 근거를 분명히 제시했기 때문에, 사람은 짧게 답해도 충분히 의미 있는 결정을 내릴 수 있었습니다. 바이브코딩에서 사람의 역할은 '타이핑하는 사람'에서 '결정하는 사람'으로 바뀝니다.

7.5 실전 트러블슈팅에서 배우는 교훈 — 모음

이 프로젝트에서 실제로 만났던 문제들을 한 곳에 모았습니다. 바이브코딩을 하다 보면 반드시 비슷한 상황을 만나게 됩니다.

| 문제 | 원인 | 교훈 |
| --- | --- | --- |
| passlib과 bcrypt 라이브러리 충돌 (초기 회원가입 기능) | 설치된 bcrypt 최신 버전과 passlib이 서로 호환되지 않음 | 라이브러리 조합 문제는 검색보다 '더 단순한 대안으로 바로 교체'하는 것이 빠를 때가 많다 (bcrypt를 직접 사용하도록 변경) |
| python-multipart 누락 | 파일 업로드 기능에 필요한 라이브러리가 requirements.txt에 빠져 있었음 | 에러 메시지를 그대로 읽으면 대부분 해결책이 메시지 안에 있다 |
| BackgroundTasks가 테스트용 가짜 DB를 우회함 (4.5절) | SessionLocal을 직접 import해서 값이 고정되어버림 | 테스트가 통과해도 '진짜로 옳은 것을 테스트했는지' 항상 의심할 것 |
| FR-014(코드/교재 나란히 보기) 요구사항이 API 응답에 반영 안 됨 (4.6절) | plan 단계에서 누락됨 | 설계 문서와 실제 구현 사이의 틈은 구현 중에 반드시 나타난다 — 발견 즉시 계약 문서를 함께 고칠 것 |
| 오래된 백엔드 서버 프로세스가 새 코드를 반영하지 못함 (5부) | 이전에 켜둔 서버가 포트를 계속 점유 | '분명 코드를 고쳤는데 그대로'라면 서버 재시작부터 의심할 것 |
| Claude Browser 자동화 도구의 클릭이 가끔 씹힘 | 테스트 환경의 렌더링 타이밍 문제 | 자동화 도구도 100% 신뢰하지 말고, 결과를 항상 다른 방법으로 재확인할 것 |

7.6 보안·개인정보·비용 — 아직 풀리지 않은 숙제

이 교재는 완벽한 성공담이 아니라 '있는 그대로'를 보여주는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트에는 아직 명확한 답을 내리지 않고 의도적으로 남겨둔 숙제가 있습니다.

| 항목 | 왜 아직 미해결인가 | 실제 서비스로 만들려면 무엇이 필요한가 |
| --- | --- | --- |
| CHK019 — AI 비용 한도 | 한 사용자가 무한정 Task를 만들거나 질문을 반복하면 API 비용이 한도 없이 늘어날 수 있는데, 요금제·한도 정책이 아직 정해지지 않았다 | 사용자별/일별 호출 횟수 제한, 요금제 설계, 비용 모니터링 대시보드 |
| CHK020 — 사용자 코드의 개인정보 처리 | 사용자가 업로드한 코드가 Anthropic 서버로 전송되는데, 이에 대한 동의 절차나 처리 방침 안내가 아직 화면에 없다 | 업로드 전 안내 문구·동의 체크박스, 개인정보 처리방침 문서, 민감정보(API 키 등이 코드에 실수로 포함된 경우) 필터링 |

[TIP] 왜 이걸 그냥 처리하지 않고 '숙제'로 남겼나요?

이 두 항목은 코드를 어떻게 짜느냐의 문제가 아니라, 실제 서비스를 운영할 사람이 결정해야 할 '정책'의 문제이기 때문입니다. 3부·4부에서 계속 강조했듯, checklists/ai-content-quality.md는 검토자(사람) 소유의 문서라 AI가 임의로 체크할 수 없습니다. 이것 자체가 이 교재가 가르치고 싶은 중요한 태도입니다 — '모르는 걸 안다고 하지 않고, 결정할 수 없는 걸 마음대로 결정하지 않는 것'.

7.7 Git 커밋 컨벤션과 이력 추적의 힘

이 프로젝트의 모든 커밋은 {type}: {제목} - {TDD단계} ({작업번호}) 형식을 지킵니다. 이렇게 하면 git log 한 줄만 봐도 '이게 테스트인지 구현인지 정리인지, 몇 번 작업에 속하는지'가 바로 보입니다. 부록 A의 전체 커밋 이력을 보면, 이 프로젝트가 b034dcf(Spec Kit 초기화)부터 시작해 총 94개의 커밋을 통해 조금씩 완성되어 온 과정을 그대로 확인할 수 있습니다.

실제로 이 교재를 준비하며 4부의 모든 커밋 해시는 git log를 직접 조회해 확인했습니다 — 즉 이 문서에 적힌 모든 커밋 해시는 지금 이 순간 여러분이 이 프로젝트를 내려받아 git show <해시>로 직접 확인할 수 있는 실제 기록입니다.

7.8 이 교재를 마치며 — 다음 단계 제안

이 교재는 하나의 완결된 기능(004-task-learning-content)이 헌장부터 구현까지 실제로 완주하는 과정을 보여드렸습니다. 이제 여러분이 직접 해볼 차례입니다.

이 프로젝트를 직접 내려받아 5부의 순서대로 실행해보세요. 화면을 눈으로 보는 것과 글로만 읽는 것은 완전히 다릅니다.

간단한 아이디어 하나를 정해, /speckit.constitution부터 직접 따라 해보세요 — 이 교재의 3부를 옆에 펼쳐두고 그대로 흉내내는 것만으로도 충분한 연습이 됩니다.

일부러 테스트를 건너뛰고 만들어본 뒤, 나중에 무슨 일이 생기는지 직접 겪어보는 것도 좋은 학습입니다(작은 연습 프로젝트에서라면).

완료 후에는 반드시 스스로 docs/task-reports/에 결과를 기록해보세요 — 몇 주 뒤 다시 보면 이 습관의 가치를 실감하게 됩니다.

이 교재의 7.6절에서 남긴 숙제(비용 한도, 개인정보 처리)처럼, 완벽하지 않아도 '무엇이 남았는지 정직하게 기록하는 것'까지가 한 프로젝트의 완성입니다.

바이브코딩은 '빨리 만드는 기술'이 아니라 '무엇을, 왜, 어떻게 검증하며 만드는지 AI와 함께 끝까지 책임지고 따라가는 기술'입니다. 이 교재가 그 첫걸음에 도움이 되었기를 바랍니다.

부록 A. Spec Kit 설치 방법

준비물 3가지

Spec Kit을 쓰려면 아래 3가지가 먼저 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.

| 준비물 | 확인 명령 | 없으면 설치 |
| --- | --- | --- |
| Python 3.11 이상 | python --version | python.org에서 설치 프로그램 다운로드 → 설치 시 'Add python.exe to PATH' 체크박스 반드시 체크 |
| Git | git --version | git-scm.com에서 설치 프로그램 다운로드, 기본 옵션 그대로 진행 |
| Claude Code (AI 코딩 도구) | claude --version | claude.com/claude-code 안내에 따라 설치 (Cursor 등 다른 AI 코딩 도구도 가능) |

1단계 — uv 설치하기 (Python 도구 관리자)

uv는 Python으로 만든 프로그램을 쉽게 설치·관리해주는 도구입니다. Spec Kit 설치의 첫 단추입니다. PowerShell을 열고(시작 메뉴에서 'PowerShell' 검색) 아래 한 줄을 붙여넣습니다.

powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

[TIP] 중요 — 설치 후 창을 새로 열 것

설치가 끝나면 uv.exe가 C:\Users\사용자이름\.local\bin\ 폴더에 놓입니다. PowerShell 창을 한 번 닫았다가 새로 열어야 이 위치가 PATH에 반영되어 'uv'라는 명령을 바로 쓸 수 있습니다. 새 창에서 uv --version을 입력해 버전이 나오면 성공입니다.

2단계 — specify CLI(Spec Kit 도구) 설치하기

새로 연 PowerShell에서 아래 한 줄을 실행합니다.

uv tool install specify-cli --from git+https://github.com/github/spec-kit.git

설치가 끝났는지는 specify --version으로 확인합니다. 또한 specify check를 실행하면 내 컴퓨터에 어떤 AI 코딩 도구가 설치되어 있는지 자동으로 스캔해 보여줍니다 — 'Claude Code (available)'처럼 나오면 정상 연결된 것입니다.

specify --version

specify check

3단계 — 프로젝트 폴더에 Spec Kit 적용하기

새 폴더를 만들며 시작할지, 이미 있는 폴더에 적용할지에 따라 명령이 살짝 다릅니다.

경우 A — 새 폴더를 만들면서 시작할 때

specify init 내프로젝트이름 --ai claude

cd 내프로젝트이름

경우 B — 이미 만들어둔 폴더에 적용할 때

cd 내프로젝트폴더

specify init --here --ai claude

--ai claude는 '이 프로젝트를 Claude Code와 함께 쓰겠다'는 뜻입니다. 다른 AI 도구를 쓴다면 claude 대신 specify check가 보여준 그 도구의 이름을 넣으면 됩니다. --here 옵션은 '이미 파일이 있는 폴더라도 그 위에 Spec Kit 구조를 덧씌워라'는 뜻으로, 이 교재의 예제 프로젝트(AI_Code_Study)도 실제로 이 방식으로 시작되었습니다.

4단계 — 설치 확인하기

명령 실행 후 폴더 안에 아래 두 가지가 새로 생기면 설치 성공입니다.

| 생성물 | 역할 |
| --- | --- |
| .specify/ 폴더 | 헌장·템플릿·보조 스크립트 등 Spec Kit 엔진 설정 |
| .claude/skills/speckit-* 폴더들 | Claude Code에서 /speckit.constitution처럼 슬래시 명령으로 바로 쓸 수 있는 실제 기능 정의 |

5단계 — 실제로 써보기

이 폴더에서 Claude Code를 실행한 뒤, 채팅창에 아래처럼 입력하면 바로 시작할 수 있습니다.

(터미널에서) claude

(Claude Code 채팅창에서) /speckit.constitution

자주 걸리는 문제

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 'uv'는 인식할 수 없는 명령입니다 | PATH가 아직 반영 안 됨 | PowerShell 창을 완전히 닫고 새로 열기. 그래도 안 되면 uv tool update-shell 실행 후 재시작 |
| 'specify'는 인식할 수 없는 명령입니다 | uv tool install은 됐지만 PATH 미반영 | 위와 동일 |
| 스크립트 실행이 차단됨(보안 정책 오류) | Windows 실행 정책 제한 | 위 uv 설치 명령에 이미 -ExecutionPolicy ByPass가 포함돼 있어 보통 문제없음 |
| git을 찾을 수 없다는 오류 | Git 미설치 | 준비물의 Git부터 먼저 설치 |

부록 B. 전체 Git 커밋 이력

이 프로젝트가 시작부터 지금까지 거쳐온 모든 커밋을 시간 순서대로 기록합니다. 각 커밋 앞의 7자리 문자·숫자 조합이 커밋 해시이며, 터미널에서 'git show <해시>'를 입력하면 그 순간에 정확히 무엇이 바뀌었는지 직접 확인할 수 있습니다.

| 해시 | 날짜 | 커밋 메시지 |
| --- | --- | --- |
| b034dcf | 2026-08-22 | Initialize Spec Kit scaffolding |
| 91e9611 | 2026-08-22 | docs: ratify constitution v1.0.0 (todo app learning project) |
| 1e2dbff | 2026-08-22 | spec: add basic todo management feature specification |
| b47e852 | 2026-08-22 | plan: add implementation plan, research, data model, API contract, quickstart for todo management |
| 413b44c | 2026-08-22 | tasks: generate dependency-ordered task list for todo management feature |
| 80f7c16 | 2026-08-22 | feat: implement basic todo management (add, list, complete, delete) |
| b69ffb3 | 2026-08-22 | docs: add my_constitution.md as a reference example |
| 1f04a45 | 2026-08-22 | docs: pivot constitution to AI Code Learning Platform (v2.0.0) |
| 1bf7437 | 2026-08-22 | spec: add user authentication (signup/login) feature specification |
| ea47857 | 2026-08-22 | plan: add implementation plan, research, data model, API contract, quickstart for user auth |
| 1bed45c | 2026-08-22 | fix: separate new React webapp/ from existing todo-app frontend/ to avoid path collision |
| 1d2e961 | 2026-08-22 | tasks: generate TDD-ordered task list (RED/GREEN/REFACTOR) for user auth feature |
| fe663e2 | 2026-08-22 | chore: setup backend deps, webapp scaffold, and lint/test tooling (T001-T005) |
| cd48dd2 | 2026-08-22 | feat: foundational backend structure (database, User model, FastAPI app skeleton) (T006-T008) |
| 053cd33 | 2026-08-22 | test: register - RED (T009) |
| a9b0450 | 2026-08-22 | feat: register - GREEN (T011) |
| 309a2b8 | 2026-08-22 | refactor: register - REFACTOR (T012) |
| c03f64b | 2026-08-22 | feat: signup page (webapp) calling POST /api/auth/register (T013-T014) |
| 6dbf105 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T001-T014 in tasks.md |
| 62e0fd7 | 2026-08-22 | test: login - RED (T015) |
| 171f0f7 | 2026-08-22 | feat: login - GREEN (T017) |
| 47d72b8 | 2026-08-22 | refactor: login - REFACTOR (T018) |
| 0027d03 | 2026-08-22 | feat: login page (webapp), token storage, and signup/login/logged-in view switching (T019-T020) |
| 6cf10e4 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T015-T020 in tasks.md |
| 1f21917 | 2026-08-22 | test: me - RED (T021) |
| 6477d97 | 2026-08-22 | feat: me - GREEN (T023) |
| cbe3f8b | 2026-08-22 | refactor: me - REFACTOR (T024) |
| 21bcf07 | 2026-08-22 | feat: profile view (webapp) calling GET /api/auth/me, logout clears token (T025-T026) |
| 413a3b5 | 2026-08-22 | chore: run ESLint/Prettier(webapp) and confirm Ruff/Black(backend) clean, 96% backend coverage (T027-T028) |
| a95d915 | 2026-08-22 | docs: Task Report TASK-001, quickstart validation results, mark tasks.md complete (T029-T030) |
| 4399165 | 2026-08-22 | chore: add email-validator dependency, ignore dev DB file and coverage output |
| d744c9d | 2026-08-22 | Merge 002-user-auth: user authentication (signup/login/me) |
| f558934 | 2026-08-22 | spec: add project creation/management feature specification |
| 506fa98 | 2026-08-22 | plan: add implementation plan, research, data model, API contract, quickstart for project management |
| 4fa04d3 | 2026-08-22 | tasks: generate TDD-ordered task list (RED/GREEN/REFACTOR) for project management feature |
| b4bb2fd | 2026-08-22 | feat: foundational project structure (Project model, projects router registered) (T001-T003) |
| 3c596b9 | 2026-08-22 | test: create-project - RED (T004) |
| 5507e53 | 2026-08-22 | feat: create-project - GREEN (T006) |
| f3f4803 | 2026-08-22 | refactor: create-project - REFACTOR (T007) |
| a4265f5 | 2026-08-22 | feat: project creation UI (webapp) calling POST /api/projects (T008-T009) |
| 2c03052 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T001-T009 in tasks.md |
| e36c6f5 | 2026-08-22 | test: list-projects - RED (T010) |
| c584225 | 2026-08-22 | feat: list-projects - GREEN (T012) |
| e77c406 | 2026-08-22 | feat: project list rendering (webapp) calling GET /api/projects (T014-T015) |
| 85b0480 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T010-T015 in tasks.md (T013 REFACTOR: no changes needed, lint already clean) |
| dc79db6 | 2026-08-22 | test: update-project - RED (T016) |
| 1a1efcf | 2026-08-22 | feat: update-project - GREEN (T018) |
| 81b0cf2 | 2026-08-22 | refactor: update-project - REFACTOR (T019) |
| 8c307d7 | 2026-08-22 | feat: project rename UI (webapp) calling PATCH /api/projects/{id} (T020-T021) |
| 3ec8182 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T016-T021 in tasks.md |
| f28d27a | 2026-08-22 | test: delete-project - RED (T022) |
| b9c01e4 | 2026-08-22 | feat: delete-project - GREEN (T024) |
| 90c871e | 2026-08-22 | refactor: delete-project - REFACTOR (T025) |
| d25e93c | 2026-08-22 | feat: project delete UI (webapp) calling DELETE /api/projects/{id} (T026-T027) |
| 5ca314c | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T022-T027 in tasks.md |
| 89c6c37 | 2026-08-22 | docs: add product plan for AI code learning platform (plan_specify.md) |
| 24ccad9 | 2026-08-22 | spec: add Task-based AI learning content feature specification |
| f380cd9 | 2026-08-22 | docs: integrate 4 clarifications into task-learning-content spec |
| 05e5af9 | 2026-08-22 | chore: add .env.example and ignore .env for ANTHROPIC_API_KEY |
| 8612fa2 | 2026-08-22 | plan: add implementation plan, research, data model, API contract, quickstart for task learning content |
| c91fcb4 | 2026-08-22 | docs: add AI generation/content-quality requirements checklist (23 items) |
| 1de507c | 2026-08-22 | tasks: generate vertical-slice TDD task list for task learning content |
| ced7134 | 2026-08-22 | fix: remediate top /speckit-analyze findings (C1-C3, I4) |
| 1b1a9de | 2026-08-22 | chore: create services/tasks and services/ai package directories (T001-T002) |
| be068d2 | 2026-08-22 | feat: foundational structure for task learning content (Task model, Claude client, router skeletons) (T003-T006) |
| ef60fbe | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T001-T006 in tasks.md |
| 702ecde | 2026-08-22 | test: task-upload - RED (T007) |
| 37a42eb | 2026-08-22 | feat: task-upload - GREEN backend (T009) |
| 2cded78 | 2026-08-22 | feat: task-upload UI (webapp) calling POST/GET /api/projects/{id}/tasks (T010-T012) |
| 9e5d746 | 2026-08-22 | refactor: task-upload - REFACTOR (T013) |
| 10715c6 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T007-T013 in tasks.md (User Story 1 complete) |
| a51f1d0 | 2026-08-22 | test: document-generation - RED (T014) |
| 2c9d6f5 | 2026-08-22 | feat: document-generation - GREEN backend (T015-T018, T018a) |
| 64478be | 2026-08-22 | feat: document-generation UI (webapp) with polling and retry (T019-T020) |
| 23707ac | 2026-08-22 | refactor: document-generation - REFACTOR (T021) |
| 4d14183 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T014-T021 in tasks.md (User Story 2 complete) |
| 2f4fb5f | 2026-08-22 | feat: document-viewer - GREEN frontend (T022-T023) |
| efba171 | 2026-08-22 | refactor: document-viewer - REFACTOR (T024) |
| 82daa74 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T022-T024 in tasks.md (User Story 3 complete) |
| 83ee2db | 2026-08-22 | test: practice - RED (T025) |
| fd00c2c | 2026-08-22 | feat: practice - GREEN backend (T026-T029) |
| ed653bf | 2026-08-22 | feat: practice - GREEN frontend (T030-T031) |
| f29e15a | 2026-08-22 | refactor: practice - REFACTOR (T032) |
| 9c6563b | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T025-T032 in tasks.md (User Story 4 complete) |
| 8bf531c | 2026-08-22 | test: qa - RED (T033) |
| fcc43eb | 2026-08-22 | feat: qa - GREEN backend (T034-T036) |
| d6c5821 | 2026-08-22 | feat: qa - GREEN frontend (T037-T038) |
| 0a56d5a | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T033-T039 in tasks.md (User Story 5 complete) |
| 1afdace | 2026-08-22 | test: task-trash - RED (T040) |
| b548c99 | 2026-08-22 | feat: task-trash - GREEN backend (T041-T042) |
| 747ed63 | 2026-08-22 | feat: task-trash - GREEN frontend (T043-T044) |
| d21d218 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T040-T045 in tasks.md (User Story 6 complete) |
| 7e60b4d | 2026-08-22 | docs: Task Report TASK-003, coverage 95%, quickstart validation results (T046-T049) |
| 73479a6 | 2026-08-22 | chore: check off completed tasks T046-T049 in tasks.md (Polish, T050 left for reviewer) |

부록 C. 전체 Task 목록 (52개)

3부에서 /speckit.tasks가 만들어낸 tasks.md의 전체 목록입니다. Phase(단계)별로 묶어 정리했습니다.

Phase 1: Setup

| Task | 내용 |
| --- | --- |
| T001 | 신규 테스트 파일 위치 확인(002/003과 동일 구조 재사용) |
| T002 | requirements.txt에 anthropic, python-dotenv 반영 확인 |

Phase 2: Foundational

| Task | 내용 |
| --- | --- |
| T003 | Task/UploadedCode/CodeFile 모델 정의 |
| T004 | database.py init_db()에 모델 import 추가 |
| T005 | claude_client.py — anthropic 클라이언트 래퍼, 모델 상수 |
| T006 | tasks/documents/practice/qa 라우터 뼈대 생성·등록 |

Phase 3: US1 Task 생성/업로드

| Task | 내용 |
| --- | --- |
| T007 | [RED] 업로드 API 테스트 작성 |
| T008 | upload_service.create_task() 구현 |
| T009 | [GREEN] POST/GET 업로드 엔드포인트 구현 |
| T010 | [P] createTask()/listTasks() API 함수 |
| T011 | TaskUploadPage 작성 |
| T012 | TaskListPage 작성 |
| T013 | [REFACTOR] 정리 |

Phase 4: US2 AI 교재 자동 생성

| Task | 내용 |
| --- | --- |
| T014 | [RED] 문서 조회 테스트 작성 |
| T014a | [RED] 재시도 엔드포인트 테스트 작성 |
| T015 | LearningDocument 모델 정의 |
| T016 | document_generator.py 구현(불변성 가드 포함) |
| T017 | BackgroundTasks 트리거 연결 |
| T018 | [GREEN] GET /document 구현 |
| T018a | [GREEN] POST /document/retry 구현 |
| T019 | [P] getDocument()/retryDocument() API 함수 |
| T020 | TaskDetailPage 뼈대(상태별 화면) |
| T021 | [REFACTOR] 정리 |

Phase 5: US3 학습 교재 열람

| Task | 내용 |
| --- | --- |
| T022 | 코드 패널+설명 패널 2단 레이아웃 |
| T023 | [GREEN] 4장 줄별 설명 연동 |
| T024 | [REFACTOR] 정리, 브라우저 확인 |

Phase 6: US4 실습 문제 풀기

| Task | 내용 |
| --- | --- |
| T025 | [RED] 실습 API 테스트 작성 |
| T026 | PracticeProblem/PracticeSubmission 모델 정의 |
| T027 | practice_generator.py 구현 |
| T028 | grading_service.py 구현(패턴+AI 채점) |
| T029 | [GREEN] 목록/제출/힌트 엔드포인트 |
| T030 | [P] practice.ts API 함수 |
| T031 | TaskDetailPage 실습 탭 |
| T032 | [REFACTOR] 정리 |

Phase 7: US5 Q&A

| Task | 내용 |
| --- | --- |
| T033 | [RED] Q&A API 테스트 작성 |
| T034 | Question 모델 정의 |
| T035 | qa_service.py 구현 |
| T036 | [GREEN] POST/GET 엔드포인트 |
| T037 | [P] qa.ts API 함수 |
| T038 | TaskDetailPage Q&A 탭 |
| T039 | [REFACTOR] 정리 |

Phase 8: US6 삭제/복구 휴지통

| Task | 내용 |
| --- | --- |
| T040 | [RED] 삭제/복구/휴지통 API 테스트 작성 |
| T041 | soft_delete_task/restore_task/list_trash 구현 |
| T042 | [GREEN] DELETE/restore/trash 엔드포인트 |
| T043 | [P] deleteTask()/restoreTask()/listTrash() API 함수 |
| T044 | TaskListPage 삭제 버튼·휴지통 화면 |
| T045 | [REFACTOR] 정리 |

Phase 9: Polish

| Task | 내용 |
| --- | --- |
| T046 | 커버리지 80% 이상 확인(실측 95%) |
| T047 | [P] Ruff/Black/ESLint/Prettier 전체 재확인 |
| T048 | 작업 보고서 작성 |
| T049 | quickstart 7개 시나리오 직접 검증 |
| T050 | 체크리스트 23개 항목 재검토(검토자 몫으로 보류) |

부록 D. 용어집

이 교재에서 사용한 주요 용어를 가나다·알파벳 순 없이, 등장 흐름에 가깝게 정리했습니다.

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 바이브코딩 (Vibe Coding) | AI에게 자연어로 원하는 결과물을 설명해 코드를 작성하게 하는 개발 방식 |
| Spec Kit | GitHub이 만든 명세 기반 개발(Spec-Driven Development) 도구 모음 |
| Constitution (헌장) | 프로젝트 전체에서 지켜야 할 개발 규칙을 정한 최상위 문서 |
| Spec (명세) | 무엇을 만들지(요구사항)를 정의한 문서(spec.md) |
| Clarify (명확화) | 명세의 애매한 부분을 질문·답변으로 확정하는 단계 |
| Plan (계획) | 무엇으로, 어떻게 만들지 기술적으로 설계하는 문서(plan.md) |
| Tasks (작업 분해) | 계획을 실행 가능한 작은 작업 단위로 쪼갠 목록(tasks.md) |
| Analyze (분석) | spec·plan·tasks 사이의 모순을 점검하는 읽기 전용 단계 |
| Implement (구현) | 실제로 테스트를 쓰고 코드를 작성하는 최종 실행 단계 |
| TDD (Test-Driven Development) | 테스트를 먼저 쓰고 그 테스트를 통과시키는 방식으로 개발하는 방법론 |
| RED / GREEN / REFACTOR | TDD의 3단계: 실패하는 테스트 작성 → 통과시키는 최소 구현 → 코드 정리 |
| Vertical Slice (버티컬 슬라이스) | 기능 하나를 데이터~화면까지 완전히 끝낸 뒤 다음 기능으로 넘어가는 작업 조직 방식 |
| FR (Functional Requirement) | 기능 요구사항 — 시스템이 반드시 해야 하는 일을 적은 문장 |
| SC (Success Criteria) | 성공 기준 — 숫자로 측정 가능한 목표 |
| User Story (사용자 스토리) | 사용자 관점에서 서술한 하나의 완결된 기능 시나리오 |
| 모듈러 모놀리스 (Modular Monolith) | 하나의 서버 프로그램이지만 내부는 역할별로 뚜렷이 나뉜 아키텍처 |
| FastAPI | 이 프로젝트의 백엔드(서버)를 만든 Python 웹 프레임워크 |
| SQLAlchemy | Python 코드로 데이터베이스 표를 다루게 해주는 ORM 도구 |
| BackgroundTasks | FastAPI가 제공하는, 응답을 먼저 보내고 나머지 작업은 뒤에서 처리하는 기능 |
| React | 이 프로젝트의 프론트엔드(화면)를 만든 JavaScript/TypeScript 라이브러리 |
| Vite | 프론트엔드 개발 서버를 빠르게 띄워주는 빌드 도구 |
| JWT (JSON Web Token) | 로그인 상태를 안전하게 증명하는 토큰 방식 |
| Ruff / Black | Python 코드의 오류를 검사하고(Ruff) 형식을 통일하는(Black) 도구 |
| ESLint / Prettier | TypeScript/JavaScript 코드의 오류를 검사하고(ESLint) 형식을 통일하는(Prettier) 도구 |
| pytest / pytest-cov | Python 자동화 테스트 실행 도구와 커버리지 측정 도구 |
| Claude API (Anthropic) | 이 프로젝트가 AI 교재/실습/Q&A 생성에 사용한 외부 AI 서비스 |
| .env 파일 | API 키 등 민감한 설정값을 담아두는, git에 올리지 않는 파일 |
| Mock (목) | 테스트에서 실제 외부 서비스(AI API 등) 대신 사용하는 가짜 응답 |
| 커버리지 (Coverage) | 전체 코드 중 테스트가 실제로 실행해본 코드의 비율 |

부록 E. 참고 링크 및 자료

| 자료 | 링크/위치 |
| --- | --- |
| GitHub Spec Kit 공식 저장소 | https://github.com/github/spec-kit |
| Anthropic API 콘솔(키 발급) | https://console.anthropic.com |
| FastAPI 공식 문서 | https://fastapi.tiangolo.com |
| React 공식 문서 | https://react.dev |
| Vite 공식 문서 | https://vite.dev |
| 이 프로젝트의 헌장 원본 | .specify/memory/constitution.md |
| 이 프로젝트의 핵심 사례 명세 | specs/004-task-learning-content/spec.md |
| 이 프로젝트의 작업 보고서 | docs/task-reports/TASK-003-task-learning-content.md |
| 원본 서비스 기획서 | plan_specify.md |

— 교재 끝 —

<추가 자료>

- React

이 프로젝트의 프론트엔드(webapp/)는  React로 만들어져 있습니다 (React 19 + TypeScript + Vite).

(1) React란 무엇인가 — 간략 설명

React는 Meta(구 Facebook)가 만든, "화면을 부품(컴포넌트) 단위로 조립해서 만드는" JavaScript/TypeScript 라이브러리입니다.

| 개념 | 쉬운 설명 |
| --- | --- |
| 컴포넌트(Component) | 화면의 한 조각(버튼, 로그인 폼, Task 목록 등)을 함수 하나로 정의. 이 프로젝트의 TaskListPage.tsx, TaskDetailPage.tsx가 각각 하나의 컴포넌트 |
| 상태(State) | 화면 안에서 바뀌는 값(장바구니 개수, 로그인 여부 등)을 저장하는 상자. useState로 만듦 |
| JSX | JavaScript 안에 HTML처럼 생긴 문법을 섞어 쓰는 방식. <button onClick={...}>제출</button>처럼 씀 |
| 가상 DOM(Virtual DOM) | 상태가 바뀌면 화면 전체를 다시 그리지 않고, 바뀐 부분만 실제 브라우저에 반영해 빠르게 동작 |
| 훅(Hooks) | useState, useEffect처럼 "이 함수형 컴포넌트에 상태나 생명주기 기능을 추가"하는 함수들 |

이 프로젝트에서는 로그인 여부에 따라 App.tsx가 어떤 화면(로그인/프로젝트 목록/Task 목록/Task 상세)을 보여줄지 상태값으로 직접 관리하는 방식을 씁니다(별도 라우팅 라이브러리 없이).

(2) 이 프로젝트에서 React를 활용하는 방안

현재 활용 중인 부분

7개 컴포넌트로 로그인·회원가입·프로젝트/Task 관리·교재/실습/Q&A 화면 전체를 구성하고 있고, api/*.ts가 백엔드와 통신을 담당합니다.

앞으로 더 활용할 수 있는 방안

| 방안 | 무엇을 얻나 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| React Router 도입 | 지금은 App.tsx가 상태값으로 화면을 직접 전환하는데, 기능이 늘어날수록 관리가 복잡해짐. Router를 쓰면 URL만 봐도 어느 화면인지 알 수 있고, 뒤로가기/새로고침도 자연스러워짐 | 화면 수가 더 늘어날 때 |
| 코드 하이라이팅 라이브러리 (react-syntax-highlighter 등) | 지금 TaskDetailPage의 코드 패널은 단순 텍스트라, 문법 강조(색깔) 없이 보여줌 — 실제 교재 서비스라면 눈에 띄게 개선되는 부분 | 체감 개선 효과 큼 |
| Markdown 렌더링 (react-markdown) | Q&A 답변이나 교재 설명에 AI가 코드블록·목록 등을 섞어 답하면 현재는 순수 텍스트로만 보임 — 마크다운으로 렌더링하면 훨씬 읽기 좋아짐 | 체감 개선 효과 큼 |
| 컴포넌트 재사용 강화 | TaskDetailPage.tsx 하나가 교재+실습+Q&A 탭을 전부 담당해 파일이 커지는 중 — DocumentTab.tsx, PracticeTab.tsx, QATab.tsx로 쪼개면 유지보수가 쉬워짐 | 코드가 더 커지기 전에 |
| React Query / SWR | 지금 폴링(setInterval)을 손으로 직접 구현했는데, 이런 라이브러리를 쓰면 폴링·캐싱·재시도를 자동으로 처리해줌 | 규모가 커질 때 |

(3) 지금의 React 코드를 실제로 빌드(compile)할 때의 문제점·난이도

실제로 개발하면서 만났던(그리고 앞으로 프로젝트가 커지면 다시 만날 만한) 난이도는 다음과 같습니다.

| 난이도 | 실제로 겪은 사례 |
| --- | --- |
| TypeScript strict 모드의 타입 오류 | tsconfig.json이 strict 모드라 any 타입을 못 쓰고, API 응답 형태(DocumentContent, CodeFile 등)를 인터페이스로 일일이 정의해야 함 — 처음엔 번거롭지만 백엔드 응답 형식이 바뀌면 컴파일 단계에서 바로 잡아준다는 장점도 있음 |
| React 19의 새로운 ESLint 규칙과 충돌 | TaskDetailPage.tsx에서 폴링 로직(useEffect 안에서 즉시 refresh() 호출)을 짜다가 react-hooks/set-state-in-effect라는 최신 규칙에 걸림 — 실제로는 정당한 패턴(외부 시스템과 동기화)인데도 새 규칙이 엄격하게 잡아내서, eslint-disable-next-line으로 이유를 명시하며 예외 처리해야 했음 |
| 백엔드 프록시 설정 필요 | React 코드가 /api/...로 요청을 보내면 실제로는 8000번 포트(백엔드)로 가야 하는데, vite.config.ts의 proxy 설정이 없으면 CORS 오류가 남 |
| 번들 크기 관리 | 지금은 라이브러리를 최소한(React·React-DOM만)만 써서 작지만, 코드 하이라이팅·마크다운 같은 라이브러리를 추가할수록 번들이 커짐 — Vite의 code splitting으로 관리 필요 |
| 상태 기반 네비게이션의 한계 | 라우터 없이 상태값으로 화면을 전환하는 지금 방식은 화면이 6~7개일 땐 괜찮지만, 더 늘어나면 App.tsx가 비대해짐(위 (2)번 표의 React Router 제안과 연결) |

종합하면: 지금 규모(7개 컴포넌트, 6개 API 모듈)에서는 컴파일·빌드가 전혀 부담스럽지 않고 오히려 TypeScript가 실수를 미리 잡아주는 장점이 큽니다. 다만 기능이 늘어날수록 라우팅·상태관리·컴포넌트 분리 전략을 갖추지 않으면 코드가 급격히 복잡해질 위험이 있다는 점이 가장 현실적인 난이도입니다.

- Vibecoding 가이드

두 가지(GitHub 배포 저장소 + 수강생용 시작 템플릿) 모두 진행하겠습니다. 먼저 GitHub CLI 인증 상태를 확인합니다.

git 사용자 정보가 전역에 설정되어 있지 않네요. 기존 프로젝트와 동일한 정보를 이 저장소에만(local) 설정하고 다시 커밋합니다.

이제 수강생 배포용 시작 템플릿 저장소(vibecoding-starter)를 만듭니다. 스킬을 .claude/skills/에 복사하고 수강생용 README와 .gitignore를 추가합니다.

로컬 준비가 모두 끝났습니다. 두 저장소 모두 커밋까지 완료됐고, 남은 것은 GitHub에 올리는 단계인데 GitHub 인증(로그인)은 본인 계정으로 직접 하셔야 하는 부분이라 여기서 멈춥니다. 현재 PC에 gh CLI가 없어서 설치부터 필요합니다.

완료된 것

| 저장소 | 위치 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| vibecoding-guide (배포용 마켓플레이스) | D:\@@AI_강의_프로젝트\@@AI-Agent_Coding\vibecoding-guide | git 초기화 + 커밋 e44c23d 완료 |
| vibecoding-starter (수강생용 시작 템플릿) | D:\@@AI_강의_프로젝트\@@AI-Agent_Coding\vibecoding-starter | git 초기화 + 커밋 fadebdb 완료 |

시작 템플릿에는 스킬이 .claude/skills/vibecoding-guide/에 내장되어 있고, 수강생용 README(시작 방법 + 8단계 안내 + 보안 주의)와 .env 커밋을 막는 .gitignore가 포함되어 있습니다.

GitHub에 올리는 순서 (직접 실행)

- gh CLI 설치:

winget install --id GitHub.cli -e

- 새 터미널을 열고 GitHub 로그인 (브라우저 인증):

gh auth login

- 배포 저장소 생성 + 푸시:

cd "D:\@@AI_강의_프로젝트\@@AI-Agent_Coding\vibecoding-guide" && gh repo create vibecoding-guide --public --source . --push

- 시작 템플릿 생성 + 푸시 + 템플릿 저장소로 설정:

cd "D:\@@AI_강의_프로젝트\@@AI-Agent_Coding\vibecoding-starter" && gh repo create vibecoding-starter --public --source . --push && gh repo edit --template

완료되면 수강생 안내는 두 줄이면 됩니다:

- 플러그인 방식: /plugin marketplace add <계정명>/vibecoding-guide → /plugin install vibecoding-guide@vibecoding-marketplace

- 템플릿 방식: github.com/<계정명>/vibecoding-starter에서 "Use this template" 버튼으로 자기 저장소 생성 후 Claude Code로 열기

gh 설치와 로그인을 마치셨다면 말씀해 주세요 — 3·4단계 푸시와 결과 확인은 제가 이어서 실행해 드리겠습니다.