바른 AI 아카데미 바이브코딩 과정

AI 바이브코딩 실전 가이드

초보자를 위한 단계별 지침 교재

예시로 함께 배우는 "독서활동" 서비스 — 책을 읽으면 AI가 정리하고, 토론하고, 담론까지 써주는 서비스

2026-08-24

Brin Park

vibecoding-guide  ·  github.com/pinusian/vibecoding-guide vibecoding-starter  ·  github.com/pinusian/vibecoding-starter

목차

목차	1

1부. 이 교재를 시작하며	1

1.1 이 교재는 무엇인가	1

1.2 이 교재에서 쓰는 예시 — "독서활동" 서비스	1

1.3 바이브코딩의 3가지 함정과 이 교재가 막는 방법	1

2부. 시작 전 준비물 한눈에 보기	1

2.1 필요한 것 체크리스트	1

2.2 이 교재를 읽는 방법	1

3부. vibecoding-guide로 첫 대화 시작하기	1

3.1 설치는 부록 A를 먼저 보세요	1

3.2 "OO 만들고 싶어" 한마디로 시작하기	1

3.3 A코스 vs B코스 — 초보자는 B코스로 시작하세요	1

4부. 1단계 — Constitution(헌장): 절대 규칙 정하기	1

왜 필요한가	1

독서활동 실전 예시 — 실제로 적용된 헌장 원칙	1

실제 대화 예시	1

5부. 2단계 — Specify(명세): 무엇을 만들지 정하기	1

개념 — User Story, 기능 요구사항, 성공 기준	1

독서활동 실전 예시 — 실제 User Story 6개	1

실제 기능 요구사항(FR) 발췌	1

실제 대화 예시	1

6부. 3단계 — Clarify(명확화): 애매한 부분 확정하기	1

독서활동 실전 예시 — 실제로 오간 질문과 답	1

7부. 4단계 — Plan(계획): 기술 설계 → ★승인★	1

제시 형식 예시	1

★ 승인 게이트 — 반드시 기억할 것	1

헌장 점검표 (Constitution Check)	1

8부. 5단계 — Tasks(작업 분해): 작은 단위로 쪼개기 → ★승인★	1

독서활동 실전 예시 — 실제 작업 Phase 구성	1

승인 대화 예시	1

9부. 6단계 — Analyze(분석): 구현 전 마지막 점검	1

점검하는 것들	1

10부. 7단계 — Implement(구현): 테스트 먼저, TDD로 만들기	1

TDD 사이클	1

독서활동 실전 트러블슈팅 — 실제로 겪은 사례	1

슬라이스가 끝날 때마다 확인하는 습관	1

11부. 완성 후 할 일 — 실행하고, 기록하고, 내보이기	1

11.1 실행 방법 문서 만들기	1

11.2 설계서(기록 문서) 남기기	1

11.3 GitHub에 올리기 (선택)	1

12부. 마치며 — 다음 단계	1

부록 A. vibecoding-guide / vibecoding-starter 설치하기	1

A.1 vibecoding-starter로 시작하기 (초보자 권장)	1

A.2 vibecoding-guide 플러그인으로 설치하기	1

A.3 최신 버전으로 업데이트하기	1

부록 B. Claude Code 설치 및 계정 준비	1

B.1 Claude Code 설치	1

B.2 로그인	1

부록 C. Anthropic API 키(클로드 키) 설치 방법	1

C.1 키 발급	1

C.2 프로젝트에 등록 (.env 파일)	1

C.3 보안 확인 (반드시)	1

C.4 키를 바꾼 뒤에는 반드시 서버 재시작	1

부록 D. 운영 환경 점검 — 실행에 필요한 프로그램들	1

부록 E. 자주 겪는 문제 (빠른 해결 가이드)	1

1부. 이 교재를 시작하며

1.1 이 교재는 무엇인가

이 교재는 "바른 AI 아카데미 바이브코딩 과정"의 vibecoding-guide 스킬을 이용해, 프로그래밍을 전혀 몰라도 Claude(클로드)와 함께 실제로 동작하는 웹서비스를 체계적으로 만드는 방법을 다룹니다. vibecoding-guide는 Claude Code에 설치하는 "스킬(Skill)"로, 여러분이 "OO 만들고 싶어"라고 한마디만 해도 헌장 수립부터 실제 코드 완성까지 순서대로 이끌어줍니다.

이 교재를 다 읽고 나면, 여러분은 (1) 아이디어를 AI에게 애매하지 않게 전달하는 법, (2) 만든 것이 실제로 잘 동작하는지 확인하는 법, (3) 왜 이렇게 만들었는지 기록을 남기는 법을 익히게 됩니다.

1.2 이 교재에서 쓰는 예시 — "독서활동" 서비스

설명이 추상적이면 이해하기 어렵습니다. 그래서 이 교재는 실제로 vibecoding-guide 과정으로 만들어지고 있는 "독서활동(Reading Activity)"이라는 실제 서비스를 예시로 계속 사용합니다. 이 교재에 나오는 헌장 항목, 사용자 스토리, 요구사항, 작업 목록은 전부 이 서비스의 실제 명세 문서(specs/005-reading-activity/spec.md)에서 그대로 가져온 것입니다.

[예시 서비스] 독서활동이란?
 학생이 책을 읽고 (1) 간단한 줄거리·인상 깊은 구절·자신의 생각을 기록하면, AI가 (2) 전체 줄거리·핵심 주제·주요 상징·작가의 의도·인물 분석까지 깊이 있게 정리해주고, (3) 비슷한 주제의 책을 추천해주고, (4) 토론 주제를 제안한 뒤 (5) 학생과 계속 대화하며 토론해주고, 마지막으로 (6) 이 모든 내용을 종합해 담론(에세이) 형식의 글로 워드 파일까지 만들어주는 서비스입니다.

1.3 바이브코딩의 3가지 함정과 이 교재가 막는 방법

| 함정 | vibecoding-guide의 대응 |
| --- | --- |
| 애매하게 요청하면 애매하게 만들어진다 | 2부(명세) 없이는 절대 코드부터 짜지 않는다 |
| 제대로 동작하는지 확인할 방법이 없다 | 테스트를 먼저 쓰고(RED) 통과시키는(GREEN) TDD를 강제한다 |
| 왜 이렇게 만들었는지 기록이 안 남는다 | 모든 결정을 문서와 커밋 메시지에 남긴다 |

2부. 시작 전 준비물 한눈에 보기

2.1 필요한 것 체크리스트

| 준비물 | 용도 | 자세한 설치 방법 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | AI와 대화하며 코드를 만드는 도구 | 부록 B |
| Anthropic 계정 · API 키 | Claude가 실제로 응답을 생성하는 데 필요 | 부록 C |
| vibecoding-guide 또는 vibecoding-starter | 이 교재가 다루는 바이브코딩 절차 스킬 | 부록 A |
| (프로젝트에 따라) Python, Node.js | 실제로 만든 서비스를 내 컴퓨터에서 실행할 때 필요 | 부록 D |
| (선택) GitHub 계정 | 완성한 결과물을 세상에 공개하고 싶을 때 | 11부, 부록 A |

[안내]
 지금 당장 위 항목을 다 준비하지 않아도 됩니다. 이 교재는 먼저 "무엇을, 왜, 어떻게" 진행하는지 본문(3부~12부)에서 설명하고, 실제 설치·설정 방법은 부록에 모아두었습니다. 처음이시라면 부록 A~C부터 따라 하며 준비하신 뒤, 본문을 읽으며 실습하시는 것을 권장합니다.

2.2 이 교재를 읽는 방법

- 3부~12부는 vibecoding-guide가 실제로 안내하는 순서 그대로 구성했습니다. 처음부터 순서대로 읽으시면 됩니다.

- 회색 박스는 실제 대화 예시입니다. 여러분이 그대로 따라 답해도 되고, 자유롭게 바꾸셔도 됩니다.

- "독서활동 실전 예시"라고 표시된 부분은 실제 서비스에서 가져온 진짜 자료입니다.

3부. vibecoding-guide로 첫 대화 시작하기

3.1 설치는 부록 A를 먼저 보세요

vibecoding-guide 또는 vibecoding-starter 설치가 아직이시면, 이번 부는 건너뛰고 부록 A로 가서 먼저 설치를 마치신 뒤 돌아오세요. 설치가 끝났다면 계속 읽으시면 됩니다.

3.2 "OO 만들고 싶어" 한마디로 시작하기

vibecoding-guide는 별도의 명령어를 외울 필요가 없습니다. Claude Code 프롬프트 창에 만들고 싶은 것을 자유롭게 말하면 스킬이 자동으로 발동됩니다.

사용자: 
독서활동이라는 서비스를 만들고 싶어. 책을 읽고 기록하면 AI가 정리해주고 토론도 해주는 거야.

Claude: 
vibecoding-guide 스킬을 시작합니다. 무엇을 만들지 애매한 채로 바로 코드를 짜지 않고, 먼저 몇 가지를 함께 정하겠습니다. 첫 단계는 "헌장(Constitution)" — 이 프로젝트에서 절대 지킬 규칙을 정하는 것입니다...

3.3 A코스 vs B코스 — 초보자는 B코스로 시작하세요

| 구분 | A코스 (Spec Kit 연동) | B코스 (경량 내장, 권장) |
| --- | --- | --- |
| 조건 | GitHub Spec Kit이 설치되어 있을 때 | 아무것도 추가 설치 안 해도 됨 |
| 방식 | /speckit.constitution 같은 전용 명령 사용 | vibecoding-guide가 문서를 직접 만들며 진행 |
| 난이도 | 조금 더 정교하지만 사전 설치 필요 | 설치 없이 바로 시작, 초보자에게 추천 |

이 교재의 4부~10부는 B코스를 기준으로 설명합니다. B코스든 A코스든 진행 순서(헌장→명세→명확화→계획→작업분해→분석→구현)는 동일합니다.

4부. 1단계 — Constitution(헌장): 절대 규칙 정하기

헌장은 "이 프로젝트에서 무슨 일이 있어도 지킬 규칙"을 정하는 문서입니다. 회사의 사규(社規)를 만드는 것과 비슷합니다. 한 번 정하면 이후 모든 단계(명세, 계획, 구현)가 이 규칙을 기준으로 진행됩니다.

왜 필요한가

규칙 없이 시작하면, 프로젝트가 커질수록 "테스트를 써야 하나 말아야 하나", "이런 실수는 왜 자꾸 반복될까" 같은 문제가 매번 즉흥적으로 결정됩니다. 헌장을 미리 정해두면 이런 판단을 매번 새로 하지 않아도 됩니다.

독서활동 실전 예시 — 실제로 적용된 헌장 원칙

| 원칙 | 핵심 내용 |
| --- | --- |
| I. TDD (양보 불가) | RED(실패 테스트)→GREEN(최소 구현)→REFACTOR(정리), 각 단계 별도 커밋 |
| II. Context Engineering | 기능 완료마다 작업보고서 필수 작성 |
| III. Modular Monolith | api → services → model 단방향 의존, 계층 분리 |
| V. Code Quality | Ruff/Black(백엔드), ESLint/Prettier(프론트엔드) 적용 |
| VI. Git Workflow | {type}: {제목} - {TDD단계} ({작업ID}) 형식으로 커밋 |
| X. Forbidden Practices | 테스트 없는 구현, main 직접 커밋 등 절대 금지 행위 |

실제 대화 예시

Claude: 
이번 프로젝트에서 절대 지켜야 할 규칙을 골라주세요. (여러 개 선택 가능) - TDD 필수 (권장) - 보안 규칙: API 키·비밀번호 커밋 금지 (권장) - 기록 의무: 완료마다 결과 문서화 (권장) - 커밋 컨벤션 (권장) - 직접 입력

사용자: 
전부 다 좋아요. 추가로, 학생 개인정보(이름·학교)는 반드시 암호화해서 저장한다는 것도 넣어주세요.

[예시 답안]
 처음이라면 그냥 "전부 다 좋아요"라고만 답해도 충분합니다. 추가로 지키고 싶은 규칙이 떠오르면 자유롭게 덧붙이시면 됩니다.

5부. 2단계 — Specify(명세): 무엇을 만들지 정하기

명세 단계는 "어떻게 만들지"가 아니라 "무엇을 만들지"만 정합니다. 이 단계에는 프로그래밍 언어나 데이터베이스 같은 기술 이야기가 전혀 등장하지 않습니다. 설계도 이전의 "요구사항 정의서"라고 생각하면 됩니다.

개념 — User Story, 기능 요구사항, 성공 기준

- User Story(사용자 스토리): "사용자는 ~할 수 있다" 형태의 문장. 우선순위(P1/P2/P3)를 붙인다

- 기능 요구사항(FR): "시스템은 ~해야 한다" 형태로 번호를 붙여 명확히 적는다

- 성공 기준(SC): 숫자로 측정 가능한 목표 (예: "5분 이내에 결과를 볼 수 있다")

독서활동 실전 예시 — 실제 User Story 6개

| 우선순위 | User Story | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| P1 | ① 책 읽기 기록 | 줄거리·인상 깊은 구절·생각을 입력해 기록 (모든 기능의 출발점) |
| P1 | ② AI 책 내용 정리 | 줄거리/핵심주제/상징/작가의도/인물분석 5개 항목 생성 |
| P2 | ③ 유사 도서 추천 | 주제가 비슷한 책 3~5권과 비교 설명 |
| P2 | ④ 토론 주제 선정 | AI가 토론 과제 목록 제안 |
| P2 | ⑤ 토론의 장 | 주제를 골라 AI와 다회차 대화형 토론 |
| P3 | ⑥ 독서활동 담론 출판 | 모든 결과를 종합해 담론(에세이)으로, .docx로 다운로드 |

실제 기능 요구사항(FR) 발췌

- FR-001: 시스템은 로그인한 사용자가 책 제목, 저자, 줄거리, 인상 깊은 구절, 생각을 입력해 독서 기록을 생성할 수 있어야 한다.

- FR-002: 시스템은 같은 책에 대해 여러 번 기록을 남길 수 있도록 허용해야 한다 (재독 기록).

- FR-005: 재생성 시 이전 버전은 삭제하지 않고 보관하며, 사용자가 과거 버전을 조회할 수 있어야 한다.

- FR-009: 토론 세션의 대화 내용을 저장하고, 다시 방문했을 때 이어서 확인할 수 있어야 한다.

실제 대화 예시

Claude: 
무엇을 만들고 싶으신가요? 자유롭게 설명해주세요.

사용자: 
학생들이 책을 읽고 줄거리, 인상 깊은 구절, 생각을 기록하면, AI가 깊이 있게 정리해주고, 비슷한 책도 추천해주고, 토론도 해주고, 마지막엔 이걸 다 모아서 워드 파일로 만들어줬으면 좋겠어요.

Claude: 
이렇게 6개의 기능(User Story)으로 정리했습니다. 우선순위도 매겼습니다 — [표 표시]. 빠진 게 있거나 순서를 바꾸고 싶으면 말씀해주세요. 없으면 "예"라고 답해주시면 다음 단계로 갑니다.

사용자: 
예, 좋아요.

6부. 3단계 — Clarify(명확화): 애매한 부분 확정하기

아무리 꼼꼼히 적어도 "이 경우엔 어떻게 되지?"라는 질문이 남기 마련입니다. Clarify 단계는 AI가 명세를 다시 읽고 애매한 지점을 스스로 찾아내 최대 5개까지 질문하고, 여러분의 답을 명세에 바로 반영하는 단계입니다.

독서활동 실전 예시 — 실제로 오간 질문과 답

| AI의 질문 | 사용자의 답 |
| --- | --- |
| 책 내용 정리나 담론을 "재생성"하면 이전 결과는 어떻게 되나요? | 버전 보관 — 재생성해도 이전 결과를 모두 남겨 나중에 비교 가능 |
| 유사 도서 추천은 한 번에 몇 권까지 보여주나요? | 3~5권 (상황에 따라 AI가 조절) |
| 토론 세션을 사용자가 명시적으로 "종료"할 수 있어야 하나요? | 종료 없음 — 언제든 다시 돌아와 이어갈 수 있는 단순한 모델 |

[교육 포인트] 왜 구현 전에 물어봐야 하나요?
 이 3가지 질문 중 하나라도 구현 도중에 발견됐다면, 이미 만든 코드를 되돌려야 했을 것입니다. 특히 "재생성 시 버전을 남기나"라는 질문은 데이터 구조 자체를 좌우하므로, 늦게 발견될수록 수정 비용이 커집니다.

7부. 4단계 — Plan(계획): 기술 설계 → ★승인★

Plan 단계에서 처음으로 "무엇으로 만들 것인가"라는 기술 이야기가 등장합니다. 초보자에게 낯선 용어가 나오므로, AI는 항상 쉬운 말로 근거를 함께 설명해야 하며, 여러분의 명시적인 승인을 받은 뒤에만 다음 단계로 넘어갑니다.

제시 형식 예시

Claude: 
다음과 같이 만들 것을 제안합니다. - 백엔드(서버): Python FastAPI — 설치가 간단하고 예제가 많습니다 - 데이터 저장: SQLite — 파일 하나로 동작, 별도 설치 불필요 - 화면: React — 목록·입력폼·대화창에 적합 - AI 모델: 품질이 중요한 "책 내용 정리"에는 상위 모델, 빈도 높은 "토론 응답"에는 효율 모델  이 계획대로 진행해도 될까요? - 예, 이대로 진행 (권장) - 일부 수정하고 싶어요

사용자: 
예, 이대로 진행해주세요.

★ 승인 게이트 — 반드시 기억할 것

[중요]
 Plan 단계 뒤에는 여러분이 명확히 "예"라고 답하기 전까지 절대 다음 단계(작업분해)로 넘어가지 않습니다. 이해가 안 되는 용어가 있으면 "다시 설명해주세요"라고 말씀하시면 됩니다 — 승인은 여러분이 이해한 뒤에 하는 것이 원칙입니다.

헌장 점검표 (Constitution Check)

계획이 4부에서 정한 헌장을 잘 지키는지 스스로 점검하는 표도 함께 만들어집니다. 만약 환경 사정으로 헌장을 100% 못 지키면(예: 원래는 PostgreSQL을 쓰기로 했는데 컴퓨터에 설치가 안 되어 있어 SQLite로 대체), "DEVIATION(이탈)"이라고 정직하게 표시하고 이유와 대안을 기록합니다. 이탈 자체는 나쁜 것이 아니라, 숨기지 않고 기록하는 것이 중요합니다.

8부. 5단계 — Tasks(작업 분해): 작은 단위로 쪼개기 → ★승인★

계획을 실제로 한 걸음씩 실행할 수 있는 작은 작업들로 쪼갭니다. vibecoding-guide는 "버티컬 슬라이스" 방식을 씁니다 — 기능(User Story) 하나를 데이터→API→화면까지 완결한 뒤 다음 기능으로 넘어갑니다. 이렇게 하면 기능 하나가 끝날 때마다 실제로 동작하는 것을 눈으로 확인할 수 있습니다.

독서활동 실전 예시 — 실제 작업 Phase 구성

| Phase | 내용 |
| --- | --- |
| 1. Setup | 폴더·의존성 확인 |
| 2. Foundational | 모든 기능이 공유하는 기반 (데이터 모델, AI 클라이언트 등) — CRITICAL, 이게 끝나야 다음 진행 |
| 3. US1 책 읽기 기록 (P1) | 테스트→모델→API→화면 순서로 완결 🎯 MVP |
| 4. US2 AI 책 내용 정리 (P1) | 테스트→모델→API→화면 순서로 완결 |
| 5. US3 유사 도서 추천 (P2) | 테스트→API→화면 순서로 완결 |
| 6. US4 토론 주제 선정 (P2) | 테스트→API→화면 순서로 완결 |
| 7. US5 토론의 장 (P2) | 테스트→API→화면 순서로 완결 (다회차 대화 맥락 유지) |
| 8. US6 담론 출판 (P3) | 테스트→API→화면 순서로 완결 (.docx 생성 포함) |
| 9. Polish | 전체 테스트, 문서 정리 |

승인 대화 예시

Claude: 
이 순서대로 작업을 진행하려고 합니다. 유사 도서 추천·토론·담론 출판(P2·P3)은 나중으로 미뤄도, 책 읽기 기록과 AI 정리(P1)는 이미 완성되어 있으니 걱정 없습니다. 이대로 진행할까요?

사용자: 
예, 순서대로 진행해주세요.

[중요]
 Tasks 단계도 Plan과 마찬가지로 명확한 승인 전까지 실제 코드 작성(구현)을 시작하지 않습니다.

9부. 6단계 — Analyze(분석): 구현 전 마지막 점검

구현을 시작하기 직전, 지금까지 만든 명세·계획·작업 목록 세 문서를 교차 검증해서 서로 모순되거나 빠진 부분이 없는지 점검하는 마지막 관문입니다. 이 단계는 철저히 "읽기 전용"입니다 — 문제를 발견해도 스스로 고치지 않고, 먼저 보고서로 보여준 뒤 여러분의 승인을 받아야만 수정합니다.

점검하는 것들

- 명세에 있는 요구사항인데 이를 검증할 테스트나 작업이 계획에 빠져 있지 않은가?

- 요구사항을 구현할 화면·API 자체가 계획에 없지는 않은가?

- 접근 제어("본인 소유 기록만 조회 가능") 같은 공통 규칙이 일부 기능에만 적용되고 있지 않은가?

- 문서들끼리 서로 다른 말을 하고 있지 않은가?

Claude: 
문서들을 다시 검토했습니다. 특별한 모순은 없습니다. 바로 구현을 시작하겠습니다.

10부. 7단계 — Implement(구현): 테스트 먼저, TDD로 만들기

드디어 실제 코드를 만드는 단계입니다. tasks.md에 적힌 순서 그대로, 각 작업을 RED(실패하는 테스트 작성)→GREEN(테스트를 통과시키는 최소 구현)→REFACTOR(코드 정리) 순서로 진행합니다.

TDD 사이클

| 단계 | 하는 일 | 커밋 예시 |
| --- | --- | --- |
| RED | 기능이 해야 할 일을 검증하는 테스트를 먼저 쓰고, 실패를 확인 | test: 독서기록 생성 - RED (T007) |
| GREEN | 테스트를 통과시키는 최소한의 구현 | feat: 독서기록 생성 - GREEN (T009) |
| REFACTOR | 동작은 바꾸지 않고 코드 정리, 재확인 | refactor: 독서기록 생성 - REFACTOR (T011) |

왜 실패를 먼저 확인할까요? 테스트 코드 자체가 잘못 쓰여서 "무엇을 넣어도 항상 통과"하는 무의미한 테스트가 되는 것을 막기 위해서입니다. 제대로 실패하는 걸 본 다음 통과시켜야, 그 통과가 "진짜로 기능이 동작해서"라고 믿을 수 있습니다.

독서활동 실전 트러블슈팅 — 실제로 겪은 사례

이 교재를 준비하는 중, 독서활동 서비스에서 실제로 다음과 같은 문제를 겪었습니다. 바이브코딩을 하다 보면 여러분도 비슷한 상황을 반드시 만나게 됩니다.

| 증상 | 원인 | 교훈 |
| --- | --- | --- |
| .env의 API 키를 새로 발급받아 바꿨는데도 AI 기능이 계속 502 에러 | 서버가 키를 바꾸기 전부터 계속 켜져 있던 상태였음 — 서버는 시작할 때 딱 한 번만 .env를 읽는다 | 설정 파일(.env)을 고친 뒤에는 반드시 서버를 껐다 다시 켜야 한다. "분명 고쳤는데 그대로"면 서버 재시작부터 의심할 것 |

[실제로 확인한 방법]
 이 문제는 Claude가 Anthropic API에 키를 직접 테스트 호출해 "API key is invalid" 응답을 확인하고, 이후 새 키로도 안 되자 실행 중인 서버 프로세스를 찾아 종료 후 재시작하여 해결했습니다. 그리고 실제로 브라우저에서 회원가입→로그인→AI 기능 호출까지 전 과정을 다시 실행해 정상 동작을 확인했습니다. "됐겠지"라고 추측하지 않고 끝까지 직접 확인하는 것이 중요합니다.

슬라이스가 끝날 때마다 확인하는 습관

Claude: 
책 읽기 기록 기능이 완성됐습니다. 실제로 실행해서 확인해보시겠어요?

기능(User Story) 하나가 끝날 때마다 실제로 브라우저를 열어 확인하는 습관을 들이세요. 전체가 다 끝날 때까지 기다리지 않고, 완성된 부분부터 하나씩 눈으로 확인할 수 있는 것이 버티컬 슬라이스 방식의 가장 큰 장점입니다.

11부. 완성 후 할 일 — 실행하고, 기록하고, 내보이기

11.1 실행 방법 문서 만들기

구현이 끝나면, 사전 준비물부터 서버 실행, 종료 방법까지 한 문서(RUN.md)로 정리해두면 몇 달 뒤에도 그대로 따라 실행할 수 있습니다.

- 사전 준비물 (Python, Node.js 등 설치 링크)

- 프로젝트 내려받기 (git clone 또는 압축파일)

- 백엔드(서버) 실행 방법

- 프론트엔드(화면) 실행 방법

- 종료하는 방법

[팁]
 터미널을 두 개씩 여는 것이 번거롭다면, 배치파일(.bat) 하나로 백엔드·프론트엔드를 한 번에 실행하도록 만들어두면 편리합니다. Claude에게 "실행 배치파일도 만들어줘"라고 요청하면 됩니다.

11.2 설계서(기록 문서) 남기기

이 교재처럼, 완성된 프로젝트도 무엇을 왜 그렇게 만들었는지 기록해두는 것이 좋습니다. 프로젝트 개요, 폴더 구조, 헌장~계획의 핵심 결정, 작업 결과 요약, 실행 방법, 배운 점을 담은 문서를 만들어두면 나중에 이어서 개발하거나 다른 사람에게 설명할 때 큰 도움이 됩니다.

11.3 GitHub에 올리기 (선택)

완성한 결과물을 다른 사람과 공유하거나 클라우드에 백업하고 싶다면 GitHub에 올릴 수 있습니다. 이때 API 키가 담긴 .env 파일이 실수로 올라가지 않도록 .gitignore에 반드시 포함시켜야 합니다. 저장소를 새로 만들고 코드를 올리는 것은 눈에 보이는 공개 행위이므로, Claude는 이 작업 전에 항상 무엇을 어디에(공개/비공개) 올릴지 먼저 확인한 뒤에만 진행합니다.

12부. 마치며 — 다음 단계

- 이 교재를 옆에 두고, 여러분만의 작은 아이디어로 직접 vibecoding-guide를 처음부터 따라 해보세요.

- 처음엔 승인 질문에 "예"라고만 답해도 충분합니다. 익숙해지면 계획이나 작업 순서에 직접 의견을 내보세요.

- 완성 후에는 반드시 실행 방법과 배운 점을 기록해보세요. 몇 주 뒤 다시 보면 이 습관의 가치를 실감하게 됩니다.

바이브코딩은 "빨리 만드는 기술"이 아니라 "무엇을, 왜, 어떻게 검증하며 만드는지 AI와 함께 끝까지 책임지고 따라가는 기술"입니다. 이 교재가 그 첫걸음에 도움이 되었기를 바랍니다.

부록 A. vibecoding-guide / vibecoding-starter 설치하기

두 저장소 모두 GitHub에 공개되어 있습니다. 상황에 맞는 방법을 고르세요.

| 저장소 | 주소 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| vibecoding-starter | github.com/pinusian/vibecoding-starter | 처음 시작할 때 (권장) — 스킬이 이미 들어있는 새 프로젝트 |
| vibecoding-guide | github.com/pinusian/vibecoding-guide | 이미 진행 중인 프로젝트에 스킬만 추가하고 싶을 때 |

A.1 vibecoding-starter로 시작하기 (초보자 권장)

- 브라우저에서 github.com/pinusian/vibecoding-starter 접속

- 초록색 "Use this template" 버튼 클릭 → 내 계정에 새 저장소 생성 (이름은 자유롭게 지정)

- 내 컴퓨터로 내려받기:

git clone https://github.com/<내계정>/<내저장소이름>.git
cd <내저장소이름>

- 그 폴더에서 Claude Code 실행:

claude

- "OO 만들고 싶어"라고 말하면 vibecoding-guide 스킬이 자동으로 시작됩니다.

[참고]
 Git이 설치되어 있지 않다면 저장소 페이지의 "Code" 버튼 → "Download ZIP"으로 압축파일을 받아 풀어도 됩니다.

A.2 vibecoding-guide 플러그인으로 설치하기

이미 진행 중인 프로젝트가 있고, 거기에 스킬만 추가하고 싶은 경우입니다.

/plugin marketplace add pinusian/vibecoding-guide
/plugin install vibecoding-guide@vibecoding-marketplace

Claude Code 프롬프트 창에 위 두 줄을 순서대로 입력하면 됩니다. 이후 어느 프로젝트를 열어도 이 스킬이 함께 동작합니다.

A.3 최신 버전으로 업데이트하기

vibecoding-guide 저장소가 업데이트되면, 설치했던 방식에 따라 다음처럼 최신화합니다.

- 플러그인 방식: Claude Code의 /plugin 메뉴에서 업데이트

- 템플릿(starter) 방식: 필요하면 vibecoding-starter의 최신 내용을 참고해 .claude/skills/vibecoding-guide/ 폴더를 다시 받아 교체

부록 B. Claude Code 설치 및 계정 준비

B.1 Claude Code 설치

Claude Code는 터미널에서 실행하는 CLI 도구, 데스크톱 앱, 또는 웹(claude.ai/code)으로 사용할 수 있습니다. 이 교재는 터미널/데스크톱 사용을 기준으로 설명합니다.

- 공식 안내에 따라 Claude Code를 설치합니다 (npm이 있다면 아래 명령으로도 설치 가능):

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

- 설치 확인:

claude --version

B.2 로그인

- 터미널에서 claude 실행

- 처음 실행 시 안내에 따라 Anthropic 계정으로 로그인 (브라우저 인증)

- 로그인이 끝나면 바로 대화를 시작할 수 있습니다

부록 C. Anthropic API 키(클로드 키) 설치 방법

여러분이 만드는 서비스(예: 독서활동)가 스스로 Claude API를 호출해 AI 기능을 제공하려면, 그 서비스 전용 API 키가 별도로 필요합니다. 이는 Claude Code 자체 로그인과는 다른, "내가 만든 프로그램이 쓸 열쇠"입니다.

C.1 키 발급

- console.anthropic.com 접속 → 로그인/가입

- 좌측 메뉴 API Keys → Create Key

- 이름을 정하고 생성 → 표시되는 키(sk-ant-...)를 복사 (다시 볼 수 없으니 바로 저장)

- Billing에서 결제수단 등록 및 사용량 한도 설정 (무한 과금 방지를 위해 특히 중요)

C.2 프로젝트에 등록 (.env 파일)

Claude는 이 값을 절대 대신 채우지 않습니다. 빈 틀만 만들고, 여러분이 직접 값을 채웁니다.

# .env.example (커밋 가능한 견본 - 값은 비워둠)
ANTHROPIC_API_KEY=

# .env (실제 파일 - 절대 커밋 금지)
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-실제키값

C.3 보안 확인 (반드시)

- .gitignore에 .env가 포함되어 있는지 확인

- 이미 git에 추적 중이라면: git rm --cached .env 로 추적 해제

- 채팅창에 키를 붙여넣지 않기 — Claude에게 값을 직접 주지 않는다

C.4 키를 바꾼 뒤에는 반드시 서버 재시작

[실제로 겪은 사례]
 10부에서 소개했듯, .env의 키를 새로 발급받아 바꿔도 이미 켜져 있던 서버는 예전 키를 계속 들고 있습니다. 키를 교체한 뒤에는 반드시 백엔드 서버를 껐다가 다시 켜야 새 키가 반영됩니다.

부록 D. 운영 환경 점검 — 실행에 필요한 프로그램들

만들려는 서비스의 기술 구성에 따라 추가로 설치할 프로그램이 달라집니다. 독서활동처럼 "백엔드(FastAPI) + 프론트엔드(React)" 조합이라면 다음이 필요합니다.

| 프로그램 | 용도 | 확인 명령 |
| --- | --- | --- |
| Python 3.11 이상 | 백엔드(서버) 실행 | python --version |
| Node.js 20 이상 | 프론트엔드(화면) 실행 | node --version |
| pip (Python 포함) | 백엔드 패키지 설치 | pip --version |
| npm (Node.js 포함) | 프론트엔드 패키지 설치 | npm --version |

무엇이 필요한지는 4부~10부의 "계획(Plan)" 단계에서 vibecoding-guide가 알려줍니다. 설치가 안 되어 있으면 Claude가 설치 링크와 방법을 안내합니다.

부록 E. 자주 겪는 문제 (빠른 해결 가이드)

| 증상 | 먼저 확인할 것 |
| --- | --- |
| .env를 고쳤는데 반영이 안 됨 | 백엔드 서버를 재시작했는지 확인 (부록 C.4) |
| winget 설치 명령이 인식되지 않음 | 새 터미널 창을 열어 재시도. 그래도 안 되면 %LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps\winget.exe 전체 경로로 실행 |
| 분명 코드를 고쳤는데 화면이 그대로 | 이전에 켜둔 서버가 포트를 계속 점유하고 있을 수 있음 — 서버 재시작 |
| 필요한 패키지가 없다는 에러 | 에러 메시지를 그대로 읽으면 대부분 해결책이 메시지 안에 있음 (예: pip install 패키지명) |
| AI 응답이 형식에 안 맞거나 이상함 | Claude에게 실제 에러 메시지 전문을 그대로 보여주고 원인을 함께 찾아달라고 요청 |

본 교재는 바른 AI 아카데미 바이브코딩 과정의 vibecoding-guide 스킬과, 실제로 그 과정으로 만들어지고 있는 "독서활동" 서비스(specs/005-reading-activity)의 실제 명세·트러블슈팅 기록을 바탕으로 작성되었습니다.