AI Code Learning Platform

설계서

— 독서활동(Reading Activity) 기능 중심 —

작성일: 2026-08-24

AI바이브코딩 프로젝트로 제작

목차

목차	1

1부. 프로젝트 개요	1

무엇을 만들었는가	1

왜 만들었는가 / 누가 쓰는가	1

사용한 기술 스택	1

2부. 폴더 구조	1

최상위 폴더 트리	1

독서활동(005) 신규 폴더/파일	1

설정 파일 위치	1

3부. 헌장 ~ 계획 (Constitution ~ Plan)	1

Constitution (헌장)	1

Specify (명세) — User Story 요약	1

Clarify (명확화)	1

Plan (계획) — 핵심 결정	1

4부. 작업 분해와 구현 결과 (Tasks ~ Implement)	1

전체 Task 요약표	1

슬라이스별 구현 결과	1

US1 — 책 읽기 기록	1

US2 — AI 책 내용 정리 (MVP 완성)	1

US3 — 유사 도서 추천·비교	1

US4 — 토론 주제 선정	1

US5 — 토론의 장	1

US6 — 독서활동 담론 출판	1

트러블슈팅 (실제로 의미 있었던 사례)	1

최종 테스트 결과	1

5부. 실행 방법	1

5분 안에 실행하기	1

사전 준비물	1

최초 1회 설정 — 백엔드	1

최초 1회 설정 — API 키	1

최초 1회 설정 — 프런트엔드	1

매번 실행하기 — 터미널 2개를 직접 여는 경우	1

자동화된 테스트 실행	1

독서활동 사용 흐름	1

6부. 설정 (API 키 등)	1

Anthropic API 키 발급	1

.env 설정	1

사용 중인 모델	1

7부. 배운 점	1

겪은 함정과 극복 사례	1

다음에 비슷한 프로젝트를 한다면	1

남겨둔 숙제	1

부록. 커밋 이력 요약	1

완료 요약 - 실행 방법 문서: docs/run-guide.md 작성 완료 — start-servers.bat도 함께 커밋했습니다. - 최종 설계서: AI Code Learning Platform - 독서활동 설계서.docx (~30페이지, 8부 구성) 파일로 전달했습니다. - GitHub 배포: - 비공개 저장소 생성: https://github.com/pinusian/ai-code-learning-platform - master + 4개 기능 브랜치(002~005) 전체 푸시 — 배포에 필요한 모든 파일(백엔드 소스, 프런트엔드 소스, requirements.txt, start-servers.bat, docs/, specs/)이 포함됩니다 - .env·DB 파일은 처음부터 git에 올라간 적이 없어(.gitignore 처리) 키 노출 없이 안전하게 확인했습니다 - PR 생성: https://github.com/pinusian/ai-code-learning-platform/pull/1 (005-reading-activity → master)

1부. 프로젝트 개요

무엇을 만들었는가

AI Code Learning Platform은 프로그래밍 초보자를 위한 학습 지원 플랫폼(할일 관리, 사용자 인증, 프로젝트/Task 관리, 업로드한 코드로부터 AI가 자동 생성하는 학습 교재·실습 문제·Q&A)에서 출발해, 이번 작업(005)에서 완전히 새로운 도메인인 "독서활동(Reading Activity)" 기능을 추가했다. 사용자가 책을 읽고 남긴 짧은 기록 (줄거리·인상 깊은 구절·생각)을 출발점으로, AI가 (1) 심층 책 내용 정리, (2) 유사 도서 추천·비교, (3) 토론 주제 제안, (4) 사용자와의 다회차 대화형 토론("토론의 장"), (5) 이 모든 활동을 종합한 담론(에세이)의 워드(.docx) 출판까지 이어지는 6단계 파이프라인을 제공한다.

왜 만들었는가 / 누가 쓰는가

- 혼자 독서 기록을 남기지만, 책에 대한 깊이 있는 이해나 토론 상대가 없는 사용자

- 읽은 책의 주제·상징·작가 의도를 체계적으로 정리하고, 비슷한 책도 함께 탐색하고 싶은 독자

- 독서 후 생각을 글(담론)로 정리해 남기고 싶지만 처음부터 쓰기는 부담스러운 사용자

사용한 기술 스택

| 영역 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 | Python 3.11+ / FastAPI | 001~004와 동일, 모듈러 모놀리식 구조 확장 |
| 데이터베이스 | SQLite | 파일 하나로 동작, 별도 서버 설치 불필요 |
| AI | Anthropic Claude API | claude-opus-5(긴 글 생성), claude-sonnet-5(짧은 응답) |
| 프런트엔드 | React 19 + TypeScript + Vite | 001~004와 동일한 SPA 구조 |
| 문서 생성 | python-docx | 담론을 .docx로 오프라인 변환 (신규 도입) |
| 테스트 | pytest + pytest-cov (백엔드) | Vitest는 설정만 있고 001~005 전체에서 실사용 안 함(7부 참고) |

2부. 폴더 구조

최상위 폴더 트리

AI_Code_Study/ ├── backend/            # FastAPI 백엔드 │   └── src/ │       ├── api/        # REST 라우터 + Pydantic 스키마 │       ├── models/     # SQLAlchemy ORM 모델 │       ├── services/   # 비즈니스 로직 (ai/, reading/, document/ 등) │       └── utils/      # JWT, 보안 유틸 ├── backend/tests/      # pytest 통합/단위 테스트 ├── webapp/             # React + TypeScript 프런트엔드 │   └── src/ │       ├── api/        # 백엔드 호출 함수 │       └── pages/      # 화면 컴포넌트 ├── docs/               # 실행 방법, 작업보고서 ├── specs/              # Spec Kit 산출물 (001~005 기능별) ├── storage/            # 담론 .docx 생성물 (git 미포함) ├── .specify/           # Spec Kit 설정/헌장 ├── requirements.txt    # 백엔드 의존성 └── start-servers.bat   # 원클릭 실행 배치파일

독서활동(005) 신규 폴더/파일

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| backend/src/models/reading_log.py 등 5개 | ReadingLog, BookAnalysis, SimilarBookRecommendation, DiscussionTopic/Session/Message, PublishedDiscourse |
| backend/src/services/reading/ | 독서 기록 CRUD + 소유권 검증 |
| backend/src/services/ai/*_service.py (5개) | 책 정리·유사도서·토론주제·토론·담론 AI 생성 로직 |
| backend/src/services/document/docx_export.py | 담론 → .docx 변환 |
| backend/src/api/reading_logs.py 등 5개 | REST 엔드포인트 18개 |
| webapp/src/api/*.ts (5개) | 프런트엔드 API 클라이언트 |
| webapp/src/pages/ReadingLog*.tsx, DiscussionSessionPage.tsx | 화면 |
| specs/005-reading-activity/ | spec.md, plan.md, research.md, data-model.md, contracts/, tasks.md |

설정 파일 위치

- .env (저장소 루트) — ANTHROPIC_API_KEY. .env.example을 복사해 만들고 값은 직접 입력

- requirements.txt (저장소 루트) — 백엔드 Python 의존성, 이번에 python-docx 추가

- webapp/package.json — 프런트엔드 의존성

3부. 헌장 ~ 계획 (Constitution ~ Plan)

Constitution (헌장)

독서활동은 기존 프로젝트(001~004)에 이어 추가된 신규 기능이므로, 별도 헌장을 새로 세우지 않고 .specify/memory/constitution.md에 이미 정의된 프로젝트 전체 헌장을 그대로 재사용했다.

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| I. TDD (NON-NEGOTIABLE) | RED→GREEN→REFACTOR, 단계별 별도 커밋, 80%+ 커버리지 |
| III. Modular Monolith | backend/src/{api,models,services} 계층 구조, 단방향 의존 |
| IV. MCP 도구 정책 | Context7/Serena/Playwright 미연결 시 대체 수단(WebFetch, 수동 브라우저 테스트) 사용 |
| V. Code Quality | Ruff/Black(백엔드), ESLint/Prettier(프런트엔드) |
| VI. Git Workflow | test:/feat:/refactor: + 슬라이스명 + 단계 + Task ID 커밋 컨벤션 |

Specify (명세) — User Story 요약

| 우선순위 | User Story |
| --- | --- |
| P1 | ① 책 읽기 기록 — 줄거리/구절/생각 입력 |
| P1 | ② AI 책 내용 정리 — 줄거리/주제/상징/작가의도/인물분석 5개 항목 |
| P2 | ③ 유사 도서 추천·비교 (3~5권) |
| P2 | ④ 토론 주제 선정 |
| P2 | ⑤ 토론의 장 — AI와 다회차 대화형 토론 |
| P3 | ⑥ 독서활동 담론 출판 — 종합 에세이 + .docx 다운로드 |

Clarify (명확화)

| 질문 | 확정 답변 |
| --- | --- |
| 재생성 시 이전 결과는? | 버전 보관 — 이전 버전도 삭제하지 않고 조회 가능 |
| 유사 도서는 몇 권? | 3~5권 |
| 토론 세션 종료 기능이 필요한가? | 종료 없음 — 언제든 재개 가능한 단순 모델 |

Plan (계획) — 핵심 결정

| 결정 | 근거 |
| --- | --- |
| 기존 FastAPI + React 구조 그대로 확장 | 새 프로젝트를 만들지 않고 헌장 III(모듈러 모놀리식) 준수 |
| SQLite + FastAPI BackgroundTasks 유지 (DEVIATION) | 004에서 이미 승인된 결정 승계 — PostgreSQL/Celery+Redis 설치 부담 회피 |
| claude_client.request_json에 history 인자 추가 | 다회차 토론(FR-008)을 위해 기존 004 코드와 하위 호환 유지하며 확장 |
| python-docx 신규 도입 | 외부 변환 서비스 없이 서버에서 오프라인으로 .docx 생성 |

Plan 단계 산출물: plan.md, research.md(5개 기술 결정), data-model.md(6개 엔티티), contracts/reading-activity-api.md(18개 엔드포인트 계약), quickstart.md(7개 검증 시나리오).

4부. 작업 분해와 구현 결과 (Tasks ~ Implement)

전체 Task 요약표

| Phase | 내용 | 작업 수 |
| --- | --- | --- |
| 1. Setup | 폴더 구조 확인, 기존 AI 키 재사용 확인 | 2개 |
| 2. Foundational | ReadingLog 모델, claude_client history 확장, 라우터 뼈대 | 4개 |
| 3. US1 책 읽기 기록 (P1, MVP) | 테스트→서비스→API→화면 | 7개 |
| 4. US2 AI 책 내용 정리 (P1) | 테스트→모델→서비스→API→화면, 버전 관리 | 8개 |
| 5. US3 유사 도서 추천 (P2) | 동일 패턴 | 8개 |
| 6. US4 토론 주제 선정 (P2) | 동일 패턴, 토론 3개 모델 함께 정의 | 8개 |
| 7. US5 토론의 장 (P2) | 다회차 대화, US4 완료 필요 | 6개 |
| 8. US6 담론 출판 (P3) | python-docx 추가, 종합·워드 변환, 버전 관리 | 10개 |
| 9. Polish | 전체 테스트, 접근 제어 재검증, 작업보고서 | 5개 |

총 58개 작업, 모두 완료.

슬라이스별 구현 결과

US1 — 책 읽기 기록

로그인한 사용자가 책 제목/저자/줄거리/인상 깊은 구절(복수)/생각을 입력해 독서 기록을 만들고 목록에서 확인. 같은 책 재독 허용, 본인 기록만 조회 가능.

주요 파일:

reading_log.py, reading_log_service.py, reading_logs.py, ReadingLogListPage.tsx, ReadingLogFormPage.tsx

| 단계 | 대표 커밋 |
| --- | --- |
| RED | eacec05 |
| GREEN 백엔드 | 917a54b |
| GREEN 프런트 | b4819eb |
| REFACTOR | a7a0170 |

US2 — AI 책 내용 정리 (MVP 완성)

AI(claude-opus-5)가 전체 줄거리/핵심 주제/주요 상징/작가의 의도와 현대적 의의/인물 분석 5개 항목을 생성. 재생성 시 새 버전을 만들고 이전 버전도 보관·조회 가능.

주요 파일:

book_analysis.py(모델/서비스/API), ReadingLogDetailPage.tsx의 BookAnalysisSection

| 단계 | 대표 커밋 |
| --- | --- |
| RED | 9844dd1 |
| GREEN 백엔드 | f030431 |
| GREEN 프런트 | b1a60c9 |
| REFACTOR | 6e55f2f |

US3 — 유사 도서 추천·비교

AI(claude-sonnet-5)가 3~5권의 유사 도서와 추천 이유·원작 비교를 생성. 버전 관리 없이 재요청 시 기존 목록을 교체.

주요 파일:

similar_book.py(모델/서비스/API), SimilarBooksSection

| 단계 | 대표 커밋 |
| --- | --- |
| RED | 473f702 |
| GREEN 백엔드 | 7a8c64d |
| GREEN 프런트 | ade60b2 |
| REFACTOR | f9ddc9f |

US4 — 토론 주제 선정

AI가 토론 주제 3~5개와 짧은 설명을 생성. DiscussionTopic/Session/Message 3개 모델을 이 슬라이스에서 함께 정의(US5가 재사용).

주요 파일:

discussion.py(모델), discussion_topic_service.py, DiscussionTopicsSection

| 단계 | 대표 커밋 |
| --- | --- |
| RED | beb0664 |
| GREEN 백엔드 | b5a1d57 |
| GREEN 프런트 | a90001a |
| REFACTOR | 61263fe |

US5 — 토론의 장

선택한 토론 주제로 세션을 시작하고, 사용자 발언마다 이전 대화 이력을 claude_client의 history 인자로 전달해 맥락을 유지하며 AI가 응답. 별도 종료 기능 없이 언제든 재개 가능.

주요 파일:

discussion_service.py, DiscussionSessionPage.tsx

| 단계 | 대표 커밋 |
| --- | --- |
| RED | b238a1d |
| GREEN 백엔드 | 79c4fc2 |
| GREEN 프런트 | 309dd81 |
| REFACTOR | 29a6953 |

US6 — 독서활동 담론 출판

책 정리·유사 도서·토론 내용을 종합해 담론(에세이)을 생성하고 python-docx로 .docx 변환. 없는 자료는 missing_sections로 안내. 재출판 시 새 버전, 이전 버전도 다운로드 가능.

주요 파일:

discourse.py(모델/서비스/API), docx_export.py, DiscourseSection

| 단계 | 대표 커밋 |
| --- | --- |
| RED | efa68e7 |
| GREEN 백엔드 | 10038e4 |
| GREEN 프런트 | 8236ba7 |
| REFACTOR | b7fcfe5 |

트러블슈팅 (실제로 의미 있었던 사례)

| 문제 | 원인 | 교훈 |
| --- | --- | --- |
| 코드를 고쳐도 브라우저에서 새 API가 계속 404 | uvicorn을 --reload 없이 백그라운드로 띄워, 코드 변경이 실행 중 프로세스에 반영 안 됨 | 슬라이스마다 GREEN 후 서버를 재시작해 실제로 새 라우트가 떴는지 curl로 먼저 확인 |
| 여러 번 파일을 고친 뒤 브라우저에서 버튼 클릭이 반응 없음 | Vite HMR을 여러 번 거친 탭에서 React 이벤트 바인딩이 실제 DOM과 어긋난 것으로 추정 | 의심스러우면 탭을 닫고 새로 열어 재현되는지 먼저 확인 — 코드 버그로 오판하지 않기 |
| 실제 서비스 중 책 정리·토론 응답이 간헐적으로 실패 | Claude API 호출의 일시적 오류(콜드스타트/레이트리밋 추정) | FR-013(실패 시 재시도) 설계 덕분에 사용자가 버튼만 다시 누르면 즉시 복구됨을 실전에서 확인 — 설계가 검증된 사례 |
| BookAnalysis/PublishedDiscourse에 계획에 없던 컬럼 필요 | 버전 행을 생성 시점에 먼저 만들고 백그라운드로 채우는 구조상 status(generating/completed/failed) 추적이 필요했음 | 구현 중 발견한 스키마 변경은 즉시 data-model.md에 반영해 문서·코드 불일치 방지 |
| 포맷터를 프로젝트 전체에 실행했다가 무관한 레거시 파일까지 변경될 뻔함 | black backend/ 를 범위 제한 없이 실행해 001의 레거시 backend/*.py까지 포함 | 린트/포맷 명령은 항상 이번 기능이 건드린 디렉터리로 범위를 좁혀 실행 (backend/src, backend/tests) |

최종 테스트 결과

- 백엔드: 81개 테스트 전체 통과 (pytest)

- 커버리지: backend/src 기준 96% (헌장 요구치 80% 이상 충족)

- 접근 제어: 5개 라우터·18개 엔드포인트 전체를 비소유자 계정으로 교차 검증 — 모두 404

- 프런트엔드: npx eslint . / npx tsc -b 전체 통과

- 실제 Anthropic API 라이브 검증: 6개 User Story 전체를 브라우저에서 실제 AI 응답으로 확인 (담론 .docx 39KB 실제 다운로드 포함)

5부. 실행 방법

5분 안에 실행하기

- 저장소 루트의 start-servers.bat을 더블클릭

- 터미널 창 2개(Backend, Frontend)가 자동으로 열림

- 잠시 기다린 뒤 브라우저에서 http://localhost:5173 접속

- 종료: 두 터미널 창을 각각 Ctrl+C 또는 닫기

사전 준비물

- Python 3.11 이상 — https://www.python.org/downloads/

- Node.js 20 이상 — https://nodejs.org/

- Anthropic API 키 — https://console.anthropic.com/

최초 1회 설정 — 백엔드

cd backend python -m venv .venv .venv\Scripts\activate cd .. pip install -r requirements.txt

최초 1회 설정 — API 키

.env.example을 복사해 .env로 만들고 발급받은 키를 직접 입력한다.

ANTHROPIC_API_KEY=여기에_발급받은_키_입력

최초 1회 설정 — 프런트엔드

cd webapp npm install cd ..

매번 실행하기 — 터미널 2개를 직접 여는 경우

터미널 1 (백엔드)

cd backend .venv\Scripts\activate cd .. python -m uvicorn backend.src.main:app --reload --port 8000

정상 실행 확인: http://localhost:8000/docs

터미널 2 (프런트엔드, 백엔드는 계속 켜둔 채로)

cd webapp npm run dev

안내된 주소(기본 http://localhost:5173)로 접속.

자동화된 테스트 실행

python -m pytest backend/tests --cov=backend/src -v cd webapp && npx tsc -b && npx eslint .

독서활동 사용 흐름

로그인 후 상단 "독서활동" 버튼 → "+ 새 독서 기록"으로 책 제목/줄거리/구절/생각 기록 → 상세 화면에서 순서대로 "책 내용 정리 생성" → "유사 도서 추천" → "토론 주제 추천" → 주제 선택 후 "토론 시작" → "담론 출판". AI 생성은 수 초~1분 정도 걸릴 수 있고, 드물게 실패하면 같은 버튼을 다시 누르면 된다.

6부. 설정 (API 키 등)

Anthropic API 키 발급

- https://console.anthropic.com/ 에서 계정 생성 후 API 키 발급

- 결제 수단 등록 필요 (사용량 기반 과금)

.env 설정

저장소 루트의 .env.example을 .env로 복사하고 값을 직접 입력한다. .env는 .gitignore에 등록되어 있어 git에 올라가지 않는다 — AI가 대신 값을 채워주지 않으며, 반드시 사용자가 직접 입력해야 한다(헌장 X 금지사항).

사용 중인 모델

| 상수명 | 모델 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| DOCUMENT_MODEL | claude-opus-5 | 긴 글(학습 교재, 책 내용 정리, 담론) 생성 — 품질 우선 |
| GRADING_QA_MODEL | claude-sonnet-5 | 짧은 응답(유사 도서, 토론 주제, 토론 응답, Q&A) — 비용 효율 우선 |

7부. 배운 점

겪은 함정과 극복 사례

1. "코드를 고쳤는데 왜 반영이 안 되지?"

--reload 없이 백그라운드로 띄운 uvicorn 프로세스는 코드를 아무리 고쳐도 재시작 전까지 그대로다. 여러 번 "방금 만든 라우트가 404"라는 착각에 빠졌다가, 실제로는 서버가 낡은 코드를 물고 있었을 뿐이었다. 이후에는 백엔드 코드를 바꿀 때마다 서버를 재시작하고, curl로 새 엔드포인트가 openapi.json에 나타나는지 먼저 확인하는 습관을 들였다.

2. 실패해도 다시 시도하면 되는 설계가 실제로 필요했다

FR-013(AI 생성 실패 시 재시도)을 스펙 단계에서 정할 때는 "혹시 몰라 넣어두는" 요구사항처럼 느껴졌다. 그런데 실제 라이브 검증 중 책 내용 정리와 토론 응답이 각각 한 번씩 진짜로 실패했다. 버튼을 한 번 더 누르니 바로 정상 완료됐다 — 설계 단계의 사소해 보이던 결정이 실전에서 그대로 값어치를 했다.

3. 포맷터/린터는 항상 범위를 좁혀서 실행

black backend/처럼 디렉터리를 넓게 잡아 실행하면, 이번 기능과 무관한 001의 레거시 파일까지 건드려 불필요한 diff가 생긴다. 이번 기능이 실제로 만든 backend/src, backend/tests로 항상 범위를 좁혀 실행해야 리뷰가 깔끔하다.

다음에 비슷한 프로젝트를 한다면

처음부터 uvicorn --reload로 개발 서버를 띄워 코드 변경이 즉시 반영되게 하고, 프런트엔드도 co-located *.test.tsx로 최소한의 렌더링 테스트를 슬라이스마다 남기고 싶다. 이번 프로젝트는 001~005 전체에서 프런트엔드 자동화 테스트 없이 브라우저 수동 검증에만 의존했는데, 화면 로직이 늘어날수록 회귀를 놓치기 쉬워질 것이다.

남겨둔 숙제

- 프런트엔드 자동화 테스트(Vitest) 부재 — 001~005 전체에 걸친 기존 관행, 이번 기능도 동일하게 수동 브라우저 검증만 수행

- 대규모 동시 사용자 대비 없음 — SQLite + BackgroundTasks는 개인용 스코프에 한정된 결정(plan.md Complexity Tracking에 명시)

- 토론 세션의 턴 수·비용 상한 미설정 — research.md에서 "실제 구현 시 정한다"고 남긴 항목, 현재는 무제한

부록. 커밋 이력 요약

전체 커밋 대신, 슬라이스(User Story)별 대표 커밋만 정리했다. 실제 git log --oneline으로 확인한 해시다.

| User Story | RED | GREEN 백엔드 | GREEN 프런트 | REFACTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 책 읽기 기록 | eacec05 | 917a54b | b4819eb | a7a0170 |
| US2 AI 책 내용 정리 | 9844dd1 | f030431 | b1a60c9 | 6e55f2f |
| US3 유사 도서 추천 | 473f702 | 7a8c64d | ade60b2 | f9ddc9f |
| US4 토론 주제 선정 | beb0664 | b5a1d57 | a90001a | 61263fe |
| US5 토론의 장 | b238a1d | 79c4fc2 | 309dd81 | 29a6953 |
| US6 담론 출판 | efa68e7 | 10038e4 | 8236ba7 | b7fcfe5 |

전체 브랜치: 005-reading-activity (58개 작업, 총 30여 개 커밋).